Аналитическая информация о выполнении муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

за январь-март 2020 года

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г.Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок).

Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет полную ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.

Согласно информации Управления финансов и закупок на реализацию 18 муниципальных программ в I квартале 2020 года предусмотрено

2 225 489,24198* тыс.руб., в том числе:

- 754 991,82358 тыс.руб. - бюджет города;

- 1 317 176,71931 тыс.руб. - областной бюджет;

- 152 320,69909 тыс.руб. - федеральный бюджет;

- 1 000 тыс.руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

Фактическое исполнение составило 386 172,66587* тыс.руб., в том числе:

- 147 572,48476 тыс.руб.- бюджет города;

- 238 527,00479 тыс.руб.- областной бюджет;

- 73,17632 тыс.руб. - федеральный бюджет.

Согласно представленным в управление социально-экономического развития отчетам наблюдается планомерная работа структурных подразделений  по реализации мероприятий муниципальных программ.

В большинстве муниципальных программ реализация основных мероприятий запланирована на последующие кварталы.

*включая оплату кредиторской задолженности за предыдущие периоды

Реализация муниципальных программ

1. МП «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по управлению имуществом города.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 70211,49215 | 0,00 |
| Городской бюджет | 7467,418 | 0,00 |
| Областной бюджет | 41028,52417 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 21715,54998 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 70211,49215 | Муниципальная программа приводится в соответствие областным адресным программам: «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в 2018-2026 годах», утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от 21.11.2017 №573-П; «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в 2019-2025 годах», утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №131-П. |

2. МП «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области на 2019-2021 годы»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по управлению имуществом города.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 12 590,7609 | 2 422,14342 |
| Городской бюджет | 12 590,7609 | 2 422,14342 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности КУИГ | 11065,894 | Заключены договора, контракты на приобретение бумаги, картриджей. Осуществлена выплата заработной платы. |
| Организация работы по управлению развития объектов муниципальной собственности и земельных участков | 1524,8669 | Поступление неналоговых доходов: -доходы от аренды за земельные участки, государственная собственность в отношении которых не разграничена 6 645,66 тыс.руб. Реализовано право аренды земельного участка расположенного по адресу восточнее земельного участка по пр.Автостроителей,91/5 с суммой ежегодных арендных платежей 1 007,16 тыс.руб. -доходы от аренды муниципальных земельных участков 5 280,94 тыс.руб. -доходы от аренды муниципального имущества 7 928,60 тыс.руб. -доходы за наем муниципального жилищного фонда, рекламу 114,30 тыс.руб. -доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 572,40 тыс.руб. -доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 500,00 тыс.руб. -доходы от приватизации муниципального имущества 234,30 тыс.руб. Организованы торги на продажу права аренды и в собственность ряда объектов муниципального имущества и земельных участков на общую сумму порядка 8500 тыс.руб. (земля на 3500 тыс.руб., имущество на 5000 тыс.руб.). |

3.МП «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 годы»

Разработчик муниципальной программы: Отдел безопасности Администрации города.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 50,00 | 0,00 |
| Городской бюджет | 50,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Проведение социологических исследований на территории города, в целях оценки уровня коррупции в муниципальном образовании «Город Димитровград» | 46,42 | Мероприятие планируется выполнить в IV квартале 2020 года |
| Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | 1,79 | Мероприятие планируется выполнить до конца года |
| Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни установленных НПА РФ, по образовательным программам в области противодействия коррупции | 1,79 | Мероприятие планируется выполнить до конца года |

4. МП «Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: Управление финансов и муниципальных закупок города Димитровграда Ульяновской области.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 395 504,29975 | 13 758,50444 |
| Городской бюджет | 395 504,29975 | 13 758,50444 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Своевременное погашение долговых обязательств города | 338 039,22413 | Мероприятия реализуются в течение года |
| Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города | 41 794,55362 |  |
| Организация составления и исполнения бюджета города Димитровграда, а также осуществление иных полномочий | 15 670,5220 |  |

5. МП «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы»

Разработчик муниципальной программы: Отдел муниципальной службы и кадров Администрации города.

Финансовое обеспечение  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 260,41754 | 0,00 |
| Городской бюджет | 260,41754 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Проведение диспансеризации муниципальных служащих | 171,05754 | Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2020 года |
| Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и технических работников за счет средств бюджета города | 9,36 | Мероприятие планируется реализовать до конца года |
| Организация и проведение мероприятий по развитию корпоративной культуры | 80,0 | Мероприятие планируется реализовать до конца года |

6.МП «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской  области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 4 753,70035 | 0,00 |
| Бюджета города | 4 753,70035 | 0,00 |
| Областного бюджета | - | - |
| Федерального бюджета | - | - |
| Других источников | - | - |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Западная в городе Димитровграде Ульяновской области - выполнение работ по реконструкции, I очередь | 80,80808 | Заключен контракт с ООО «Ульяновсктрансстрой». Срок выполнения работ до 31.05.2020. |
| Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по пр.Автостроителей в городе Димитровграде Ульяновской области - выполнение работ по реконструкции | 246,42494 | Работы не ведутся по причине отсутствия софинансирования из областного бюджета. |
| Строительство ул.Арсенальная от пр.Ленина до ул.Курчатова: -выполнение инженерных изысканий, разработка проектной документации, государственная экспертиза проектной документации | 4426,46733 | Проведение аукциона планируется во II квартале 2020 года |

7.МП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы: региональный проект «Спорт - норма жизни».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 213 265,58162 | 2 964,31322 |
| Бюджета города | 20 029,89304 | 291,33076 |
| Областного бюджета | 153 235,68858 | 2 672,98246 |
| Федерального бюджета | 40 000 | 0,00 |
| Других источников | - | - |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Строительство культурно-образовательного центра с размещением детской школы искусств № 1, детской художественной школы, Управления по делам культуры и искусства по ул. Гагарина, 24: - инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы | 8300 | Мероприятие будет реализовано после прохождения гос.экспертизы проектов культурного наследия, охранные зоны которых попадают в зону предполагаемого строительства. Срок исполнения контракта 16.05.2020. |
| Реконструкция здания детского сада №3 «Красная шапочка» по ул. Гончарова, 11а: -реконструкция по смете | 53 409,120 | Заключен муниципальный контракт от 11.02.2020 с ООО «Комфорт» на сумму 37 264, 01870 тыс.руб. Планируемый срок окончания исполнения контракта – декабрь 2020 года, планируемый срок (сроки отдельных этапов) выполнения работ – 31.10.2020. В отчетном периоде выполнены следующие демонтажные работы: - разборка кирпичных стен – 196 кв.м., - разборка стяжки полов 1 и 2 этажей – 551,3/549,5 кв.м., - разборка покрытий полов из плиток поливинилхлор - 362,6 кв.м., - разборка покрытий полов из линолеума, ламината – 33,62 кв.м., - разборка облицовки стен и полов из плитки керамической – 267,67 кв.м., - демонтаж каркасов подвесных потолков – 510 кв.м., - очистка поверхности потолков 1 и 2 этажей – 510/550 кв.м. В настоящее время ведутся работы по штукатурке стен, выравниванию потолков. |
| Капитальный ремонт строительных конструкций здания и сетей инженерно-технического обеспечения с переоборудованием части помещений первого этажа для детей дошкольного образования МБОУ СШ №10: -капитальный ремонт по смете | 80333,19847 | 1.Заключен муниципальный контракт от 29.03.2019 с ООО «Кровля163» на сумму 4 248,63216 тыс.руб. на выполнение ремонтно-строительных работ, II этап. 2.Заключен муниципальный контракт от 19.11.2019 с ООО «Энергомашстрой» на сумму 58 421,58226 тыс.руб. на выполнение работы по капитальному ремонту строительных конструкций здания и сетей инженерно-технического обеспечения с переоборудованием части помещений первого этажа для детей дошкольного о6разования. Ориентировочный срок выполнения работ согласно контракту - декабрь 2020 года, планируемый срок (сроки отдельных этапов) выполнения работ - 30.06.2020. В отчетном периоде завершены работы по: - усилению, восстановлению и капитальному ремонту несущих строительных конструкций крыши, стен здания, - усилению, восстановлению и капитальному ремонту фундаментов, ж/б конструкций, плит перекрытий, перемычек, лестничных маршей и площадок, В стадии завершения следующие работы: -наружная отделка фасадов здания, -внутренние отделочные работы 2 и 3 этажей, -сантехнические работы: установка, подключение раковин и унитазов, -устройство автономной пожарной сигнализации. Планируемый срок окончания работ на 2 и 3 этажах – 30.04.2020. Ведутся работы по планировке территории, разбивке участка под баскетбольно-воллейбольную площадку и детский городок. Запланированные виды работ (дополнительно): - устройство футбольного поля с искусственным покрытием (разработана ПСД, получено положительное заключение стоимости работ, готовится технико-экономическое задание), - устройство обогрева скатной кровли здания и молниезащиты. |
| Капитальный ремонт стадиона «Старт» с укладкой искусственного покрытия и легкоатлетических беговых дорожек: | 27 815,78947 |  |
| - разработка проектной документации, экспертиза сметной документации | 1 500,00 | Заключен муниципальный контракт от 05.03.2020 с ООО «Простор» на сумму 700,00 тыс.руб. Срок выполнения работ- 05.04.2020. Проектная и сметная документация разработаны. Экспертиза достоверности сметной стоимости будет выполнена во II квартале 2020 года. |
| -капитальный ремонт по смете | 26 315,78947 | Реализация мероприятия начнется после получения положительной экспертизы документации |
| Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни»: - оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 43 407,47368 | Подготовка технико-экономического задания. Заключение контракта планируется во II квартале 2020 года. |

8.МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2021 годы»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 194 646,66352 | 51 742,63925 |
| Бюджета города | 168 864,88735 | 47 742,63925 |
| Областного бюджета | 25 781,77617 | 4 000,00 |
| Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |
| Других источников | 0,00000 | 0,00000 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Организация бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области: | 183 281,63218 | Высажено цветочных культур - 42 638 шт. (544,99876 тыс.руб.). Обработано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог пескосоляной смесью 1618 тн. (2 191,66806 тыс.руб.). |
| -сельское хозяйство и рыболовство | 1 613,82 |  |
| - дорожное хозяйство | 30 421,03396 |  |
| -жилищное хозяйство | 2 011,5 |  |
| -благоустройство (в т.ч. сбор, удаление отходов и очистка сточных вод), | 76 708,04785 (157,89474) |  |
| - другие вопросы в области жилищно-коммунального | 72 527,23037 |  |
| Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы. - руководство и управление в сфере установленных функций. | 10 769,02334 | Мероприятие реализуется в течение года |
| Приобретение специализированной техники и оборудования с использованием средств финансовой аренды (лизинга) | 596,008 | Мероприятие реализуется в течение года (лизинговые платежи) |

9. МП «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 4 838,06 | 0,00 |
| Бюджета города | 4 838,06 | 0,00 |
| Областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Строительство системы водопонижения в юго-восточной части Первомайского района города: | 4 660,11 | Планируется проведение технического обследования существующей системы водопонижения. По результатам данного обследования будет решен вопрос о необходимости выполнения данного мероприятия. |
| - инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы | 4210,11 |  |
| - строительство по смете | 250,00 |  |
| - технологическое присоединение | 100,00 |  |
| - изготовление технического плана | 100,00 |  |
| Строительство сети наружного освещения на участке ул.Куйбышева от дома №342 по ул.Куйбышева до дома №73 по ул.Шишкина: | 177,95 | Мероприятия будут реализованы после получения положительного заключения государственной экспертизы документации (II квартал 2020 года). |
| - строительство по смете | 77,95 |  |
| - технологическое присоединение | 100 |  |

10. МП «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области на 2018-2022 годы»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление архитектуры и градостроительства города Димитровграда».

Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы:

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 87 249,34718 | 0,00 |
| Бюджета города | 4 787,46736 | 0,00 |
| Областного бюджета | 2 443,85639 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 79 018,02343 | 0,00 |
| Других источников | 1 000,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: | 87 249,34718 | Благоустройство общественных территорий общего пользования 1.Общественная территория «Набережная р. Мелекесски по ул.Циолковского» (13 094,29112 тыс.руб.) - разработан дизайн - проект (2019 год), - состоялся аукцион (27.03.2020), подрядчик ООО «Аврора-Малыкла» (сумма контракта 13 094,29112 тыс.руб.). Срок окончания работ до 01.09.2020. 2. Общественная территория «Парк «Молодежный» по ул.Королева, 11» (9 759,8571 тыс.руб.) - разработан дизайн - проект (2019 год), - состоялся аукцион (07.04.2020), подрядчик ООО «Энергомашстрой» (сумма контракта 9 759,8571 тыс.руб.). Срок окончания работ до 01.09.2020. 3. Общественная территория «Парк «Прибрежный» по ул.Дрогобычской» (600 тыс.руб.) - подготовлен проект технического задания, проведение аукциона - июнь 2020 года. 4. Общественная территория «Набережная Верхнего пруда по ул.Лермонтова» (200 тыс.руб.) - дизайн - проект разработан в 2017 году. - заключен контракт на выполнение работ по корректировке дизайн - проекта с ООО «Простор» (сумма контракта 200 тыс.руб.). 5. Общественная территория «Мост влюбленных» по ул.Куйбышева» - запланированы работы по разработке дизайн-проекта (необходимо 375 тыс.руб.) |
| 1.Благоустройство общественных территорий общего пользования | 42 874,67359 |  |
| 2.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в том числе: | 43 874,67359 | Благоустройство 30 дворовых территорий - по всем дворовым территориям разработаны дизайн-проекты и сметная документация. ул.Менделеева,4 ул.Куйбышева,42 ул.Куйбышева,257 ул.Куйбышева,44 ул.Курчатова,26 ул.Прониной,4 ул.Курчатова,28А ул.Прониной,6 ул.Курчатова,28 ул.50Лет Октября,80 ул.Курчатова,26А пр.Димитрова,19 ул.Автостроителей,64 ул.Терешковой,8 ул.Баданова,86А ул.Терешковой,6 ул.Баданова,86Б ул.Прониной,2 ул.Ленина,34 ул. Власть Труда,26 ул.Куйбышева,305А ул. Осипенко,7 ул.Куйбышева,289 ул.Дрогобычская,45 ул.Куйбышева,315 ул.Осипенко,9 пр.Ленина,24а ул.Масленникова,87 ул.Лермонтова,10 ул. Театральная, 9 Запланирован следующий объем работ: - ремонт дворовых дорог - 16075 кв.м., - ремонт (устройство) тротуаров и площадок входов в подъезды - 3045,6 кв.м., - установка светильников – 36 шт., - установка урн - 85 шт., - установка скамеек – 119 шт., - установка газонного ограждения – 2030 м/п, - устройство площадок под авто парковки - 2723 кв.м.. - устройство покрытия игровых площадок -802 кв.м., - установка детских игровых (спортивных) комплексов и игровых элементов- 65 шт. Срок выполнения работ до 01.09.2020. |
| - в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | 42 874,67359 |  |
| - в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | 1000 |  |
| 3.Независимая экспертиза сметной документации (благоустройство дворовых территорий) | 400 |  |
| 4.Авторский надзор благоустройства дворовых территорий | 100 |  |

11. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2021 годы»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по физической культуре и спорту.

Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы:

Региональный проект «Спорт - норма жизни».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 70 982,81769 | 16 263,35715 |
| Бюджета города | 70 302,01769 | 16 263,35715 |
| Областного бюджета | 270,80 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 410,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, формирование сборных команд и обеспечение участия городских спортсменов в региональных физкультурных и спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом и планом общественно-значимых мероприятий | 2858,00 | Проведено 47 спортивно-массовых мероприятий (городских- 43, областных – 4). |
| Обеспечение оказания муниципальных услуг населению в сфере физической культуры и спорта, в том числе: | 50 769,01724 | Общее количество потребителей муниципальных услуг - 15222 чел. |
| -субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями города Димитровграда Ульяновской области | 33 617,37647 | Мероприятие реализуется в течение года |
| -субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными автономными учреждениями города Димитровграда Ульяновской области | 17 115,71608 | Мероприятие реализуется в течение года |
| -софинансирование реализации проектов развития поселений и городских округов Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | 35,92469 | Мероприятие реализуется в течение года |
| Обеспечение деятельности казенных учреждений | 10 505,43344 | Мероприятие реализуется в течение года |
| «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни»: Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 526,31579 | Мероприятие будет выполнено до конца года. |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту» | 6324,05122 | Доход от оказания платных услуг составил 3 227,3 тыс.руб. |

12. МП «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: Управление по делам культуры и искусства.

Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы:

Региональный проект «Культурная среда».

Финансовое обеспечение  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 171 714,66466 | 38 533,44001 |
| Бюджета города | 92 447,96466 | 27 640,12374 |
| Областного бюджета | 69 620,70 | 10 820,13995 |
| Федерального бюджета | 9 646,00 | 73,17632 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Димитровграда Ульяновской области» |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МАУК ЦКиД «Восход» | 17 636,12352 | Удельный вес жителей города, участвующих в культурно - досуговых мероприятиях - 72% (-6% от планового значения). Количество спектаклей для детей – 21 ед. |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУК «ДДТ им. А.Н.Островского» | 22 090,87461 |  |
| Предоставление субсидий на иные цели (план общественно-значимых мероприятий): -МАУК ЦКиД «Восход» -МБУК «ДДТ им.А.Н.Островкого» | 2 610,02184 |  |
| Предоставление субсидий на иные цели (укрепление материально-технической базы МБУК «ДДТ им. А.Н. Островского») | 5 964,10526 |  |
| Предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты МАУК ЦКиД «Восход») | 12 |  |
| Предоставление субсидий на иные цели (реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ МАУК ЦКиД «Восход») | 18 750 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области» |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ №1, МБУ ДО ДШИ №2, МБУ ДО ДХШ | 52 823,20708 | Количество учащихся ДШИ, ДХШ 1643 чел. (+4,6 % от планового значения). |
| Предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты МБУ ДО ДШИ №№1, 2) | 24,2 |  |
| Подпрограмма «Сохранение культурного и исторического наследия» |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУК «ДКМ», МБУК «ЦБС», МБУК «ЦСИиД» | 27 690,86496 | Количество посещений библиотек зарегистрированными пользователями – 65 115 чел. Количество документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача) – 188384 шт. Количество посетителей ДКМ - 5 088 чел. |
| Реализация регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда»: -предоставление субсидий на создание модельных библиотек МБУК «ЦБС» (детская библиотека ул.Западная, 5) | 6 250,00 | -27.03.2020 состоялся электронный аукцион на текущий ремонт помещения (сумма контракта 1 831,2846 тыс.руб.). - 27.03.2020 состоялся электронный аукцион на поставку оборудования (сумма контракта 743,883 тыс.руб.). |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Обеспечение деятельности Управления по делам культуры | 5 990,24099 | Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры- 90% |
| Проведение общественно-значимых мероприятий | 600,00 |  |
| Обеспечение деятельности учреждений культуры | 11 273,0264 |  |

13.МП «Обеспечение жильем молодых семей»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Финансовое обеспечение в отчетном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 6 649,12442 | 0,00 |
| Бюджета города | 1 967,8000 | 0,00 |
| Областного бюджета | 3 150,19874 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 1 531,12568 | 0,00 |
| Других источников | 0,0 | 0,0 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Оплата свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства | 6 649,12442 | выдача сертификатов запланирована на II квартал 2020 года |

14.МП «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Финансирование в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансирование | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 1050,00 | 0,00 |
| Городского бюджета | 525,00 | 0,00 |
| Областного бюджета | 525,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,0 |
| Других источников | 0,00 | 0,0 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Перечисление единовременной выплаты работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающим на территории Ульяновской области, на приобретение жилого помещения, приобретаемого с привлечением средств ипотечных кредитов | 1050,0 | Мероприятие планируется выполнить в IV квартале 2020 года |

15.МП «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 1 239 631,15884 | 221 441,12422 |
| Бюджета города | 285 019,02674 | 37 372,24877 |
| Областного бюджета | 954 612,13210 | 184 068,87545 |
| Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |
| Других источников | 0,00000 | 0,00000 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования» |
| Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории города в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя. | 562 719,35184 | Мероприятия реализуются в течение года |
| Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя. | 538 198,96229 |  |
| Предоставление дополнительного образования детям (за исключением дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя. | 61 596,65110 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение управления муниципальной системой образования» |
| Обеспечение организации деятельности Управления образования Администрации города Димитровграда, в том числе: | 14 295,20687 | Мероприятия реализуются в течение года |
| План общественно - значимых мероприятий | 532,900 |  |
| Обеспечение организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области» | 2470,16670 |  |
| Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» |
| Замена и установка оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 26 564,86316 | Замена оконных блоков в 10 дошкольных образовательных организациях Определены подрядчики: -МБДОУ № 9 (ул. Лермонтова, д.45). Подрядчик - ООО «РЕАЛ-СЕРВИС». -МБДОУ № 46 (ул. Октябрьская, д.50). Подрядчик - ООО «М2-АРТ». -МБДОУ № 56 (ул. Дрогобычская, д.25). Подрядчик – ИП Бамбуров И.В. Срок выполнения работ 50 календарных дней со дня заключения контракта. Подготовлена аукционная документация для размещения на электронной площадке: -МБДОУ №3 (ул.Гончарова, 11А); -МБДОУ №4 (ул.Куйбышева, 321); -МБДОУ № 33 (ул.Терешковой, 3А); -МБДОУ № 34 (пр.Ленина,26 Б); -МБДОУ №53 (ул.Алтайская, 53); -МБДОУ № 54 (ул.Строителей, 32); -МБДОУ №57 (ул. Автостроителей, 31). |
| Замена и установка оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (СШ №№ 6,22) | 2 455,26316 | Замена оконных блоков в 2 общеобразовательных организациях: - МБОУ СШ №6 (ул. Гвардейская, д.15); - МБОУ СШ №22 (ул. Строителей, д. 15). Подготовлена аукционная документация для размещения на электронной площадке. |
| Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях | 2 468,97572 | Реализация мероприятия не началась. |
| Приобретение оборудования для обеспечения функционирования МБОУ «Средняя школа №10 города Димитровграда Ульяновской области) | 28 861,718 | В отчетном периоде проведены торги на приобретение оборудования на сумму 4 209,09097 тыс. руб. |

16.МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Финансирование в отчетном периоде, тыс.руб.:

| Финансирование | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 2316,5 | 0,00 |
| Городского бюджета | 2316,5 | 0,00 |
| Областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Предоставление муниципальной финансовой поддержки СО НКО (на конкурсной основе) | 2316,5 | Реализация мероприятия запланирована на II квартал 2020 года. |

17.МП «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Служба охраны окружающей среды».

Финансирование в отчетном периоде, тыс.руб.:

| Финансирование | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 1 134,21512 | 0,00 |
| Городского бюджета | 1 039,21512 | 0,00 |
| Областного бюджета | 95,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения | 100 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием на территории города родников, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 72,384 | Реализация мероприятия запланирована на II квартал 2020 года |
| Выполнение работ по монтажу ограждения на гидротехническом сооружении по ул.Лермонтова | 76 | Реализация мероприятия запланирована на III квартал 2020 года |
| Выполнение работ по ремонту ограждений на гидротехнических сооружениях | 90 | Реализация мероприятия запланирована на III квартал 2020 года |
| Проведение комплекса мероприятий по обследованию технического состояния гидротехнических сооружений | 450 | Подготовлена аукционная документация. |
| Проведение мероприятий по очистке от древесно-кустарниковой растительности плотин гидротехнических сооружений | 225 | Подготовлена аукционная документация. |
| Реализация проектов развития поселений и городских округов Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | 120,83112 | Заявка на реализацию проекта подана в Министерство финансов Ульяновской области |

18.МП «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Служба материально-технического обеспечения Администрации города».

Финансирование в отчетном периоде, тыс.руб.:

| Финансирование | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 906,7 | 0,00 |
| Городского бюджета | 906,7 | 0,00 |
| Областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирова- ния, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Приобретение автомобилей | 906,7 | Проводится процедура торгов в соответствии в Федеральным законом №44-ФЗ. Поставка автомобилей будет осуществлена в мае 2020 года. |

Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

В целях повышения эффективности реализации муниципальных  программ ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо:

1. Обеспечить интеграцию мероприятий региональных проектов направленных на достижение целей национальных проектов в муниципальные программы города.

2. Обеспечить увеличение доли средств из вышестоящих бюджетов, привлекаемых для реализации муниципальных программ города.

3. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение изменений в муниципальные программы, касающиеся мероприятий  текущего финансового 2020 года и планового периода 2021-2022 гг.

4.Обеспечить своевременную разработку и утверждение муниципальных программ, предлагаемых к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменений, вносимых в ранее утвержденные муниципальные программы, касающиеся мероприятий очередного года.

5. Обеспечить достижение плановых значений индикаторов эффективности реализации муниципальных программ.

6. Обеспечить своевременное размещение проектов муниципальных программ на общественное обсуждение в установленном Администрацией города порядке.