Аналитическая информация о выполнении муниципальных программ

на территории города Димитровграда Ульяновской области

за январь-июнь 2019 года

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г.Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок).

Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет полную ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.

Согласно Перечню муниципальных программ города Димитровграда Ульяновской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее-Перечень), утверждённому постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 24 мая 2018 г. № 919, приняты 22 муниципальные программы, направленные на развитие: предпринимательства, муниципального управления, обеспечение правопорядка, финансов, муниципального имущества, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства, охраны окружающей среды, образования, культуры, спорта, социальной поддержки и защиты населения.

Согласно представленным в управление социально-экономического развития отчетам наблюдается планомерная работа структурных подразделений  по реализации мероприятий муниципальных программ.

В январе-июне 2019 года финансировалось 20 муниципальных программ.

На реализацию муниципальных программ в 2019 году в бюджете города предусмотрено (с учетом оплаты кредиторской задолженности за предыдущие периоды) 2 164 294,76204 тыс.руб., в том числе:

- федеральный бюджет - 144 097,12734 тыс.руб.;

- областной бюджет - 980 975,16098 тыс.руб.;

- городской бюджет – 1 038 121,01972 тыс.руб. (в т.ч. средства, предусмотренные на погашение долговых обязательств);

- безвозмездные перечисления заинтересованных лиц – 1 101,454 тыс.руб.

Фактическое исполнение в январе-июне 2019 года составило 918 396,10998 тыс.руб., в том числе:

- федеральный бюджет - 52 912,25130 тыс.руб.;

- областной бюджет – 535 410,83831 тыс.руб.;

- городской бюджет - 330 073,02037 тыс.руб.

Реализация муниципальных программ

- МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: управление социально- экономического развития Администрации города.

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования 80 тыс.руб.

В 2019 году запланирована реализация мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)».

Вследствие отсутствия софинансирования данного мероприятия из вышестоящих бюджетов разработчиком принято решение о перераспределении в 2019 году денежных средств в размере 80 тыс.руб. на новое мероприятие «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях».

В рамках реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- еженедельный мониторинг нормативных правовых актов регионального и федерального уровня, затрагивающих интересы бизнес-сообщества;

- организация и поддержание в актуальном состоянии Интернет-сайта по малому предпринимательству (еженедельно на сайте Администрации города обновляется раздел «Развитие бизнеса»);

- оказаны 84 устные консультации юридическим и физическим лицам по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидии, программы, конкурсы, выставки);

- проведено 4 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде по следующей тематике: 1) о переходе на систему вывоза ТКО и КГМ региональным оператором и необходимости заключения договоров на сбор, вывоз и утилизацию ТКО и КГМ с контейнерных площадок с региональным оператором в г.Димитровграде; 2) о проведении оценки регулирующего воздействия нормативно-правового акта «О внесении изменений в Постановление Администрации города от 10.01.2014 №6 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Димитровграда Ульяновской области»; о правилах благоустройства и порядке участия собственников зданий и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 3) организация празднования Дня предпринимательства и условия ведения бизнеса в ТОСЭР; 4) рассмотрение коллективного обращения субъектов предпринимательской деятельности города к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ульяновской области.

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

1.Среднемесячная заработная плата за январь-июнь 2019 года выросла на 4% по сравнению с прошлым годом (в 2019 году – 16 914,6 руб., в 2018 году – 16 264,0 руб.).

2.Рост среднесписочной численности работников малых и средних предприятий на 0,3% (2019 г. – 15213 чел., 2018  г.– 15166 чел.).

По состоянию на 01.07.2019:

- открыто 375 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 14,3% больше, чем в январе-июне 2018 года (328 ед.);

- закрыто 432 субъекта малого и среднего предпринимательства, что на 1,4% больше, чем в январе- июне 2018 года (426 ед.).

Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса за январь- июнь 2019 года составили 142 516 тыс. руб. (за январь- июнь 2018 года – 133 647 тыс.руб.), в том числе:

- ЕНВД – 18 800 тыс.руб.(январь- июнь 2018 года – 20 116 тыс.руб.);

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 7 296 тыс.руб. (январь- июнь 2018 года – 5 419 тыс.руб.);

- УСНО – 116 420 тыс.руб. (январь- июнь 2018 года – 108 112 тыс.руб.).

Снижение объемов налоговых поступлений по ЕНВД произошло по причине перехода субъектов малого и среднего предпринимательства на патентную систему налогообложения.

2. МП «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы»

Разработчик муниципальной программы: Отдел муниципальной службы и кадров Администрации города.

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования  189,39398 тыс.руб. Профинансировано 31, 680 тыс.руб.

В 2019 году запланирована реализация следующих мероприятий:

- проведение диспансеризации муниципальных служащих - 16,09454 тыс.руб. Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2019 года.

-организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и технических работников за счет средств бюджета города – профинансировано 31,68 тыс.руб. Повышение квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с 44-ФЗ» прошли 3 работника Управления финансов и муниципальных закупок..

3.МП «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области

Разработчик муниципальной программы: Отдел безопасности Администрации города.

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования 2071,7 тыс.руб. Профинансировано 35,45 тыс.руб.

В I полугодии 2019 года в рамках реализации мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности» проведен ремонт охранно-пожарной сигнализации в комнате хранения оружия МКУ СШ «Нейтрон»  (ул. Курчатова, д. 12).

В рамках муниципальной программы проведены:

- 6 проверок учреждений систем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверок вынесено 6 представлений об устранении причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;

- 2 проверки потенциально опасных объектов возможного террористического нападения: ТЦ «Лента», ТРЦ «Прага». Нарушений не выявлено;

- 26 рейдов по обследованию подвалов и чердачных помещений жилых домов на предмет закрытия с целью исключения доступа посторонних лиц и возможности хранения запрещенных предметов;

- в целях профилактики вредных привычек в общеобразовательных организациях проведены «круглые столы» и встречи учащихся с медицинскими работниками, врачами наркологами. Охват составил более 900 человек;

- 15 проверок сайтов на предмет наличия межнациональных конфликтов, «Вконтакте», «Одноклассники», «Волжская Русь», «Сайт национально-освободительного движения», «Три сосны».

4.МП «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 годы»

Разработчик муниципальной программы: Отдел безопасности Администрации города.

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования 50 тыс.руб.

В 2019 году предусмотрена реализация следующих мероприятий:

-проведение социологических исследований на территории города, в целях оценки уровня коррупции в муниципальном образовании «Город Димитровград»- 46,42 тыс.руб.

- повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции – 1,79 тыс.руб.

-обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции – 1,79 тыс.руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы запланирована на второе полугодие 2019 года.

5. МП «Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: Управление финансов и муниципальных закупок города Димитровграда Ульяновской области.

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования  347 732,43791 тыс.руб. (в т.ч. средства на погашение долговых обязательств).

Профинансировано – 27 452,95842 тыс.руб.

В 2019 году запланирована реализация следующих мероприятий:

- своевременное погашение долговых обязательств города - 289 400 тыс.руб.;

- своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города - профинансировано 20 840,02401 тыс.руб.;

- организация составления и исполнения бюджета города Димитровграда, а также осуществление иных полномочий, предусмотренных бюджетным законодательством РФ - профинансировано 6 612,93441 тыс.руб.

Программы, направленные на управление имуществом города

В рамках управления имуществом города в 2019 году финансируются 2 муниципальные программы на общую сумму 13 590,5395 тыс.руб.

6.МП «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области на 2019-2021 годы»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по управлению имуществом города.

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования 13122,33 тыс.руб. Профинансировано 5515,74907 тыс.руб.

В рамках реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности КУИГ - профинансировано 5067,77051 тыс.руб.

-организация работы по управлению развитием объектов муниципальной собственности и земельных участков – профинансировано 447,97856 тыс.руб.

Проведены работы по межеванию 6 земельных участков и оценке 18 земельных участков. По итогам проведенных аукционов на право аренды муниципального имущества в бюджет города будет ежемесячно поступать 46,485 тыс.руб. По итогам аукциона от аренды наружных сетей электроснабжения, расположенных по ул. Менделеева, в бюджет города будет ежемесячно поступать 20,00 тыс.руб. По итогам проведенных аукционов на продажу земельных участков в бюджет города поступит 652 тыс.руб.

Организована работа по информированию населения о проведении торгов в средствах массовой информации, в том числе: на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации города Димитровграда  www.dimitrovgrad.ru, в газете «Муниципальный Вестник Заволжья»,  в сети интернет в официальных социальных сетях, в интернет-сервисе  «Авито».

Проведена работа по исключению объектов неликвидного имущества из муниципальной собственности. На 01.07.2019 из реестра исключено непригодное для дальнейшего использования по целевому назначению движимое имущество в количестве 44 шт. (лом цветного металла сдан на утилизацию), что принесло в бюджет города 2,5 тыс.руб.

-мероприятия, направленные на подготовку земельных участков (снос аварийных домов и вывоз строительного мусора), планируемых к реализации, на которых расположены расселенные аварийные дома – принято обязательств 1056,66667 тыс.руб.

Объявлен аукцион на определение подрядчика по сносу 4 аварийных домов. В июле 2019 года будет заключен контракт со сроком сноса до 30.08.2019.

7.МП «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по управлению имуществом города.

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования 468,20594 тыс.руб.

В 2019 году запланирована реализация следующих мероприятий:

- приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (ул.9 Линия, д.27) – 256,37040 тыс.руб. В третьем квартале 2019 года из муниципальной программы будет исключено жилое помещение, расположенное по ул.9 Линия, д.27, в связи с предоставлением жилого помещения из имеющегося муниципального жилищного фонда, равнозначного по площади, взамен аварийного.

-снос аварийного жилищного фонда после расселения граждан – 211,83554 тыс.руб.

В настоящее время в муниципальную программу вносятся изменения в части приведения ее в соответствие областным адресным программам: «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после  1 января 2012 года, в 2018-2026 годах», утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от 21.11.2017 №573-П; «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в 2019-2025 годах», утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №131-П.

Программы жилищно-коммунального комплекса, строительства и благоустройства

В рамках развития жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и строительства города в отчетном периоде финансировались 5 муниципальных программ на общую сумму 423 312,3473 тыс.руб.

8.МП «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской  области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования 13 484,05021 тыс.руб., в том числе:

-134,8405 тыс.руб.- бюджет города

- 13 349,20971 тыс.руб. – областной бюджет

На 2019 год запланированы работы по следующему объекту:

1. «Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Западная в городе Димитровграде Ульяновской области»:

- мероприятие  «выполнение работ по реконструкции» - 13 484,05021 тыс.руб. На отчетную дату проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу; осуществляется оформление земельных участков, попадающих в зону реконструкции; подготовлено постановление Администрации города от 29.05.2019 № 1450 «О предоставлении постоянного (бессрочного) пользования земельного участка, примыкающего с южной стороны к земельному участку по пр.Автостроителей, 31». Планируется заключение двухгодичного контракта.

9.МП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования 34976,73401 тыс.руб., в том числе:

- 8 333,93401 тыс.руб.- бюджет города

- 26 642,8 тыс.руб. - областной бюджет

Профинансировано 1034,9489 тыс.руб.

На 2019 год запланированы работы по следующим объектам:

1. «Подготовительные работы для строительства детского сада в Первомайском районе по пр.Автостроителей. 31 А»:

- «внесение изменений в проектную документацию» – предусмотрено бюджетом 1600 тыс.руб.

- «государственная экспертиза проектной документации» - 800 тыс.руб.

Проектная документация по данному объекту включена в Реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования. Вследствие этого выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой по объекту не требуется. Строительство здания детского сада планируется осуществить за счет средств инвестора.

2. «Строительство здания общеобразовательной школы не менее чем на 1101 место по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград, пр.Автостроителей. 31 Б»:

-мероприятие «передача исключительного права на использование проектной документации» - предусмотрено бюджетом 400 тыс.руб. Осуществляется подготовка аукционной документации. Ориентировочный срок выхода на торги - начало сентября 2019 года.

3.«Капитальный ремонт строительных конструкций здания и сетей инженерно-технического обеспечения с переоборудованием части помещений первого этажа для детей дошкольного образования МБОУ СШ №10».

-мероприятие «Капитальный ремонт по смете» профинансировано 1034,9489 тыс.руб. Выполнены отделочные работы (стены и потолки), произведен монтаж радиаторов отопления.

-мероприятие «техническое обследование крыши здания» - предусмотрено бюджетом 99,7 тыс.руб. Заключение получено.

- мероприятие «проведение технического обследования здания» - предусмотрено бюджетом 286,613 тыс.руб. Заключение получено.

- «внесение изменений в проектную документацию» - предусмотрено бюджетом 298 тыс.руб.

4.«Капитальный ремонт основания футбольного поля и дренажной системы, с последующим настилом искусственного футбольного покрытия на стадионе «Строитель» по пр. Димитрова 14А»:

- мероприятие «софинансирование строительно-монтажных работ» - 12 500 тыс.руб. Подготовлено технико-экономическое задание. Ориентировочный срок заключения контракта III квартал 2019 года.

10.МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2021 годы»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования 273 866,59678 тыс.руб., в том числе:

- 151 203,33674 тыс.руб. - бюджет города

- 122 663,26004 тыс.руб. - областной бюджет

Профинансировано 101 377,65102 тыс.руб.

В 2019 году в рамках муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

-организация бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства  муниципального образования «город Димитровград» Ульяновской области - профинансировано 96 100,91966 тыс.руб.

- обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы - профинансировано 5276,73136 тыс.руб.

-оплата договора сублизинга на приобретение коммунальной техники – 3576,048 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в I полугодии 2019 года выполнены следующие работы:

- объявлено 5 аукционов на выполнение работ по разработке проектно-сметной документация на капитальный ремонт муниципальных помещений. Общая сумма электронных аукционов составила 144, 66165 тыс.руб.

- проводятся конкурсные процедуры на выполнение работ по техническому обследованию 1 муниципального помещения;

-проведен капитальный ремонт муниципального имущества по следующим адресам:

-ул.М.Тореза, 3 а кв.65 (сумма контракта 69,013 тыс.руб.)

-ул.Куйбышева, 28 а, кв.11 (сумма контракта 190,10289 тыс.руб.)

-ул.Западная, 20, кв.3 (сумма контракта 64, 772 тыс.руб.)

-ул. Московская. 66, кв. 14/6 (сумма контракта 48, 23910 тыс.руб.).

Работы по остальным 6 муниципальным помещениям ведутся.

- нанесена горизонтальная разметка  протяженностью 12563,2 кв.м. Сумма муниципального контракта 1077,61007 тыс.руб.

-завершены работы по обработке асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог пескосоляной смесью, в размере 1501,0 тн. Сумма муниципального контракта составила 2 467,44042 тыс.руб.

- высажено 44 955 шт. цветочных культур. Сумма муниципального контракта составила 359,93295 тыс.руб.

-отловлено 233 безнадзорных домашних животных.

-приобретено 4 единицы специализированной коммунальной техники:

1. универсальный фронтальный мини-погрузчик с бортовым поворотом ANT-1000.01;

2. самосвал МАЗ-5516 (Купава 673105), дв.ЯМЗ-65853;

3. фронтальный погрузчик Амкодор-332В-01;

4. трактор Белорус МТЗ-82.1 (экскватор-бульдозер).

До конца 2019 года будет приобретено еще 5 единиц техники:

- 2 единицы коммунальной дорожной машины (МКДУ) на шасси КМАЗ-65115;

- трактор Белорус МТЗ 82.1;

- трактор Белорус МТЗ 2022.3 (212 л.с.);

- подметально-уборочная машина элеваторного типа ПУМ-6х к самосвалу Камаз.

11. МП «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования 7125,39 тыс.руб.

В 2019 году проводятся работы по следующим объектам:

1.«Строительство нового кладбища в городе Димитровграде Ульяновской области» мероприятие «строительство по смете» – 1496,8178 тыс.руб. Ведется работа по проверке ПСД и устранению замечаний полученных от ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза».

2. «Строительство системы водопонижения в юго-восточной части Первомайского района города»:

-мероприятие «инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы»- 3789,89 тыс.руб. Определен исполнитель работ ООО «Спецгрунтстрой». Срок выполнения проектно-изыскательских работ до 01.07.2020. В связи с изменением срока выполнения работ индикативные показатели по данному мероприятию будут скорректированы.

- мероприятие «пуско-наладочные работы I этап» - 374,3692 тыс.руб. Ориентировочный срок выполнения работ III квартал 2019 года.

3. «Строительство сети наружного освещения на участке ул.Куйбышева от дома №342 по ул.Куйбышева до дома №73 по ул.Шишкина» мероприятие «инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы» - 780 тыс.руб. Подготавливается конкурсная документация.

12. МП «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области на 2018-2022 годы»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление архитектуры и градостроительства города Димитровграда».

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования 94 543,88933 тыс.руб., в том числе:

- 4 577,80625 тыс.руб. – бюджет города

- 3 909,75496 тыс.руб. – областной бюджет

- 84 954,87412 тыс.руб. – федеральный бюджет

- 1101,454 тыс.руб. – безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

В 2019 году в рамках муниципальной программы выполняются следующие мероприятия:

Благоустройство общественных территорий

1.Благоустройство парка «Духовности» по ул.Куйбышева

В 2017 году разработан дизайн-проект по благоустройству территории на сумму 371 тыс.руб. Проведена независимая экспертиза сметной документации и получено положительное заключение.

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 12.09.2018 на 2018-2019 годы с ООО «Монтажник-Д» на сумму 20 718,15604 тыс.руб.

В 2019 году ведутся следующие работы:

- вертикальная планировка земельного участка - 4000 кв.м.

- установка бортового камня – 580 м.

- подготовка основания под устройство пешеходных дорожек - 1550 кв.м.

- установка опор освещения и кронштейнов для светильников – 95 шт.

- устройство чернового основания фонтана, устройство приямков для насосов, подводка кабелей электроснабжения для насосов.

- установка бортового камня парковки – 60,5 м.

- укладка асфальтового покрытия парковки (1 слой) - 100 кв.м.

- устройство плитки тротуарной – 390 кв.м.

В связи с несоответствием сметной документации на озеленение территории фактическим объемам работ, принято решение исключить работы по озеленению из состава работ в рамках муниципального контракта. Работы по озеленению будут выполнены после корректировки ПСД в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту на разработку дизайн-проекта. Срок завершения работ 30.06.2019.

01.07.2019 состоялась приемка выполненных работ общественной муниципальной комиссией. Работы не приняты. Подрядчик ООО «Монтажник-Д» обязался завершить работы в срок до 22.07.2019.

2.Благоустройство территории «Аллея учителя» II этап

20.05.2019 заключен контракт на разработку дизайн-проекта благоустройства территории «Аллея учителя» II этап. Дизайн-проект разработан.

29.05.2019 размещена аукционная документация на выполнение работ по благоустройству территории «Аллея учителя» по улице Терешковой (II этап), По итогам аукциона контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Аврора-Малыкла» на сумму 23434,875 тыс.руб.

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта по 01.10.2019.

3.Благоустройство парка «Молодежный»

21.05.2019 заключен контракт на разработку дизайн-проекта благоустройства парка «Молодежный» на 524,92267 тыс.руб. Дизайн-проект разработан.

10.07.2019 планируется разместить аукционную документацию на выполнение работ по благоустройству территории парк Молодежный (I этап).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 039,964 тыс.руб.

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта по 01.10.2019.

Благоустройство дворовых территорий

В 2019 году в г.Димитровграде планируется благоустроить 27 дворовых территорий.

В целях выделения субсидий, на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий заключено 5 соглашений на выполнение работ с подрядными организациями "Дорстрой+", ИП Смирнова, ООО "Планета М", ООО "АРК+", ООО "Шанс".

В 2019 году запланированы следующие виды работ:

- ремонт дворовых дорог - 10971,4 кв.м.;

- ремонт (устройство) тротуаров и площадок, входов в подъезды - 3045,6 кв.м.;

- установка светильников – 17 шт.;

- установка урн  - 86 шт.;

- установка скамеек – 143 шт.;

-  установка газонного ограждения – 2665 м/п;

- устройство площадок под авто парковки -  5334,6 кв.м.;

- устройство покрытия игровых площадок -1356,8 кв.м.;

- установка детских игровых комплексов - 12 шт.;

- установка тренажеров (спортивных комплексов) – 10 шт.;

- установка каруселей  - 7 шт.;

- установка детских горок – 4 шт.;

- установка качелей  - 25 шт.;

- установка песочниц – 10 шт.

Ориентировочный срок завершения  работ до 01.09.2019.

На отчетную дату проведены следующие работы:

- ул.Циолковского, д.7 – произведена укладка асфальтобетонного покрытия дороги и парковочных карманов, установлен бордюрный камень, произведен ремонт тротуара, установлена детская площадка с устройством мягкого покрытия.

- ул.Куйбышева, д.272 – произведена укладка асфальтобетонного покрытия дороги и парковочных карманов, установлен бордюрный камень, подготовлена детская площадка для устройства мягкого покрытия.

- ул.Московская, д.83 и ул.Свирская, д.2 (один двор) - произведена укладка асфальтобетонного покрытия дороги, парковки и подходов к подъездам, выполнена установка бордюрного камня, установлена горка, карусель, качели, ведутся работы по установке газонного ограждения.

- ул.Октябрьская, д.62 – произведена установка бордюрного камня, производится планировка дороги и парковочных карманов.

- ул.Куйбышева, д.311 – произведена установка бордюрного камня, устройство тротуара и подходов к подъездам, выполняется планировка дорожного полотна.

- ул.Театральная, д.8а – произведена установка бордюрного камня и планировка дорожного полотна, выполнено устройство тротуара.

- ул.Гвардейская, д.34 – производится монтаж ограждения спортивной площадки.

- ул.Куйбышева, д.22 – произведена установка бордюрного камня и укладка асфальта.

- ул.М.Тореза, д.6а – произведена установка бордюрного камня, планировка дороги.

- ул.Королева, д.12 – произведена установка  бордюрного камня, планировка дороги.

- ул.Автостроителей, д.48 – произведен монтаж детской игровой площадки и оборудования.

- ул.Ленина, д.8 – выполнена укладка бортового камня, устройство тротуара и планировка дороги.

- ул.Московская, д.44 – демонтаж бордюрного камня, планировка дороги и парковки, устройство спортивной площадки с мягким покрытием.

- ул.Курчатова, д.20 – выполняется установка бордюрного камня и планировка дороги.

- ул.Осипенко, д.19а – выполняется установка бордюрного камня и  планировка парковки и дороги.

- ул.Осипенко, д.19б – выполняется установка бордюрного камня и  планировка парковки и дороги.

- ул.Восточная, д.34 –  выполняется установка бордюрного камня,  планировка парковки и дороги, детской площадки.

- ул.Гвардейская, д.51б – произведена установка детской площадки.

- ул.Лермонтова, д.6 – произведен демонтаж бордюров, планировка тротуаров и парковки.

- ул.2 Пятилетка, д.94 - произведена установка бордюрного камня, планировка парковки и дороги.

- ул.Октябрьская, д. 72 - произведен демонтаж бордюрного камня.

В III квартале 2019 года работы по благоустройству дворовых территорий будут продолжены.

Программы, направленные на развитие социальной сферы

В рамках развития социальной сферы города Димитровграда Ульяновской области в 2019 году финансировалось 7 муниципальных программ на общую сумму 1 317 106,6125 тыс.руб.

13. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2021 годы»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по физической культуре и спорту.

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования 81 890,83418 тыс.руб. Профинансировано 42 973,61535 тыс.руб.

В 2019 году в рамках муниципальной программы выполняются следующие мероприятия:

- «Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, формирование сборных команд и обеспечение участия городских спортсменов в региональных физкультурных и спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом и планом общественно-значимых мероприятий»-профинансировано 1135,61097 тыс.руб.

За отчетный период проведено: спортивно-массовых  мероприятий –  144: городских – 124, областных и всероссийских – 20. Число участников спортивных соревнований –  более 15500 чел.

- «Обеспечение оказания муниципальных услуг населению в сфере физической культуры и спорта»- профинансировано 31872,13425 тыс.руб.

Общее количество потребителей муниципальных услуг учреждений отрасли физической культуры и спорта в отчетном периоде составило 14291 чел. (2018 год- 11078 чел.).

-«Обеспечение деятельности казенных учреждений» - профинансировано 6638,64908 тыс.руб.

- «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ» - предусмотрено бюджетом 1052,632 тыс.руб.

-«Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту» - профинансировано 3327,22105 тыс.руб.

Доход бюджета города от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями физической культуры и спорта составил 4563,7 тыс.руб. (2018 г.- 4789,4 тыс.руб.). Снижение дохода от оказания платных услуг в сравнении с аналогичным периодом прошлого года связано с недополученным доходом от массового катания на стадионе «Строитель».

Число потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта в отчетном периоде составил 14291 чел. (2018 г.- 11078 тыс.руб.).

В спортивных клубах в форме общественных организаций занимаются свыше 3500 граждан, что соответствует уровню 2018 года.

14. МП «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: Управление по делам культуры и искусства.

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования  164 596,93751 тыс.руб., в том числе:

- 105262,32012 тыс.руб. - городской бюджет

- 54904,81739 тыс.руб. - областной бюджет

- 4429,8 тыс.руб. - федеральный бюджет

Профинансировано 82 958,22263 тыс.руб.

В 2019 году запланирована реализация следующих мероприятий:

Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Димитровграда Ульяновской области – профинансировано 24 445,14994 тыс.руб.:

- предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МАУК ЦКиД «Восход», МБУК «ДДТ им. А.Н.Островского»-профинансировано 20171,64567 тыс.руб.

- предоставление субсидий согласно плану общественно-значимых мероприятий – профинансировано 1203,31825 тыс.руб.

- предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы МБУК «ДДТ им.А.Н. Островского» – профинансировано 200,2975 тыс.руб.

- предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты) МАУК ЦКиД «Восход» - профинансировано 5 тыс.руб.

-предоставление субсидий на погашение кредиторской задолженности МБУК «ДДТ им.А.Н.Островского»– профинансировано 2864,88852 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области» – профинансировано 36072,76178 тыс.руб.:

- предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №2»,  МБУ ДО «ДХШ» - 34459,58878 тыс.руб.

-предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты) МБУ ДО ДШИ №1, МБУ ДО ДШИ №2 – профинансировано 13 тыс.руб.

-погашение кредиторской задолженности по аренде МБУ ДО «ДШИ №1»- профинансировано 1600,173 тыс.руб.

-погашение кредиторской задолженности МБУ ДО «ДШИ №2» (приобретение концертных костюмов)- предусмотрено бюджетом 0,61739 тыс.руб.

Подпрограмма «Сохранение культурного и исторического наследия» - профинансировано 12883,89233 тыс.руб.:

- предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУК «ДКМ», МБУК «ЦБС», МБУК «ЦСИиД»- профинансировано 12883,89233 тыс.руб.;

-предоставление субсидий на комплектование книжных фондов МБУК «ЦБС»- предусмотрено бюджетом 63,375 тыс.руб.

- предоставление субсидий  на замену оконных блоков МБУК «ДКМ» – предусмотрено бюджетом 278,56160 тыс.руб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»- профинансировано 9556,41858 тыс.руб.:

- обеспечение деятельности Управления по делам культуры и искусства – профинансировано 2903,65292 тыс.руб.

-проведение общественно-значимых мероприятий - профинансировано 151,225 тыс.руб.

-обеспечение деятельности учреждений культуры (МКУ «СТО») - профинансировано 6501,54066 тыс.руб.

-разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия – предусмотрено бюджетом 800 тыс.руб. 28.06.2019 заключен муниципальный контракт, срок оказания услуги составляет 150 календарных дней с момента заключения контракта.

15.МП «Обеспечение жильем молодых семей»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования  4943,9376  тыс.руб., в том числе:

- 1 895, 21297 тыс.руб.- бюджет города

- 1 117,12839 тыс.руб. – областной бюджет

- 1 931,59624 тыс.руб. – федеральный бюджет

Согласно выписке из списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2019 году по городу Димитровграду, планируется предоставление социальной выплаты 6 семьям.

За I полугодие 2019 года проведена следующая работа:

- проконсультировано 28 молодых семей;

- принято 5 пакетов документов от молодых семей, из них 3 семьям отказано в соответствии с условиями программы, 2 семьи включены в список участников муниципальной программы.

- проведено 10 заседаний комиссии по жилищным вопросам Администрации города: 2 семьи признаны участниками программы, 8 семей исключены (достижение возраста 36 лет), отказано – 3 семьям.

16.МП «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования  1050 тыс.руб., в том числе:

- 525 тыс.руб. - бюджет города

- 525 тыс.руб. - областной бюджет

Профинансировано 150 тыс.руб.

В рамках реализации муниципальной программы проконсультировано 10 работников муниципальных учреждений по условиям и порядку получения социальной выплаты;

В I полугодии 2019 года выдано 4 свидетельства на получение социальной выплаты. Денежные средства перечислены по 1 свидетельству, оплата по остальным будет произведена после предоставления документов согласно административному регламенту.

17.МП «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области.

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования  1 061 358,73510 тыс.руб., в том числе:

- 321 115,01918 тыс.руб.- бюджет города

- 740 243,71592 тыс.руб. - областной бюджет

Профинансировано  597 561,34529 тыс.руб.

В рамках реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

-обеспечение организации деятельности Управления образования Администрации города Димитровграда.

- обеспечение организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области».

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- замена и установка оконных блоков в 6 дошкольных учреждениях на общую сумму 21 491,25 тыс.руб. (в т.ч. 6 491,25 тыс.руб.- бюджет города, 15000 тыс.руб. - областной бюджет): МБДОУ № 8 (пр.Автостроителей, д.44 а), №21 (ул.Курчатова, д.6а), №34 (ул.Терешковой, д.4б), №38 (ул.Королева, д.13а), №41 (пр.Ленина, д.6), № 49 (пр.Ленина, д. 31б).

На отчетную дату проводится работа по размещению аукционной документации. Ориентировочная дата торгов - 15.07.2019.

В случае получения экономии по результатам проведенных аукционов оконные блоки будут заменены еще в четырех зданиях трех детских садов (МБДОУ №№15 (ул.Комсомольская, д.84), 22, 34 (пр.Димитрова, д.31а, пр.Ленина, д.26 б).

- проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях (текущий ремонт наружных эвакуационных лестниц в МБДОУ №36) – предусмотрено бюджетом 1071 тыс.руб. Определен исполнитель работ -ООО «УниверсалСтрой». Срок выполнения работ 60 дней с момента заключения контракта.

- ремонт кровель в муниципальных дошкольных образовательных организациях (МБДОУ №45 «Журавлик») - 600 тыс.руб. По результатам электронных торгов определен подрядчик - ООО «Веста». Ориентировочная дата заключения контракта - 18.07.2019.

- ремонт кровель в муниципальных общеобразовательных организациях:

1.МБОУ «Городская гимназия» здание по ул.М.Тореза, д.4 – заключен муниципальный контракт на 1400 тыс.руб. Срок выполнения работ 60 дней с момента заключения контракта.

2.МБОУ СШ №6 09.07.2019 будет произведено размещение аукциона на сумму 1412,39 тыс.руб. Ориентировочная дата торгов - 22.07.2019.

18.МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования  2 316,5 тыс.руб.

По состоянию на 01.04.2019 выделены субсидии 19 социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) города для реализации социально значимых проектов:

- Историко-культурному Фонду «Мелекесъ» в сумме 40,5 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы «Издание книги «История Мелекесса» С.Г.Дырченкова.

- Ульяновской областной детско-юношеской общественной организации «Ассоциация скаутов» в сумме 100 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы Творческий марафон «15 лет вместе».

- Димитровградской местной общественной организации инвалидов Чернобыля в сумме 60 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы «Герои-ликвидаторы. Помнить, чтобы жить».

- Ассоциации по социальной поддержке неработающих пенсионеров предприятий промышленной площадки Димитровградского автоагрегатного завода в сумме 200 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы «Чтобы тело и душа были молоды».

- Димитровградской местной общественной организации «Федерация Кикбоксинга» в сумме 80 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы «Растим спортивными – вырастим здоровыми: формирование и развитие основ здорового образа жизни у детей и подростков города Димитровграда и Мелекесского района средствами популяризации кикбоксинга».

В 2018 данная организация победила во втором этапе конкурса на Президентский грант с проектом «Путь к победе»  в сумме 1 997,30440 тыс.руб., реализацию которого осуществляет до конца июля 2019 года. Подана заявка «Вместе с чемпионами: развитие основ здорового образа жизни у детей и подростков города Димитровграда и Мелекесского района средствами популяризации кикбоксинга» в сумме 350 тыс.руб. на второй этап регионального конкурса 2019 года по предоставлению субсидий из областного бюджета Ульяновской области.

- Общественной организации территориальное общественное самоуправление города Димитровграда «Черемшан» в сумме 40 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы «Двор любящих людей». Подана заявка «Девиз по жизни – здоровый образ жизни!» в сумме 277,291 руб. на второй этап регионального конкурса 2019 года по предоставлению субсидий из областного бюджета Ульяновской области.

- Димитровградской местной Общественной организации «Федерация спортивного и боевого самбо» в сумме 126 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы «Центр развития спортивного и боевого самбо по адресу: г.Димитровград, ул.Алтайская, д.61».

Подана заявка «Развитие спортивного и боевого самбо в городе Димитровграде» на сумму 315 тыс.руб. на второй этап регионального конкурса 2019 года по предоставлению субсидий из областного бюджета Ульяновской области.

- Автономной некоммерческой организации социально-культурного просвещения молодёжи «Преображение» в сумме 112 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы Развитие МО «Городские герои».

Помимо этого, организация в 2018 победила во втором этапе конкурса на Президентский грант с проектом «Познай истину» в сумме 252,350 тыс.руб., реализацию которого осуществляет до середины июля 2019 года.

- Автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Прайд» в сумме 65 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы «Прайд: Территория силы - территория добра. Формирование ценностей здорового образа жизни средствами популяризации карате».

- Общественной организации «Союз ветеранов войны в   Афганистане» города Димитровграда в сумме 290 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы «Спасибо за Победу».

Подана заявка «Фестиваль патриотической песни «От Афгана до Чечни» в сумме 300 тыс.руб. на второй этап регионального конкурса 2019 года по предоставлению субсидий из областного бюджета Ульяновской области.

- Местной религиозной организации православного Прихода храма в честь святителя Луки Крымского г.Димитровграда Ульяновской области Мелекесской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в сумме 50 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы «Трезвое поколение Поволжья».

- Димитровградскому местному отделению Ульяновское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Боевое братство» в сумме 390 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы Международный фестиваль патриотической песни «От Афгана до Чечни».

Помимо этого, организация в 2019 победила в первом этапе конкурса на Президентский грант с проектом «По следу волжан, что годами размыт»  в сумме 553,250 тыс.руб.

Подана заявка «Эхо памяти» на сумму 89,6 тыс.руб. на второй этап регионального конкурса 2019 года по предоставлению субсидий из областного бюджета Ульяновской области.

- Димитровградской местной молодежной общественной организации «Центр военно-патриотического воспитания казачьей молодежи «Патриот» в сумме 75 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы «Один день солдата».

- Димитровградскому (Мелекесскому) городскому казачьему обществу Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества в сумме 75 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы «Мелекесский Гарнизон».

Подана заявка «Страна Героев» в сумме 329,850 тыс.руб. на второй этап регионального конкурса 2019 года по предоставлению субсидий из областного бюджета Ульяновской области.

- Общественной организации «Димитровградской местной татарской национально-культурной автономии» в сумме 90 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы Организация городского праздника «Сабантуй-2019».

- Общественной организации «Димитровградское городское отделение Союза женщин России» в сумме 170 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы по проведению акции «Дари Добро».

Помимо этого, организация победила в первом этапе регионального конкурса 2019 года по предоставлению субсидий из областного бюджета Ульяновской области с проектом «Театральные подмостки» в сумме 294,150 тыс.руб.

- Общественной организации «Димитровградская местная украинская национально-культурная автономия» в сумме 93 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы «И дружно разные народы…».

- Димитровградской местной общественной организации инвалидов-опорников «Преодоление» Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) в сумме 180 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы «Жить здорово!».

Помимо этого, организация в 2018 победила во втором этапе конкурса на Президентский грант с проектом «Открой свои возможности» - межрегиональная спартакиада семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья»  в сумме 490,77860 тыс.руб., реализацию которого осуществляла до середины июня 2019 года.

Помимо этого, организация в 2019 победила в первом этапе конкурса на Президентский грант с проектом «Помощь+» - создание пункта проката технических средств реабилитации и мастерской по их ремонту на базе Центра реабилитации инвалидов «Преодоление»  в сумме 500 тыс.руб.

Помимо этого, организация победила в первом этапе регионального конкурса 2019 года по предоставлению субсидий из областного бюджета Ульяновской области с проектом «Мы рядом – мы вместе: создание параволонтерского Центра» в сумме 294,150 тыс.руб.

- НП «Комитету солдатских матерей «Сыновья» в сумме 80 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы по обеспечению деятельности НП «Комитета солдатских матерей «Сыновья».

19. МП «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования всего 127,512 тыс.руб.

В 2019 году запланирована реализация следующих мероприятий:

1. Услуги по разработке и экспертизе проектно-сметной документации на обустройство муниципальных учреждений культуры в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других МГН (в том числе авторский надзор):

-МБУК «ЦБС г.Димитровграда» - библиотека информационно - досуговый центр» ул.Черемшанская, 114.

2. Выполнение работ по приспособлению входной группы, путей движения внутри здания, санитарно - гигиенических помещений, приобретение и установка оборудования и материалов:

-МБУК «ЦБС г.Димитровграда» - библиотека информационно - досуговый центр» ул.Черемшанская, 114.

В настоящее время в муниципальную программу вносятся изменения в части снятия лимитов 2019 года по причине отсутствия софинансирования мероприятий  муниципальной программы из вышестоящих бюджетов.

20.МП «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Служба охраны окружающей среды».

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден объем финансирования всего 822,15612 тыс.руб., в том числе:

- 222,15612 тыс.руб. - бюджет города

- 600 тыс.руб. - областной бюджет

Профинансировано 110,20904 тыс.руб.

В 2019 году запланирована реализация следующих мероприятий:

- Проведение мероприятий по замене существующих аншлагов и установке информационных щитов в ООПТ – профинансировано 54, 52904 тыс.руб. Установлено 8  аншлагов.

- Проведение мероприятий по акарицидной обработке ООПТ города -  принято обязательств на 41,67441 тыс.руб. В мае 2019 года проведена первая акарицидная обработка, вторая запланирована на сентябрь 2019 года.

- Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - профинансировано  55,680 тыс.руб. Мероприятие выполнено.

- Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области (объект: экологическая реабилитация Чёрного озера в городе Димитровграде Ульяновской области) – предусмотрено бюджетом 526,316 тыс.руб. Торги 12.07.2019 не состоялись по причине отсутствия заявок на участие в закупке.

- Проведение комплекса мероприятий по благоустройству родника на ул.Коммунальной в городе Димитровграде Ульяновской области – принято обязательств 105,26316 тыс.руб. Договор на проведение работ будет заключен в августе 2019 года.

Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

В целях повышения эффективности реализации муниципальных  программ ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо:

1. Обеспечить интеграцию мероприятий региональных проектов направленных на достижение целей национальных проектов в муниципальные программы города.

2. Обеспечить увеличение доли средств из вышестоящих бюджетов, привлекаемых для реализации муниципальных программ города.

3. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение изменений в муниципальные программы, касающиеся мероприятий  текущего финансового 2019 года и планового периода 2020-2021 годы.

4. Обеспечить достижение плановых значений индикаторов эффективности реализации муниципальных программ.

5. Обеспечить своевременное размещение проектов муниципальных программ на общественное обсуждение в установленном Администрацией города порядке.