Аналитическая информация о выполнении муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

за январь-июнь 2020 года

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г.Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок).

Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет полную ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.

Согласно информации Управления финансов и закупок на реализацию 19 муниципальных программ в январе-июне 2020 года предусмотрено

2 184 940,45865* тыс.руб., в том числе:

- 745 599,35138 тыс.руб. - бюджет города;

- 1 271 298,07976 тыс.руб. - областной бюджет;

- 167 043,02751 тыс.руб. - федеральный бюджет;

- 1 000 тыс.руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

Фактическое исполнение составило 882 412,28828* тыс.руб., в том числе:

- 279 750,357 тыс.руб.- бюджет города;

- 595 752,34353 тыс.руб.- областной бюджет;

- 6 909,58775 тыс.руб. - федеральный бюджет.

*включая оплату кредиторской задолженности за предыдущие периоды

В пять муниципальных программ интегрированы мероприятия региональных проектов:

- региональный проект «Спорт - норма жизни», направленный на достижение  целей, показателей и результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни» (МП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области», МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»),

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды», направленный на достижение соответствующих результатов  реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (МП «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области на 2018-2022 годы»),

- региональный проект «Культурная среда», направленный на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда» (МП «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»),

- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (МП «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»).

Согласно представленным в управление социально-экономического развития отчетам наблюдается планомерная работа структурных подразделений  по реализации мероприятий муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ

1. МП «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по управлению имуществом города.

Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы: региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 54 099,72534 | 0,00 |
| Городской бюджет | 7 467,418 | 0,00 |
| Областной бюджет | 26 016,00494 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 20 616,30240 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: -приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 54 099,72534 | -расселено 8 квартир по ул.Прониной, д.15 путем предоставления свободного жилищного фонда, - заключен муниципальный контракт на приобретение 15 квартир (13680,00 тыс.руб.). |

Вывод: муниципальная программа рекомендована к финансированию на очередной финансовый год.

2. МП «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области на 2019-2021 годы»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по управлению имуществом города.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 12 477,15396 | 4 690,54064 |
| Городской бюджет | 12 477,15396 | 4 690,54064 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности КУИГ | 11 059,55396 | Заключены договора, контракты на приобретение бумаги, картриджей. Осуществлена выплата заработной платы. |
| Организация работы по управлению развития объектов муниципальной собственности и земельных участков | 1417,6 | Поступление неналоговых доходов: -доходы от аренды за земельные участки, государственная собственность в отношении которых не разграничена 10 927,06 тыс.руб. -доходы от аренды муниципальных земельных участков 5 521,64 тыс.руб. -доходы от аренды муниципального имущества 15 317,10 тыс.руб. -доходы за наем муниципального жилищного фонда, рекламу 830,40 тыс.руб. -доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 685,50 тыс.руб. -доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 1980,00 тыс.руб. -доходы от приватизации муниципального имущества 2 116,40 тыс.руб. |

Вывод: в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа по итогам 2019 года признана высокоэффективной.

Муниципальная программа рекомендована к финансированию на очередной финансовый год.

3.МП «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 годы»

Разработчик муниципальной программы: Отдел безопасности Администрации города.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 50,00 | 0,00 |
| Городской бюджет | 50,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Проведение социологических исследований на территории города, в целях оценки уровня коррупции в муниципальном образовании «Город Димитровград» | 46,42 | Мероприятие планируется выполнить в III квартале 2020 года |
| Проведение конкурсных мероприятий, на тему «Молодежь против коррупции» в общеобразовательных организациях города | 3,58 | Мероприятие планируется выполнить в III квартале 2020 года |

Вывод: в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа по итогам 2019 года признана высокоэффективной.

Отделом безопасности принято решение о разработке проекта новой муниципальной программы со сроком реализации 2021-2025 гг.

4. МП «Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: Управление финансов и муниципальных закупок города Димитровграда Ульяновской области.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 395 524,05063 | 319 498,09130 |
| Городской бюджет | 395 524,05063 | 319 498,09130 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Своевременное погашение долговых обязательств города | 338 039,22413 | В отчетном периоде проведена следующая работа: -привлечение бюджетного кредита на сумму 47 000,00 тыс. руб. (ставка 0,1%) сроком на 159 дней. -заключен муниципальный контракт по коммерческому кредиту на сумму 291 039,22413 тыс. руб. в целях снижения процентной ставки по действующим коммерческим кредитам в связи со снижением ключевой ставки ЦБ РФ. Выборка кредитных средств по нему составила – 244 039,22413 тыс. руб. Остаток средств будет выбран для погашения бюджетного кредита. - с 01.01.2020 по 30.06.2020 года выделено средств на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд на общую сумму 737 789,47 тыс. руб., размещено 693 790,04 тыс. руб. Сумма контрактов победителей по проведенным процедурам составила 579 073,45 тыс. руб., в том числе: -580 аукционов в электронной форме, общая сумма выделенных средств 372 361,73 тыс. руб., сумма контрактов победителей 328 362,31 тыс. руб., экономия составила 43 999,42 тыс. руб. или 11,82% . -7 конкурсов с ограниченным участием, общая сумма выделенных средств 204 202,52 тыс. руб., сумма контрактов победителей 204 202,52 тыс. руб. -сумма экономии по всем проведенным процедурам с начала 2020 года (с учетом многолетних процедур) – 43 999,42 тыс. руб. или 7,06% (в I полугодии 2019 года - 20 590,54 тыс. руб. или 3,06%). -доля централизованного размещения заказов (через уполномоченный орган) от общего объема размещенных средств – 83,47% (в I полугодии 2019 года-78,77%). -проведено 2 семинара на темы: «Применение норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» и «Малые закупки». |
| Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города | 41 794,55362 |  |
| Организация составления и исполнения бюджета города Димитровграда, а также осуществление иных полномочий | 15 690,27288 |  |

Вывод: в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа по итогам 2019 года признана высокоэффективной.

Муниципальная программа рекомендована к финансированию на очередной финансовый год.

5. МП «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы»

Разработчик муниципальной программы: Отдел муниципальной службы и кадров Администрации города.

Финансовое обеспечение  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 278,41754 | 0,00 |
| Городской бюджет | 278,41754 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Проведение диспансеризации муниципальных служащих | 171,05754 | Мероприятия будут реализованы до конца года |
| Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и технических работников за счет средств бюджета города | 76,360 |  |
| Организация и проведение мероприятий по развитию корпоративной культуры | 31,00 |  |

Вывод: в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа по итогам 2019 года признана эффективной.

Муниципальная программа рекомендована к финансированию на очередной финансовый год в случае принятия решения разработчиком о продлении срока ее реализации.

6.МП «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской  области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 4 345,18919 | 0,00 |
| Бюджета города | 46,68421 | 0,00 |
| Областного бюджета | 4 298,50498 | - |
| Федерального бюджета | - | - |
| Других источников | - | - |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Западная в городе Димитровграде Ульяновской области - выполнение работ по реконструкции, I очередь | 80,80808 | Заключен контракт с ООО «Ульяновсктрансстрой». Выполнено устройство слоя покрытия на легковой парковке, верхнего слоя асфальтобетонного покрытия грузовой парковки, велодорожки и тротуара, съездов, разметки, наружного освещения. Ведется устройство дорожных знаков и тактильных плит. |
| Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по пр.Автостроителей в городе Димитровграде Ульяновской области - выполнение работ по реконструкции | 4 264,38111 | Мероприятие исключается из муниципальной программы. |

Вывод: в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области по итогам 2019 года  муниципальная программа признана неэффективной.

В связи с высокой социальной значимостью мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы, управление социально-экономического развития рекомендует к финансированию данную муниципальную программу на очередной финансовый год.

7.МП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы: региональный проект «Спорт - норма жизни».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 188 915,81727 | 19 309,05653 |
| Бюджета города | 17 995,85486 | 908,90287 |
| Областного бюджета | 130 919,96241 | 18 400,15366 |
| Федерального бюджета | 40 000 | 0,00 |
| Других источников | - | - |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Строительство культурно-образовательного центра с размещением детской школы искусств № 1, детской художественной школы, Управления по делам культуры и искусства по ул. Гагарина, 24: - инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы | 8 300 | Получено положительное заключение гос.экспертизы проектов культурного наследия, охранные зоны которых попадают в зону предполагаемого строительства. Вторая гос.экспертиза, инженерные изыскания, проектные работы планируется выполнить во втором полугодии 2020 года. |
| Реконструкция здания детского сада №3 «Красная шапочка» по ул. Гончарова, 11а: -реконструкция по смете | 48 346,182 | Заключен муниципальный контракт от 11.02.2020 с ООО «Комфорт» на сумму 41517,523 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт от 08.05.2020 с ООО «Рубин» на сумму 321,89092 тыс.руб. Планируемый срок окончания исполнения контрактов – декабрь 2020 года, планируемый срок (сроки отдельных этапов) выполнения работ – 31.10.2020. В отчетном периоде выполнены работы: 1. Общестроительные работы: - демонтажные работы – 100%, - отделка помещений – 60%, - устройство кровли – 80%, - устройство стен и перегородок – 100%, - устройство окон и дверей – 80%, - устройство входов – 50%. 2. Водоснабжение, канализация – 70%. 3. Отопление, вентиляция – 70%. 4. Электроснабжение, электроосвещение – 80%. 5. Благоустройство –50%. 6. Наружная отделка (фасад) – 40%. 7. Наружное освещение – 100%. |
| Капитальный ремонт строительных конструкций здания и сетей инженерно-технического обеспечения с переоборудованием части помещений первого этажа для детей дошкольного образования МБОУ СШ №10: -капитальный ремонт по смете | 61 846,37212 | По объекту выполнены следующие работы: -усиление, восстановление и капитальный ремонт несущих строительных конструкций крыши, стен здания – 100%, -усиление, восстановление и капитальный ремонт фундаментов, ж/б конструкций, перемычек, лестничных маршей и площадок – 100%, -ремонтно-строительные работы, наружная отделка фасадов – 95%, -ремонтно-строительные работы 2 этап. Отделочные работы помещений 2 и 3 этажей – 95%, -ремонтно-строительные работы 3 этап. Отделочные работы помещений 1 этажа – 80%, -устройство автоматической пожарной сигнализации – 100%, -дополнительные работы (монтаж санузлов, крепление вентиляции, устройство подиумов, устройство крылец) – 60%, -благоустройство – 15%. Дополнительно выполняются работы: - устройство отмостки – 50%, - устройство обогрева скатной кровли здания – 10%, -устройство молниезащитного контура – 60%. Оставшиеся работы по благоустройству территории, установке МАФ, плитняка, устройству молниезащиты, освещения, а также внутренние работы по 1 этажу (устройство полов из линолеума, мягкого пола, установка оборудования пищеблока) планируется выполнить до 30.07.2020. |
| Капитальный ремонт стадиона «Старт» с укладкой искусственного покрытия и легкоатлетических беговых дорожек: | 27 015,78947 | Заключен муниципальный контракт от 05.03.2020 с ООО «Простор» на сумму 700,00 тыс.руб. Срок выполнения работ- 05.04.2020. Проектная и сметная документация разработаны. Экспертиза достоверности сметной стоимости получена. |
| - разработка проектной документации, экспертиза сметной документации | 700 |  |
| -капитальный ремонт по смете | 26 315,78947 | Планируется заключение муниципального контракта с ООО «Промвентиляция» (г.Ульяновск). |
| Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни»: - оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 43 407,47368 | Заключен муниципальный контракт с ООО ПромСтройЭксперт» от 02.06.2020 на сумму 32 929,80190 тыс.руб. Срок поставки до 02.07.2020. На данный момент оборудование не поставлено. |

Вывод: в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа по итогам 2019 года признана высокоэффективной.

Муниципальная программа рекомендована к финансированию на очередной финансовый год.

8.МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2021 годы»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 222 762,30158 | 78 594,30420 |
| Бюджета города | 148 016,43775 | 70 078,12292 |
| Областного бюджета | 74 745,86383 | 8 516,18128 |
| Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |
| Других источников | 0,00000 | 0,00000 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Организация бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области: | 211 397,27024 | Высажено цветочных культур - 42 638 шт. (544,99876 тыс.руб.). Обработано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог пескосоляной смесью 1618 тн. (2 191,66806 тыс.руб.). Покрыто горизонтальной разметкой 12 100,6 кв.м. автомобильных дорог. |
| -сельское хозяйство и рыболовство | 1 613,82 |  |
| - дорожное хозяйство | 80 351,12780 |  |
| -жилищное хозяйство | 2 011,5 |  |
| -благоустройство (в т.ч. сбор, удаление отходов и очистка сточных вод), | 51733,90760 (157,89474) |  |
| - другие вопросы в области жилищно-коммунального | 75686,91484 |  |
| Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы. - руководство и управление в сфере установленных функций. | 10 769,02334 | Мероприятие реализуется в течение года |
| Приобретение специализированной техники и оборудования с использованием средств финансовой аренды (лизинга) | 596,008 | Мероприятие реализуется в течение года (лизинговые платежи) |

Вывод: в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа по итогам 2019 года признана эффективной.

Муниципальная программа рекомендована к финансированию на очередной финансовый год.

9. МП «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 2 643,86 | 0,00 |
| Бюджета города | 2 643,86 | 0,00 |
| Областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Строительство системы водопонижения в юго-восточной части Первомайского района города: | 2 465,91 |  |
| - инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы | 1755,91 | В настоящее время вносятся изменения в муниципальную программу в части исключения данных мероприятий. |
| - строительство по смете | 250,00 |  |
| - технологическое присоединение | 100,00 |  |
| - изготовление технического плана | 100,00 |  |
| -техническое обследование | 260,00 | Мероприятие выполнено, подготовлено заключение, по результатам которого принято решение выполнить текущий ремонт существующей системы водопонижения. |
| Строительство сети наружного освещения на участке ул.Куйбышева от дома №342 по ул.Куйбышева до дома №73 по ул.Шишкина: | 177,95 | Мероприятия будут реализованы после получения положительного заключения государственной экспертизы документации (II квартал 2020 года). |
| - строительство по смете | 77,95 |  |
| - технологическое присоединение | 100 |  |

Вывод: в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области по итогам 2019 года  муниципальная программа признана неэффективной.

В связи с высокой социальной значимостью мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы, управление социально-экономического развития рекомендует к финансированию данную муниципальную программу на очередной финансовый год.

10. МП «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 1 477,18947 | 0,00 |
| Бюджета города | 73,85947 | 0,00 |
| Областного бюджета | 1 403,3300 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Земельный участок с кадастровым номером 73:08:020501:1935 | 1 477,18947 | 03.07.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «Юрюзанский проектно-строительный сервис». Срок исполнения до 31.08.2020. |

Вывод: в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа по итогам 2019 года признана высокоэффективной.

Муниципальная программа рекомендована к финансированию на очередной финансовый год.

11. МП «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области на 2018-2022 годы»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление архитектуры и градостроительства города Димитровграда».

Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы:

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 89 756,33275 | 2 566,32153 |
| Бюджета города | 5 587,46736 | 508,22607 |
| Областного бюджета | 2 495,06596 | 61,80286 |
| Федерального бюджета | 80 673,79943 | 1 996,29260 |
| Других источников | 1 000,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: | 89 756,33275 | Благоустройство общественных территорий общего пользования 1.Общественная территория «Набережная р. Мелекесски по ул.Циолковского» - разработан дизайн - проект (2019 год), - состоялся аукцион (27.03.2020), подрядчик ООО «Аврора-Малыкла» (сумма контракта 13 094,29112 тыс.руб.). Срок окончания работ до 01.09.2020. -09.06.2020 заключен контракт с ООО «Евроснаб» на поставку урн на сумму 165,51250 тыс.руб. Оборудование доставлено на площадку для установки. -11.06.2020 заключен контракт с ООО «Новый парк» на поставку скамеек на сумму 538,80000 тыс.руб. Оборудование доставлено на площадку для установки. -11.06.2020 заключен контракт с ИП Карякина А.В. на поставку спортивного оборудования на сумму 124,09054 тыс.руб. -18.06.2020 заключен контракт на поставку детского оборудования с ИП Афлятунов Д.М. на сумму 989,65565 тыс.руб. Выполнены следующие виды работ: 1. Демонтажные работы: -разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров – 1802 кв.м., -разборка бортовых камней на бетонном основании – 1518 м., -демонтаж скамеек – 4 шт., -демонтаж урн – 4 шт., -вывоз мусора – 419 т. 2. Корыто под покрытие: -разработка грунта бульдозерами с перемещением – 346 куб.м., -устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 256 куб.м., - устройство оснований из щебня – 2065 кв.м., -устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб (гильза) – 8 м., -устройство прослойки из нетканого синтетического материала – 2065 кв.м., -установка закладных деталей для осветительных столбов – 32 шт. 3. Монтажные работы (наружное освещение, видеонаблюдение): - разработка грунта в траншеях экскаватором – 109,36 куб.м., - разработка грунта вручную в траншеях – 44,9 куб.м., -устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб (трубы ПНД Д110) – 16 м., -засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям – 44,9 куб.м., -засыпка траншей и котлованов бульдозерами - 76,5 куб.м., -кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий – 500 м., -прокладка сигнальной ленты – 500 м., -устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб (трубы ПНД Д20) – 1500 м., -кабель оптический – 1500 м. 4. Покрытие проездов и площадок: -установка бортовых камней бетонных – 1302 мп, -установка закладных опор освещения – 12 шт. 5. Дополнительные работы: -демонтаж железобетонных оград из панелей -19 м., -расчистка площадей от кустарников и мелколесья вручную – 1250 кв.м., -валка деревьев без корчевки пней – 104 шт., -корчевка пней – 95 шт., -формовочная обрезка деревьев – 33 шт. 2. Общественная территория «Парк «Молодежный» по ул.Королева, 11» - разработан дизайн - проект (2019 год), - состоялся аукцион (07.04.2020), подрядчик ООО «Энергомашстрой» (сумма контракта 9 759,8571 тыс.руб.). Срок окончания работ до 01.09.2020. Выполнены следующие виды работ: -демонтаж существующего асфальтового покрытия – 90%, - устройство корыта – 1600 кв.м., - монтаж бортового камня – 1400 мп, - устройство основания из песка – 1400 кв.м., - устройство основания из щебня – 900 кв.м., - устройство асфальтового покрытия – 700 кв.м., - устройство траншеи под кабель – 1500 м., - прокладка труб под тротуаром – 8 шт., - установка закладных деталей под опоры освещения – 36 шт., - монтаж детского игрового комплекса – 99%, - прокладка кабеля 250 м/п. 3. Общественная территория «Парк «Прибрежный» по ул.Дрогобычской» -18.06.2020 состоялся аукцион на разработку проекта по парку «Прибрежный». 29.06.2020 контракт заключен с ООО «40-УМОВ». Выполнены следующие виды работ: -проведена топосъемка земельного участка. Схема парка представлена на согласование. 4. Общественная территория «Набережная Верхнего пруда по ул.Лермонтова» - дизайн - проект разработан в 2017 году. - заключен контракт на выполнение работ по корректировке дизайн - проекта с ООО «Простор» (сумма контракта 200 тыс.руб.). Проект получен. -заключен договор на установку МАФ 30.03.2020 -04.06.2020 состоялся аукцион на выполнение работ по благоустройству. 18.06.2020 заключен контракт с ИП Смирнова Е.А. на сумму 11 764,14368 тыс.руб. Срок окончания работ до 31.08.2020. Выполнены следующие виды работ: - разборка покрытий проездов – 3735 кв.м., - разборка покрытий тротуара – 264 куб.м., - разборка оснований щебеночных проездов – 2900 куб.м., - разборка оснований щебеночных тротуаров – 635 куб.м., - валка деревьев – 5 шт., - корчевка пней – 2 шт., - демонтаж плит – 878 шт., - демонтаж бортовых камней - 3475 пм, -демонтаж металлических заборов, ограждений – 65пм, - демонтаж светильников – 14шт., - вывоз строительного мусора – 3500 т, - установка бордюрного камня – 1870 шт. |
| 1.Благоустройство общественных территорий общего пользования |  |  |
| 2.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в том числе: |  | Благоустройство 30 дворовых территорий - по всем дворовым территориям разработаны дизайн-проекты и сметная документация. -30.04.2020 состоялись торги, определены подрядчики: 1.ООО «Планета М» (Западный район - 11 придомовых территорий на сумму 10 350, 710 тыс.руб.), 2.ИП Смирнова (Химмаш - 9 придомовых территорий на сумму 11 136,010 тыс.руб.). 3.ООО «Дор Строй +» (Первомайский-Центральный 10 придомовых территорий на сумму 11 390,986 тыс.руб.). Запланирован следующий объем работ: - ремонт дворовых дорог - 16075 кв.м., - ремонт (устройство) тротуаров и площадок входов в подъезды - 3045,6 кв.м., - установка светильников – 36 шт., - установка урн - 85 шт., - установка скамеек – 119 шт., - установка газонного ограждения – 2030 м/п, - устройство площадок под автопарковки - 2723 кв.м. - устройство покрытия игровых площадок -802 кв.м., - установка детских игровых (спортивных) комплексов и игровых элементов- 65 шт. Срок выполнения работ до 01.09.2020. Адрес Степень готовности ул.Курчатова,26 100 ул.Курчатова,28А 100 ул.Курчатова,28 100 ул.Курчатова,26А 100 ул.Ленина,34 100 ул.Прониной,4 100 ул.Прониной,6 100 ул.Прониной,2 100 ул.Дрогобычская,45 75 ул.Лермонтова,10 75 ул.Автостроителей,64 70 ул.Баданова,86А 50 ул.Баданова,86Б 50 ул. Осипенко,7 25 ул.Осипенко,9 25 ул.Масленникова,87 25 ул. Власть Труда,26 20 ул.Терешковой,8 10 ул.Терешковой,6 10 ул.Менделеева,4 0 ул.Куйбышева,257 0 ул.Куйбышева,305А 0 ул.Куйбышева,289 0 ул.Куйбышева,315 0 ул.Куйбышева,42 0 ул.Куйбышева,44 0 ул.50Лет Октября,80 0 пр.Димитрова,19 0 ул. Театральная, 9 0 пр.Ленина,24а 0 |
| - в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий |  |  |
| - в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий |  |  |
| 3.Независимая экспертиза сметной документации (благоустройство дворовых территорий) |  |  |
| 4.Авторский надзор благоустройства дворовых территорий |  |  |

Вывод: в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа по итогам 2019 года признана высокоэффективной.

Муниципальная программа рекомендована к финансированию на очередной финансовый год.

12. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2021 годы»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по физической культуре и спорту.

Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы:

Региональный проект «Спорт - норма жизни».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 73 499,76815 | 33 409,61786 |
| Бюджета города | 70 218,96815 | 33 409,61786 |
| Областного бюджета | 2 870,80000 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 410,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, формирование сборных команд и обеспечение участия городских спортсменов в региональных физкультурных и спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом и планом общественно-значимых мероприятий | 2 823,85332 | Проведено 51 спортивно-массовое мероприятие (городских- 47, областных – 4). Количество действующих спортсменов – 1112 чел. |
| Обеспечение оказания муниципальных услуг населению в сфере физической культуры и спорта, в том числе: | 52 683,09255 | Общее количество потребителей муниципальных услуг - 15222 чел. Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 40,7 %. |
| -субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями города Димитровграда Ульяновской области | 34 917,37647 | Мероприятие реализуется в течение года |
| -субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными автономными учреждениями города Димитровграда Ульяновской области | 17 765,71608 | Мероприятие реализуется в течение года |
| Обеспечение деятельности казенных учреждений | 11 142,50372 | Мероприятие реализуется в течение года |
| «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни»: Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 526,31579 | Средства направлены на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (МКУ СШ «Нейтрон и МБУ СШ г. Димитровграда им. Ж.Б.Лобановой). Контракты на поставку оборудования, инвентаря и экипировки на экспертизе в Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области. |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту» | 6 324,00277 | Доход от оказания платных услуг составил 3227,3 тыс.руб. |

Вывод: в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа по итогам 2019 года признана высокоэффективной.

Муниципальная программа рекомендована к финансированию на очередной финансовый год.

13. МП «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: Управление по делам культуры и искусства.

Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы:

Региональный проект «Культурная среда».

Финансовое обеспечение  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 178 125,46466 | 79 048,67806 |
| Бюджета города | 92 447,96466 | 41 509,04239 |
| Областного бюджета | 76 031,50 | 37 276,22760 |
| Федерального бюджета | 9 646,00 | 263,40807 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Димитровграда Ульяновской области» |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МАУК ЦКиД «Восход» | 18 436,12352 | Удельный вес жителей города, участвующих в культурно - досуговых мероприятиях - 73% (-5% от планового значения). Количество спектаклей для детей – 21 ед. |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУК «ДДТ им. А.Н.Островского» | 22 820,87461 |  |
| Предоставление субсидий на иные цели (план общественно-значимых мероприятий): -МАУК ЦКиД «Восход» -МБУК «ДДТ им.А.Н.Островкого» | 2 610,02184 |  |
| Предоставление субсидий на иные цели (укрепление материально-технической базы МБУК «ДДТ им. А.Н. Островского») | 5 964,10526 | Выполнены следующие виды работ: -25.05.2020 заключен муниципальный контракт на приобретение электрооборудования ( 840,00 тыс.руб.). Поставка до 31.08.2020. -монтаж осветительного оборудования для малой сцены (59,425 тыс.руб.), - приобретены стулья для малой сцены (76,00 тыс.руб.). |
| Предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты МАУК ЦКиД «Восход») | 12 |  |
| Предоставление субсидий на иные цели (реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ МАУК ЦКиД «Восход») | 18 750 | По итогам отчетного периода заключены следующие контракты: 1)муниципальный контракт от 20.04.2020 на общую сумму 5 188,28771тыс.руб. на ремонт кровли (работы будут осуществлены в течение 90 календарных дней); 2)муниципальный контракт от 20.04.2020 на работы по ремонту внутренних систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, теплоснабжения на сумму 5 897,05806 тыс.руб. (работы будут осуществлены в течение 80 календарных дней) (оплачено 1 504,78631 тыс.руб.); 3)муниципальный контракт от 27.04.2020 на работы по ремонту узла погодного регулирования системы отопления на сумму 429,265 тыс.руб. (оплачен в полном объеме); 4)муниципальный контракт от 12.05.2020 на ремонт системы электроснабжения на сумму 3 333,61016 тыс.руб. (ремонт будет осуществлен в течение 80 календарных дней); 5) муниципальный контракт от 15.06.2020 на ремонт санузлов, помещений театральной студии, репетиционного зала на сумму 1 936,112 тыс.руб. (ремонт будет осуществлен в течение 60 календарных дней). |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области» |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ №1, МБУ ДО ДШИ №2, МБУ ДО ДХШ | 55 119,7718 | Количество учащихся ДШИ, ДХШ 1643 чел. (+4,6 % от планового значения). |
| Предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты МБУ ДО ДШИ №№1, 2) | 24,2 |  |
| Предоставление субсидий на погашение кредиторской задолженности по аренде МБУ ДО ДШИ №1 | 351,73528 |  |
| Подпрограмма «Сохранение культурного и исторического наследия» |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУК «ДКМ», МБУК «ЦБС», МБУК «ЦСИиД» | 28 973,36496 | Количество посещений библиотек зарегистрированными пользователями – 85 061 чел. Количество документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача) – 254 442 шт. Количество посетителей ДКМ - 5 109 чел. |
| Реализация регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда»: -предоставление субсидий на создание модельных библиотек МБУК «ЦБС» (детская библиотека ул.Западная, 5) | 6 250,00 | Средства направлены на приобретение оборудования и мебели для Центральной городской детской библиотеки (ул.Западная, д.5). По итогам отчетного периода заключены следующие муниципальные контракты и договоры: 1) заключено 2 договора на услуги в области дополнительного образования в количестве 8 человек на общую сумму 34,50 тыс.руб. (оплачено в полном объеме); 2) заключено 8 контрактов на пополнение книжного фонда библиотеки на общую сумму 755,44492 тыс.руб. (оплачено 640,22972 тыс.руб.); 3) заключен договор от 06.03.2020 на подключение к облачным ресурсам и сервисам АБИС "Марк Cloud" на общую сумму 80,00 тыс.руб. (оплачен в полном объеме); 4) заключен договор от 06.03.2020 по оформлению подписки на периодические издания для пополнения фонда библиотеки новыми изданиями на сумму 34,15537 тыс.руб. (оплачен в полном объеме); 5) 27.03.2020 состоялся электронный аукцион на текущий ремонт помещения, определен подрядчик, сумма контракта составит 1831,2846 тыс.руб. (ремонтные работы будут осуществлены в течение 60 календарных дней); 6)заключено 8 контрактов на приобретение оборудования (сенсорный киоск, интерактивный стол), мебели, офисной техники (ламинатор, переплетчик) и элементов декора на общую сумму 3 140,39297 тыс.руб. (оплачено 3 137,89298.); 7) заключен договор от 24.04.2020 на программный продукт на сумму 295,864 тыс.руб. (оплачен в полном объеме); 8) заключен договор от 30.04.2020 на поставку раздвижных дверей, рулонных штор на сумму 82,06114 тыс.руб. |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Обеспечение деятельности Управления по делам культуры | 5 990,24099 | Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры- 90% |
| Проведение общественно-значимых мероприятий | 600,00 |  |
| Обеспечение деятельности учреждений культуры | 12 223,02640 |  |

Вывод: в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа по итогам 2019 года признана высокоэффективной.

Муниципальная программа рекомендована к финансированию на очередной финансовый год.

14.МП «Обеспечение жильем молодых семей»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Финансовое обеспечение в отчетном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 6 643,1736 | 5 500,56303 |
| Бюджета города | 1 961,84918 | 1 624,41563 |
| Областного бюджета | 3 150,19874 | 2 608,37180 |
| Федерального бюджета | 1 531,12568 | 1 267,77560 |
| Других источников | 0,0 | 0,0 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Оплата свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства | 6 643,1736 | Выданы свидетельства 7 молодым семьям. |

Вывод: в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа по итогам 2019 года признана высокоэффективной.

МКУ «УРСП» принято решение о разработке проекта новой муниципальной программы со сроком реализации 2021-2025 гг.

15.МП «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Финансирование в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансирование | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 1050,00 | 0,00 |
| Городского бюджета | 525,00 | 0,00 |
| Областного бюджета | 525,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,0 |
| Других источников | 0,00 | 0,0 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Перечисление единовременной выплаты работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающим на территории Ульяновской области, на приобретение жилого помещения, приобретаемого с привлечением средств ипотечных кредитов | 1050,0 | Мероприятие планируется выполнить в течение года. |

Вывод: в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа по итогам 2019 года признана высокоэффективной.

МКУ «УРСП» принято решение о разработке проекта новой муниципальной программы со сроком реализации 2021-2025 гг.

16.МП «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 1 205 822,46733 | 547 504,99090 |
| Бюджета города | 284 816,31345 | 80 547,13004 |
| Областного бюджета | 906 840,35388 | 466 957,86086 |
| Федерального бюджета | 14 165,80000 | 0,00000 |
| Других источников | 0,00000 | 0,00000 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования» |
| Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории города в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя. | 563 608,53713 | Мероприятия реализуются в течение года |
| Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя. | 492 413,58721 |  |
| Предоставление дополнительного образования детям (за исключением дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя. | 64 064,56842 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение управления муниципальной системой образования» |
| Обеспечение организации деятельности Управления образования Администрации города Димитровграда, в том числе: | 14 041,87155 | Мероприятия реализуются в течение года |
| План общественно - значимых мероприятий | 279,90000 |  |
| Обеспечение организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области» | 2686,66670 |  |
| Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» |
| Замена и установка оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 26 627,33564 | Замена оконных блоков в 10 дошкольных образовательных организациях Завершены работы: -МБДОУ № 9 (ул. Лермонтова, д.45), -МБДОУ № 46 (ул. Октябрьская, д.50), -МБДОУ № 56 (ул. Дрогобычская, д.25). Ведутся работы: -МБДОУ №4 (ул.Куйбышева, 321), -МБДОУ № 54 (ул.Строителей, 32), -МБДОУ №57 (ул. Автостроителей, 31), -МБДОУ № 33 (ул.Терешковой, 3А), -МБДОУ № 34 (пр.Ленина,26 Б), -МБДОУ №3 (ул.Гончарова, 11А), -МБДОУ №53 (ул.Алтайская, 53). |
| Замена и установка оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (СШ №№ 6,22) | 2 455,26316 | Замена оконных блоков в 2 общеобразовательных организациях: -МБОУ СШ №6 (ул. Гвардейская, д.15) выполнены работы на сумму 1276,96790 тыс.руб. Подготовлена аукционная документация по определению подрядчика на замену оконных блоков на сумму 827,15 тыс.руб. -МБОУ СШ №22 (ул. Строителей, д.15) проводятся конкурсные процедуры. |
| Приобретение оборудования для обеспечения функционирования МБДОУ «Детский сад №3 «Красная шапочка» после проведения капитального ремонта | 7062,938 | Подготовлена аукционная документация. |
| Приобретение оборудования для обеспечения функционирования МБОУ «Средняя школа №10 города Димитровграда Ульяновской области) | 32 690,07000 | Проводятся аукционные процедуры (определение поставщиков, заключение контрактов, размещение документации на электронной площадке). |
| Проведение технического обследования конструкций здания (МБОУ УЛ) | 171,62952 |  |

Вывод: в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа по итогам 2019 года признана высокоэффективной.

Муниципальная программа рекомендована к финансированию на очередной финансовый год.

17.МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Финансирование в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансирование | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 2316,5 | 0,00 |
| Городского бюджета | 2316,5 | 0,00 |
| Областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,0 |
| Других источников | 0,00 | 0,0 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Предоставление муниципальной финансовой поддержки СО НКО (на конкурсной основе) | 2316,5 | В муниципальную программу вносятся изменения в части снятия лимитов 2020 года. |

Вывод: муниципальная программа рекомендована к финансированию на очередной финансовый год.

18.МП «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Служба охраны окружающей среды».

Финансирование в отчетном периоде, тыс.руб.:

| Финансирование | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 913,384 | 69,60 |
| Городского бюджета | 913,384 | 69,60 |
| Областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 72,384 | Получено 5 полисов на объекты: -дамба по ул. Восточная на реке Большой Черемшан, -водохранилище на ручье Ир (плотина озера Лесное), -плотина по ул. Больничная д.1, -плотина земляная насыпная по ул. Куйбышева д.150, -плотина земляная насыпная переулок Речной- ул. Лермонтова. |
| Выполнение работ по монтажу ограждения на гидротехническом сооружении по ул.Лермонтова | 76,0 | Мероприятие выполнено. |
| Выполнение работ по ремонту ограждений на гидротехнических сооружениях | 90,0 | Мероприятие выполнено. |
| Проведение комплекса мероприятий по обследованию технического состояния гидротехнических сооружений | 450,0 | Получены технические отчеты. |
| Проведение мероприятий по очистке от древесно-кустарниковой растительности плотин гидротехнических сооружений | 225,0 | Мероприятие выполнено. |

Вывод: в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области по итогам 2019 года  муниципальная программа признана неэффективной.

В связи с высокой социальной значимостью мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы, управление социально-экономического развития рекомендует к финансированию данную муниципальную программу на очередной финансовый год.

19.МП «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Служба материально-технического обеспечения Администрации города».

Финансирование в отчетном периоде, тыс.руб.:

| Финансирование | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 906,7 | 451,08325 |
| Городского бюджета | 906,7 | 451,08325 |
| Областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирова- ния, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Приобретение автомобилей | 906,7 | Приобретено 2 автомобиля. |

Вывод: муниципальная программа рекомендована к финансированию на очередной финансовый год.

Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

В целях повышения эффективности реализации муниципальных  программ ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо:

1. Обеспечить интеграцию мероприятий региональных проектов направленных на достижение целей национальных проектов в муниципальные программы города.

2. Обеспечить увеличение доли средств из вышестоящих бюджетов, привлекаемых для реализации муниципальных программ города.

3. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение изменений в муниципальные программы, касающиеся мероприятий  текущего финансового 2020 года и планового периода 2021-2022 гг.

4.Обеспечить своевременную разработку и утверждение муниципальных программ, предлагаемых к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменений, вносимых в ранее утвержденные муниципальные программы, касающиеся мероприятий очередного года.

5. Обеспечить достижение плановых значений индикаторов эффективности реализации муниципальных программ.

6. Обеспечить своевременное размещение проектов муниципальных программ на общественное обсуждение в установленном Администрацией города порядке.