1. Паспорт муниципальной программы

| 1.1. Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| 1.2. Основания для разработки муниципальной программы | Пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Статья 11.2 Закона Ульяновской области от 17.11.2003 № 059-ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» Пункт 4 части 1 статьи 7 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области |
| 1.3. Заказчик муниципальной программы | Администрация города |
| 1.4. Разработчик муниципальной программы | МКУ «ДИИП» (по согласованию) |
| 1.5. Руководитель муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации города |
| 1.6. Исполнители муниципальной программы | МКУ «ДИИП» (по согласованию) МКУ «УАиГ» (по согласованию) |
| 1.7. Цели муниципальной программы | Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области (далее - город), инженерной инфраструктурой: 1. Водоснабжением. 2. Канализацией бытовых стоков. 3. Газоснабжением. 4. Электроснабжением. 5. Телефонизацией и радиофикацией. 6. Автомобильными дорогами. |
| 1.8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации – 2014–2021 годы I этап реализации – 2014 год. II этап реализации – 2015-2017 годы. III этап реализации – 2018-2021 годы. |
| 1.9. Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники финансирования муниципальной программы - бюджет города, средства областного бюджета Ульяновской области. Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 4 381,24079 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований из бюджета города – 2 574,91079 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 1 757,20450 тыс. руб. 2015 год – 722,63629 тыс. руб. 2016 год – 0,00 тыс. руб. 2017 год – 0,00 тыс. руб. 2018 год – 0,00 тыс. руб. 2019 год – 21,21053 тыс. руб. 2020 год – 73,85947 тыс. руб. 2021 год – 0,00 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области – 1 806,33000 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 403,00 тыс.руб. 2020 год – 1 403,33000 тыс.руб. |
| 1.10. Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 1.Государственная экспертиза проектной документации – 4 ед. 2.Изготовление межевого плана земельного участка – 2 шт. 3.Количество подготовленных проектов планировки и проектов межевания территории применительно к территориям земельных участков - 2 ед. |

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Необходимость решения проблемы обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории города, программно-целевым методом продиктована следующими причинами.

Гражданам, имеющим трех и более детей, категории которых предусмотрены статьей 11.2 Закона Ульяновской области от 17.11.2003 №059-ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области», указанным законом предусмотрено право на однократное бесплатное приобретение в собственность без торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе для индивидуального жилищного строительства (далее – земельные участки, предоставляемые многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства).

Земельные участки,  отведенные для этих целей, расположенные на территории города по улицам Тараканова, Черемшанской, Восточной и Менделеева, в настоящее время  не обеспечены инженерной инфраструктурой: электро-, водо-, газоснабжением, канализацией бытовых стоков, телефонизацией и радиофикацией, а также автомобильными дорогами.

С целью обеспечения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, инженерной инфраструктурой, возникла необходимость разработки муниципальной программы.

Список использованных сокращений и терминов:

Администрация города – Администрация города Димитровграда Ульяновской области.

МКУ «ДИИП» - Муниципальное казённое учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

3. Цели и задачи муниципальной программы

3.1. Цель настоящей муниципальной программы - обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории города:

1. Водоснабжением.

2. Канализацией бытовых стоков.

3. Газоснабжением.

4. Электроснабжением.

5.Телефонизацией и радиофикацией.

6. Автомобильными дорогами.

3.2.Задачи муниципальной программы:

- разработка  проектной документации на строительство, расширение и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства;

- строительство, расширение, реконструкция и ввод в  эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.

4. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы, приведен в приложении №1 к муниципальной программе.

5. Управление муниципальной программой и контроль её реализации

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 № 2905 (далее - Порядок).

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы.

Руководитель муниципальной программы:

- несет ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы;

- несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, своевременность внесения в нее изменений и в установленных случаях досрочное ее прекращение, предоставление в управление социально-экономического развития отчетов;

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;

- своевременно направляет в управление социально-экономического развития отчеты о ходе реализации муниципальной программы:

ежеквартальный - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет за I полугодие, в который включается аналитическая информация, содержащая выводы и предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, прогнозное значение индикаторов реализации муниципальной программы за отчетный год;

годовой - до 1 февраля года, следующего за отчетным, в который включается оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Все отчеты о реализации муниципальной программы подписываются руководителем муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы:

- определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, установленными действующим законодательством;

- несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность представленной информации.

Разработчик муниципальной программы:

- в ходе реализации муниципальной программы уточняет объемы средств, необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году;

- представляет проект постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, на согласование в Управление финансов и закупок, управление социально-экономического развития, правовое управление Администрации города и другие структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города, заинтересованные органы и организации;

- в случае наличия в муниципальной программе мероприятий, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться за счет внебюджетных источников, обеспечивает подписание лицами, изъявившими желание осуществлять финансовое обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о намерениях с заказчиком муниципальной программы;

- организует публикацию в средствах массовой информации или в информационно-коммуникационной сети «Интернет» постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы;

- несет ответственность за соответствие разработанной муниципальной программы приоритетным направлениям развития города на долгосрочный период;

- организует сбор от исполнителей муниципальной программы аналитической информации об итогах реализации и представляет ее руководителю муниципальной программы;

- подготавливает проект отчетов и представляет их руководителю муниципальной программы.

6. Система индикаторов эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы производится на основе индикаторов эффективности реализации муниципальной программы.

# СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

| № п/п | Индикатор | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Государственная экспертиза проектной документации | Ед. | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Изготовление межевого плана земельного участка | Штук | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество подготовленных проектов планировки и проектов межевания территории применительно к территориям земельных участков | Ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |

».

7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

реализации муниципальной программы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Параметры и мощности вводимых в эксплуатацию объектов | Ожидаемые социально-экономические результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Земельный участок по ул. Тараканова |
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 1 ед. |  |
| Земельный участок по ул. Черемшанской |
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 1 ед. |  |
|  | Изготовление межевого плана земельного участка | 1 шт. |  |
| Земельный участок по ул. Менделеева |
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 1 ед. |  |
|  | Изготовление межевого плана земельного участка | 1 шт. |  |
| Земельный участок по ул. Восточной |
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 1 ед. |  |
| Земельные участки с кадастровыми номерами 73:08:020501:866 и 73:08:020501:864 |
|  | Количество подготовленных проектов планировки и проектов межевания территории применительно к территориям земельных участков | 1 ед. |  |
| Земельный участок с кадастровым номером 73:08:020501:1935 |
|  | Количество подготовленных проектов планировки и проектов межевания территории применительно к территориям земельных участков | 1 ед. |  |

».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области»

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Источник финансового обеспечения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования бюджета города | Бюджетные ассигнования областного бюджета | Итого |
|  |  |  | Финансовое обеспечение всего: | по годам (тыс. руб.) | Финансовое обеспечение всего: | по годам (тыс. руб.) | Финансовое обеспечение всего: | по годам (тыс. руб.) |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2019 | 2020 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I.Основное мероприятие «Земельный участок по ул. Тараканова» |
| 1 | Обеспечение инженерной инфраструктурой и автомобильными дорогами земельного участка по улице Тараканова |
| 1.1 | Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, проектно-сметной документации на инженерные сети | МКУ «ДИИП»* | 618,741 | 544,7293 | 74,0117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,741 | 544,7293 | 74,0117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по мероприятию: |  | 618,741 | 544,7293 | 74,0117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,741 | 544,7293 | 74,0117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.Основное мероприятие «Земельный участок по ул. Черемшанской» |
| 2 | Обеспечение инженерной инфраструктурой и автомобильными дорогами земельного участка по улице Черемшанской |
| 2.1 | Изготовление межевого плана земельного участка | МКУ «ДИИП»* | 19,33259 | 19,33259 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,33259 | 19,33259 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, проектно-сметной документации на инженерные сети | МКУ «ДИИП»* | 509,333 | 452,9949 | 56,3381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,333 | 452,9949 | 56,3381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по мероприятию: |  | 528,66559 | 472,32749 | 56,3381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,66559 | 472,32749 | 56,3381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.Основное мероприятие «Земельный участок по ул. Менделеева» |
| 3 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка по улице Менделеева |
| 3.1 | Изготовление межевого плана земельного участка | МКУ «ДИИП»* | 19,51920 | 19,51920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,51920 | 19,51920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации на инженерные сети | МКУ «ДИИП»* | 678,98100 | 569,30010 | 109,68090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,98100 | 569,30010 | 109,68090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по мероприятию: |  | 698,50020 | 588,81930 | 109,68090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,50020 | 588,81930 | 109,68090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV.Основное мероприятие «Земельный участок по ул. Восточной» |
| 4 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка по улице Восточной |
| 4.1 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации на инженерные сети | МКУ «ДИИП»* | 633,93400 | 151,32841 | 482,60559 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,93400 | 151,32841 | 482,60559 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по мероприятию: |  | 633,93400 | 151,32841 | 482,60559 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,93400 | 151,32841 | 482,60559 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V.Основное мероприятие «Земельные участки с кадастровыми номерами 73:08:020501:866 и 73:08:020501:864» |
| 5.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории | МКУ «УАиГ»* | 21,21053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,21053 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 403,00 | 0,00 | 424,21053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,21053 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по мероприятию: |  | 21,21053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,21053 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 403,00 | 0,00 | 424,21053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,21053 | 0,00 | 0,00 |
| VI.Основное мероприятие «Земельный участок с кадастровым номером 73:08:020501:1935» |
| 6.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории | МКУ «УАиГ»* | 73,85947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,85947 | 0,00 | 1403,33000 | 0,00 | 1403,33000 | 1477,18947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1477,18947 | 0,00 |
|  | Итого по мероприятию: |  | 73,85947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,85947 | 0,00 | 1403,33000 | 0,00 | 1403,33000 | 1477,18947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1477,18947 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 2574,91079 | 1757,20450 | 722,63629 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,21053 | 73,85947 | 0,00 | 1806,33000 | 403,00 | 1403,33000 | 4381,24079 | 1757,20450 | 722,63629 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,21053 | 1477,18947 | 0,00 |

*по согласованию.

».