**1.Паспорт Муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование муниципальнойпрограммы  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, благоустройства города Димитровграда Ульяновской области» |
| 1.2. Основание для разработки муниципальной программы | - статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;- пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- часть 4 статьи 45 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области;- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области до 2030 года, принятая решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области первого созыва от 28.09.2011 № 56/697 |
| 1.3. Заказчик муниципальной программы | Администрация города Димитровграда Ульяновской области  |
| 1.4. Разработчик муниципальной программы | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города  |
| 1.5. Руководитель муниципальной программы | Первый заместитель Главы города |
| 1.6. Исполнители муниципальной программы  | Комитет по ЖККМуниципальное казенное учреждение "Городские дороги" (по согласованию)Муниципальное казенное учреждение "Контакт-Центр города Димитровграда" (по согласованию)Муниципальное казенное учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных программ» (по согласованию)Муниципальное казенное учреждение «Служба охраны окружающей среды» (по согласованию |
| 1.7. Цели муниципальной программы | -организация эффективного и устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса города и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в городе;- инфраструктурное развитие;-создание комфортной среды для проживания граждан;-формирование эффективного собственника жилищного фонда города;-создание эффективной системы управления в жилищно-коммунальном комплексе, основанной на конкурентоспособности лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами и инженерной инфраструктурой города;-совершенствование организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города;-проведение в соответствие состояния дорог и фактического уровня транспортного спроса и развитие дорожной сети;-совершенствование качества благоустройства территории города. |
| 1.8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2021 годыЭтапы реализации Программы:1 этап – 2016 год;2 этап – 2017 год;3 этап – 2018 год;4 этап – 2019 год;5 этап – 2020 год;6 этап – 2021 год. |
| 1.9. Объемы и источники финансирования муниципальной программы\* | Источники финансирования муниципальной программы: бюджет города, средства областного бюджета Ульяновской области и безвозмездные перечисления от заинтересованных лиц.Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 1 478 050,95505 тыс. руб., в том числе:Объем бюджетных ассигнований из бюджета города – 910 701,03868 тыс. руб., в том числе:2016 год – 125 775,77325 тыс. руб.;2017 год – 125 683,23953 тыс. руб.;2018 год – 174 676,49664 тыс. руб.;2019 год – 153 836,51219 тыс. руб.;2020 год – 169 753,82869 тыс. руб.;2021 год – 160 975,18838 тыс. руб.Объем бюджетных ассигнований за счет безвозмездных перечислений от заинтересованных лиц –74,98965 тыс. руб., в том числе:2016 год – 0,00000 тыс. руб.;2017 год – 0,00000 тыс. руб.;2018 год – 74,98965 тыс. руб.;2019 год – 0,00000 тыс. руб.;2020 год – 0,00000 тыс. руб.;2021 год – 0,00000 тыс. руб.Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области -567 274,92672 тыс. руб., в том числе:2016 год – 126 829,85195 тыс. руб.;2017 год – 63 045,86392 тыс. руб.;2018 год – 117 538,80188 тыс. руб.;2019 год – 87 037,11052 тыс. руб.;2020 год – 75 984,60045 тыс. руб.;2021 год – 96 838,69800 тыс. руб. |
| 1.10. Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Нанесение горизонтальной разметки за период 2016-2021 годов - 110 660,50 кв.м.Ежегодное содержание автомобильных дорог -1 698 275,23 кв.м.Обработка асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог песко-соляной смесью за период 2016-2021 годов - 14 287,00 тн.Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных помещений - за период 2016-2021 годов - 10 ед.Техническое обследование, строительная экспертиза муниципальных помещений - за период 2016-2021 годов - 3 ед. Капитальный ремонт муниципальных помещений - за период 2016-2021 годов - 47 ед. Ежегодная прочистка дренажных перфорированных труб - 50 м.Ежегодное содержание кладбищ - 3 шт.Ежегодное содержание парков, скверов - 673 398,8 кв.м.Ежегодное содержание фонтанов - 4 шт. Высадка рассады цветочных культур за период 2016-2021 годов – 403672,00 шт.Ежегодное поддержание в исправном состоянии сети уличного освещения на территории города - 254,0 км.Достижение бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города 100,0%.Достижение экономии потребления электрической энергии для нужд уличного освещения в рамках реализации энергосервисного контракта 73,5 % по отношению к базисному 2013 году.Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек, тротуаров за период 2016-2021 годов – 418 764,00 кв.м. Технический надзор на объектах ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек, тротуаров за период 2016-2021 годов – 418 764,00 кв.м. Ремонт пешеходных переходов за период 2016-2021 годов – 11 шт.Восстановление автопавильонов на автобусных остановках за период 2016-2021 годов – 44 шт.Установка детских игровых и спортивных площадок на территории города за период 2016-2021 годов – 75 шт.Установка гимнастического городка с баскетбольным кольцом на территории города за период 2016-2021 годов – 1 шт.Установка детских песочниц на территории города за период 2016-2021 годов – 5 шт.Установка детских горок на территории города за период 2016-2021 годов – 2 шт.Установка детских каруселей на территории города за период 2016-2021 годов – 1 шт.Установка детских качелей на территории города за период 2016-2021 годов – 5 шт.Установка урн на территории города за период 2016-2021 годов – 53 шт.Установка скамей на территории города за период 2016-2021 годов – 60 шт.Приобретение и установка игрового комплекса на территории города за период 2016-2021 годов – 1 шт.Количество отловленных на территории города безнадзорных домашних животных за период 2018-2021 годов – 8 749,00 ед.Выплата субсидий на погашение задолженности теплоснабжающих организаций за потребленный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения за период 2016-2021 годов – 16 699,00000 тыс. руб.Выплата субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и замене тепловых сетей города за период 2016-2021 годов – 34 578,06214 тыс. руб.Ремонт и замена тепловых сетей города за период 2016-2021 годов – 3,0 км.Ремонт дорог к садовым обществам, в рамках реализации проектов развития поселений и городских округов, подготовленных на основе местных инициатив граждан за период 2016-2021 годов – 3006,0 кв. м.Улучшение материально-технической базы учреждения за счет приобретения 10 единиц коммунальной (специализированной) техники.Снижение вредного влияния грунтовых вод за счет ремонта 1 системы водопонижения.  |

**2.** **Характеристика проблем, на решение которых направлена**

**муниципальная программа**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения города, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания.

Городское хозяйство города Димитровграда Ульяновской области включает в себя жилищно-коммунальный комплекс, дорожное хозяйство и благоустройство.

1.Дорожное хозяйство

Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент экономики города. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимым условием перехода к экономическому росту, повышению уровня и улучшения условий жизни жителей города. Дорожно-уличная сеть города на сегодняшний день не соответствует экономическим потребностям населения города. В связи с постоянным недофинансированием работ капитального характера увеличивается наличие дефектов дорожного полотна, недопустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. В течение последних десяти лет количество автомобилей в городе увеличилось с 50 до 200 единиц на 1000 жителей, в 2015 году оно составило 550-700 единиц на 1000 жителей. Кроме всего перечисленного, ввод в эксплуатацию нового моста через реку Волгу привел к росту интенсивности движения большегрузного транзитного автомобильного транспорта, что многократно увеличило нагрузку на автомобильные дороги города ввиду отсутствия объездной дороги. Город вынужден за счёт собственных средств восстанавливать ущерб, наносимый покрытиям дорог, служащих для пропуска транзитного грузопотока. Сохранение существующей дорожной инфраструктуры возможно при достаточном финансировании дорожного хозяйства.

2. Жилищно-коммунальное хозяйство

Основная цель проводимых в России реформ жилищного хозяйства - создание комфортных и безопасных условий для проживания людей с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и их конструктивных элементов, состояния инженерных сетей, благоустройства придомовых территорий. Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области также является создание достойных условий для жизнедеятельности населения, предоставление бесперебойных и качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Несмотря на достаточно высокие результаты в вопросах комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры, реализации программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройства территорий, в сфере ЖКХ, по-прежнему остается достаточно много проблем, требующих скорейшего разрешения: изношенность основных фондов, высокие издержки производства, отсутствие взвешенных и грамотных взаимоотношений между потребителями и поставщиками коммунальных услуг и пр.

3. Благоустройство

В последние годы в городе проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории. В то же время в вопросах благоустройства территории города имеется ряд проблем.

С целью сохранения и улучшения состояния зеленого фонда, парков, скверов, памятников, фонтанов, значимых и памятных мест города постоянно ведутся работы по содержанию и текущему ремонту.

Особое внимание уделяется организации и содержанию мест захоронения. На территории города расположено 3 кладбища. В связи с недостатком финансирования благоустройства кладбищ производится частично.

Уличное освещение является важнейшей составляющей жизнедеятельности города, которая позволяет обеспечивать комфортное и безопасное проживание населения. К сетям наружного освещения относятся: линии электропередач предназначенные для снабжения (входящих в состав муниципального имущества) установок уличного освещения электрической энергией, т.е. световых точек, обеспечивающих освещение: автомобильных дорог общего пользования, пешеходных переходов и тротуаров; остановок общественного транспорта; мест массового скопления людей, скверов, аллей и парков; внутридворовых территорий; домов частного сектора; территорий предприятий; световые элементы к художественному оформлению города в праздники.

Для эффективного функционирования сети уличного освещения города ежегодно необходимо проводить следующие мероприятия:

- ежегодную очистку от объявлений и рекламных листовок, помывку и окраску опор и торшеров уличного освещения, расположенных на территории города;

- регулярную замену перегоревших ламп, аварийных опор и светильников;

Для безопасности движения автотранспортных средств, принимаются меры по установке дополнительного освещения на опоры, расположенные вдоль автомобильных дорог, предпочтение отдается пешеходным переходам.

В связи с необходимостью приведения сетей уличного освещение в соответствие с требованиями законодательства, а также достижения существенной экономии электроэнергии и средств бюджета города на нужды уличного освещения в 2015 году были выполнены мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в отношение уличного освещения города в рамках энергосервисного контракта.

Для решения проблем по благоустройству территории города необходимо использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Таким образом, наличие широкого спектра проблемных вопросов, связанных с развитием дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города, явилось основанием для разработки и реализации Муниципальной программы.

Все существующие в отрасли проблемы требуют значительных бюджетных расходов и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

Список используемых терминов и сокращений:

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области**» -** муниципальная программа**;**

Город Димитровград Ульяновской области – город;

Администрация города Димитровграда Ульяновской области - Администрация города;

Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города- Комитет по ЖКК;

Муниципальное казенное учреждение «Городские дороги» - МКУ «Городские дороги».

**3.Цели и задачи муниципальной программы**

Целями настоящей Программы является:

1.Организация эффективного и устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса города и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в городе;

2.Инфраструктурное развитие;

3.Создание комфортной среды для проживания граждан;

4.Формирование эффективного собственника жилищного фонда города;

5.Создание эффективной системы управления в жилищно-коммунальном комплексе, основанной на конкурентоспособности лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами и инженерной инфраструктурой города;

6.Совершенствование организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города;

7.Проведение в соответствие состояния дорог и фактического уровня транспортного спроса и развитие дорожной сети;

8.Совершенствование качества благоустройства территории города.

 Основные задачи Программы:

1.организация и регулирование деятельности по обеспечению надлежащего функционирования жилищно-коммунального комплекса города;

 2. организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города;

 3.организация благоустройства территории города.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлениюАдминистрации города от 22.12.2020 № 2819  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **«4.Система программных мероприятий**  Для достижения целей и решения задач муниципальной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Источник финансового обеспечения, тыс.руб.** | **Итого** |
| **Бюджетные ассигнования бюджета города** | **Бюджетные ассигнования за счет безвозмездных перечислений заинтересованных лиц** | **Бюджетные ассигнования областного бюджета**  |   |   |
| Финансовое обеспечение всего: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Финансовое обеспечение всего: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Финансовое обеспечение всего: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Финансовое обеспечение всего: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1. | Организация бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, в том числе: | Комитет по ЖКК, МКУ «Городские дороги» (по согласованию) МКУ «Контакт-Центр города Димитровграда» (по согласованию), МКУ «Служба охраны окружающей среды» (по согласованию), МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов» (по согласованию)  | 838 959,63918 | 115 209,52340 | 116 322,46640 | 164 061,64685 | 139 609,29126 | 156 957,81654 | 146 798,89473 | 74,98965 | 0,00000 | 0,00000 | 74,98965 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 565 535,66821 | 126 829,85195 | 63 045,86392 | 116 731,82994 | 86 104,82395 | 75 984,60045 | 96 838,69800 | 1 404 570,29704 | 242 039,37535 | 179 368,33032 | 280 868,46644 | 225 714,11521 | 232 942,41699 | 243 637,59273 |
| - Сельское хозяйсвто и рыболовство;  |   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 228,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 613,82000 | 1 614,50000 | 3 228,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 613,82000 | 1 614,50000 |
| - Дорожное хозяйство; |   | 158 870,01500 | 12 996,11912 | 13 458,71138 | 55 996,83816 | 10 027,37895 | 26 629,80650 | 39 761,16089 | 74,98965 | 0,00000 | 0,00000 | 74,98965 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 449 162,28910 | 105 598,02695 | 24 709,48009 | 107 134,53325 | 76 498,12058 | 50 222,12823 | 85 000,00000 | 608 107,29375 | 118 594,14607 | 38 168,19147 | 163 206,36106 | 86 525,49953 | 76 851,93473 | 124 761,16089 |
| -Жилищное хозяйство; |   | 5 098,22167 | 724,12336 | 316,87008 | 1 361,61581 | 784,71242 | 0,00000 | 1 910,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 098,22167 | 724,12336 | 316,87008 | 1 361,61581 | 784,71242 | 0,00000 | 1 910,90000 |
|  - Благоустройство, в том числе:  |   | 201 126,04401 | 19 987,76165 | 24 059,82713 | 23 779,55885 | 41 532,10363 | 59 127,22813 | 32 639,56462 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 919,70022 | 4 291,00000 | 0,00 | 1 492,60000 | 1 763,25000 | 148,65222 | 224,19800 | 209 045,74423 | 24 278,76165 | 24 059,82713 | 25 272,15885 | 43 295,35363 | 59 275,88035 | 32 863,76262 |
|
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |   | 27,52112 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7,89474 | 7,82238 | 11,80400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 524,19800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 224,19800 | 551,71912 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 157,89474 | 157,82238 | 236,00200 |
| - Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства; |   | 473 645,35850 | 81 501,51927 | 78 267,05781 | 82 923,63403 | 87 265,09626 | 71 200,78191 | 72 487,26922 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 104 484,05889 | 16 940,82500 | 37 595,08383 | 8 104,69669 | 7 843,45337 | 24 000,00000 | 10 000,00000 | 578 129,41739 | 98 442,34427 | 115 862,14164 | 91 028,33072 | 95 108,54963 | 95 200,78191 | 82 487,26922 |
| - Культура |   | 220,00000 | 0,00000 | 220,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 741,30000 | 0,00000 | 741,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 961,30000 | 0,00000 | 961,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы. | Комитет по ЖКК | 60 919,99047 | 10 566,24985 | 9 360,77313 | 10 614,84979 | 10 471,02943 | 9 263,40319 | 10 643,68508 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 739,25851 | 0,00000 | 0,00000 | 806,97194 | 932,28657 | 0,00000 | 0,00000 | 62 659,24898 | 10 566,24985 | 9 360,77313 | 11 421,82173 | 11 403,31600 | 9 263,40319 | 10 643,68508 |
| - Руководство и управление в сфере установленных функций. |
|   |
| 3. | Приобретение специализированной техники и оборудования с использованием средств финансовой аренды (лизинга). | МКУ «Городские дороги» (по согласованию) | 10 821,40903 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 756,19150 | 3 532,60896 | 3 532,60857 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 821,40903 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 756,19150 | 3 532,60896 | 3 532,60857 |
| - Приобретение техники и оборудования в лизинг\*\*  |
| **Итого по муниципальной программе** | **910 701,03868** | **125 775,77325** | **125 683,23953** | **174 676,49664** | **153 836,51219** | **169 753,82869** | **160 975,18838** | **74,98965** | **0,00000** | **0,00000** | **74,98965** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **567 274,92672** | **126 829,85195** | **63 045,86392** | **117 538,80188** | **87 037,11052** | **75 984,60045** | **96 838,69800** | **1 478 050,95505** | **252 605,62520** | **188 729,10345** | **292 290,28817** | **240 873,62271** | **245 738,42914** | **257 813,88638** |
|
| \*\* данное мероприятие программы реализуется при наличии соответствующих средств в бюджете города и доведения их до ответственного исполнителя; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ». |

**5. Управление муниципальной программой**

**и контроль ее реализации**

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области, утвержденным постановлением Администрации города от 28.12.2018 № 2905»

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области, утвержденным постановлением Администрации города от 11.09.2013 N 2874.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы.

Руководитель муниципальной программы:

- несет ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы;

- несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, своевременность внесения в нее изменений и в установленных случаях досрочное ее прекращение, предоставление в управление социально-экономического развития;

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;

- своевременно направляет в управление социально-экономического развития отчеты о ходе реализации соответствующей программы:

- ежеквартальный - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- отчет за I полугодие, в который включается аналитическая информация, содержащая выводы и предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, прогнозное значение индикаторов реализации муниципальной программы за отчетный год;

- годовой - до 1 февраля года, следующего за отчетным, в который включается оценка эффективности реализации муниципальной программы;

Все отчеты о реализации муниципальной программы подписываются руководителем муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы:

- определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, установленными действующим законодательством;

- несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность представленной информации.

Разработчик муниципальной программы:

- в ходе реализации муниципальной программы уточняет объемы средств, необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году;

- представляет проект постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, на согласование в Управление финансов и муниципальных закупок, управление социально-экономического развития, правовое управление Администрации города и другие структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города, заинтересованные органы и организации;

- в случае наличия в муниципальной программе мероприятий, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться за счет внебюджетных источников, обеспечивает подписание лицами, изъявившими желание осуществлять финансовое обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о намерениях с заказчиком муниципальной программы;

- организует публикацию в средствах массовой информации или в информационно-коммуникационной сети Интернет постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы;

- несет ответственность за соответствие разработанной муниципальной программы приоритетным направлениям развития муниципального образования на долгосрочный период;

- организует сбор от исполнителей муниципальной программы аналитической информации об итогах реализации и представляет ее руководителю муниципальной программы;

- подготавливает проект отчетов и представляет их руководителю муниципальной программы.

 **6.Система индикаторов эффективности реализации муниципальной программы**

Основными целевыми индикаторами экономической и социальной эффективности реализации программы являются следующие:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Прогноз |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество муниципальных помещений, для которых разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2. | Количество муниципальных помещений, в которых проведено техническое обследование, строительная экспертиза | ед. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Количество муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 0 | 10 |
| 4. | Прочистка дренажных перфорированных труб | м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек, тротуаров | кв.м | 89 885,0 | 114 219,0 | 83189,0 | 95805,0 | 37361,2 | 47189,80 | 41 000,0 |
| 6. | Технический надзор на объектах ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, тротуаров | кв.м | 89 885,0 | 114 219,0 | 83189,0 | 95805,0 | 37361,2 | 47189,80 | 41 000,0 |
| 7. | Ремонт пешеходных переходов | шт. | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Восстановление автопавильонов на автобусных остановках | шт. | 0 | 10 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Нанесение горизонтальной разметки | кв.м | 14 162,94 | 19 267,0 | 14252,5 | 8671,7 | 27172,10 | 29936,20 | 11361,0 |
| 10. | Содержание автомобильных дорог | кв.м | 1 698 275,23 | 1 698 275,23 | 1 698 275,23 | 1 698 275,23 | 1 698 275,23 | 1 698 275,23 | 1 698 275,23 |
| 11. | Обработка асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог песко-соляной смесью | тн. | 3 624,7 | 3118,00 | 2 800,0 | 2770,0 | 2331,0 | 1 618,0 | 1 650,0 |
| 12. | Содержание кладбищ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13. | Содержание парков, скверов | кв.м | 673 398,8 | 673 398,8 | 673 398,8 | 673 398,8 | 673 398,8 | 673 398,8 | 673 398,8 |
| 14. | Содержание фонтанов | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15. | Высадка рассады цветочных культур | шт. | 167 398,8 | 111000,00 | 77980,0 | 72099,0 | 44955,0 | 42638,0 | 55000,0 |
| 16. | Установка детских игровых и спортивных площадок на территории города | шт. | 0 | 32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Установка гимнастического городка с баскетбольным кольцом на территории города | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Установка детских песочниц на территории города | шт. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Установка детских горок на территории города | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Установка детских каруселей на территории города | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Установка детских качелей на территории города | шт. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Установка урн на территории города | шт. | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Установка скамей на территории города | шт. | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Приобретение и установка игрового комплекса на территории города | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Количество отловленных на территории города безнадзорных домашних животных | ед. | 2305 | 0 | 0 | 2296 | 2151 | 2151 | 2151 |
| 26. | Поддержание в исправном состоянии сети уличного освещения на территории города  | км. | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 |
| 27. | Обеспечение бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города | % | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 28. | Достижение экономии потребления электрической энергии для нужд уличного освещения, в рамках реализации энергосервисного контракта\* | % | 10,0 | 70,0 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| 29. | Выплата субсидий на погашение задолженности теплоснабжающих организаций за потребленный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения | тыс. руб. | 10 105,00000 | 16 699,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Выплата субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и замене тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 34 578,06214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Ремонт и замена тепловых сетей города  | км. | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Ремонт дорог к садовым обществам, в рамках реализации проектов развития поселений и городских округов, подготовленных на основе местных инициатив граждан | кв.м | 0 | 0 | 0 | 3006,0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Количество приобретенной коммунальной (специализированной) техники  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 34. | Количество отремонтированных систем водопонижения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

\* По условиям энергосервисного контракта от 13.02.2015 №2-ОК/14 базисным считается фактический объем потребления электрической энергии системой уличного освещения за 2013 год, с учетом сопоставимых условий работы оборудования.».

# «**7.Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов**

# **реализации муниципальной программы**

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- нанесение горизонтальной разметки за период 2016-2021 годов - 110 660,50 кв.м.;

- ежегодное содержание автомобильных дорог - 1 698 275,23 кв.м.;

- обработка асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог песко-соляной смесью за период 2016-2021 годов – 14 287,00 тн.;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных помещений за период 2016-2021 годов - 10 ед.;

 - техническое обследование, строительная экспертиза муниципальных помещений - за период 2016-2021 годов - 3 ед.;

- капитальный ремонт муниципальных помещений за период 2016-2021 годов - 47 ед.;

- ежегодная прочистка дренажных перфорированных труб - 50 м.;

- ежегодное содержание кладбищ - 3 шт.;

- ежегодное содержание парков, скверов - 673 398,8 кв.м.;

- ежегодное содержание фонтанов - 4 шт.;

- высадка рассады цветочных культур за период 2016-2021 годов – 403 672 шт.;

- ежегодное поддержание в исправном состоянии сети уличного освещения на территории города - 254,0 км.;

- достижение бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города 100,0 %;

- достижение экономии потребления электрической энергии для нужд уличного освещения, в рамках реализации энергосервисного контракта 73,5 % по отношению к базовому 2013 году;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек, тротуаров за период 2016-2021 годов – 418 764,00 кв.м.;

 - технический надзор на объектах ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек, тротуаров за период 2016-2021 годов - 418 764,00 кв.м.;

 - ремонт пешеходных переходов за период 2016-2021 годов - 11 шт.;

 - восстановление автопавильонов на автобусных остановках за период 2016-2021 годов - 44 шт.;

- установка детских игровых и спортивных площадок на территории города за период 2016-2021 годов - 75 шт.;

- установка гимнастического городка с баскетбольным кольцом на территории города за период 2016-2021 годов - 1 шт.;

- установка детских песочниц на территории города за период 2016-2021 годов - 5 шт.;

- установка детских горок на территории города за период 2016-2021 годов - 2 шт.;

- установка детских каруселей на территории города за период 2016-2021 годов - 1 шт.;

- установка детских качелей на территории города за период 2016-2021 годов - 5 шт.;

- установка урн на территории города за период 2016-2021 годов - 53 шт.;

- установка скамей на территории города за период 2016-2021 годов - 60 шт.;

- приобретение и установка игрового комплекса на территории города за период 2016-2021 годов - 1 шт.;

- количество отловленных на территории города безнадзорных домашних животных за период 2018-2021 годов – 8 749,00 ед.;

- выплата субсидий на погашение задолженности теплоснабжающих организаций за потребленный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения за период 2016-2021 годов - 16 699,00000 тыс. руб.;

- выплата субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и замене тепловых сетей города за период 2016-2021 годов - 34 578,06214 тыс. руб.;

- ремонт и замена тепловых сетей города за период 2016-2021 годов - 3,0 км;

- ремонт дорог к садовым обществам, в рамках реализации проектов развития поселений и городских округов, подготовленных на основе местных инициатив граждан за период 2016-2021 годов – 3 006,0 кв.м;

- улучшение материально-технической базы учреждения за счет приобретения 10 единиц коммунальной (специализированной) техники;

- снижение вредного влияния грунтовых вод за счет ремонта 1 системы водопонижения.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень фактического достижения значений целевых индикаторов, предусмотренных муниципальной программой.».