PAGE  
2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2013 года  

 
     № 3159
Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде
 Ульяновской области на 2014-2016 годы» 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 и пунктом 5 части 2 статьи 45 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области и в целях обеспечения сохранности и долговечности автомобильных дорог и дорожного обустройства, бесперебойного функционирования улично-дорожной сети города Димитровграда п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Муниципальную программу «Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы» (приложение). 

2.Признать утратившими силу (отменить):

2.1.Постановление Администрации города от 31.08.2012  №3107 «Об утверждении Городской целевой программы «Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2013-2015 годы».

2.2.Постановление Администрации города от 03.07.2013  №2090 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.08.2012 №3107».

3.Установить, что настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением пункта 2 постановления.

4.Установить, что пункт 2 постановления вступает в силу с 01.01.2014.

5.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности

Главы Администрации города
                                               А.В.Барышев

Приложение 
к постановлению Администрации города 

от 30.09.2013 № 3159
Муниципальная программа

«Развитие системы дорожного

хозяйства в городе Димитровграде

Ульяновской области на 2014-2016 годы»
Димитровград

 2013
1. Паспорт Программы
	1. Наименование Программы
	Муниципальная программа  «Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы» (далее – Программа) 

	2. Основания для

разработки Программы
	Пункт 5 части 1 статьи 7 и пункт 5 части 2 статьи 45 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области

	3. Заказчик Программы
	Администрация города Димитровграда Ульяновской области (далее - Администрация города)

	4. Разработчик Программы
	Муниципальное казенное учреждение «Городские дороги» (далее – МКУ «Городские дороги») (по согласованию)

	5. Руководитель Программы
	Глава Администрации города

	6. Исполнители Программы
	 МКУ «Городские дороги» (по согласованию), Муниципальное казенное учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов» (далее - МКУ «ДИИП») (по согласованию)

	7. Цели Программы
	Обеспечение сохранности и долговечности автомобильных дорог и дорожного обустройства, бесперебойного функционирования улично-дорожной сети города Димитровграда Ульяновской области (далее – город)

	8. Сроки и этапы реализации
	Срок реализации программы - 2014-2016 годы

Реализация Программы предусматривается в 3 этапа: 

1 этап – 2014 год

2 этап – 2015 год 

3 этап – 2016 год

	9. Объемы и источники финансирования Программы
	Источник финансирования Программы – бюджет города Димитровграда Ульяновской области (далее –бюджет города)

Общий объем финансирования – 339 452,92 тыс. руб., в т.ч.:

2014 год – 50 500,0 тыс. руб.,

2015 год - 153 155,72 тыс. руб.,

2016 год – 135 797,2 тыс. руб.

	10. Основные ожидаемые результаты реализации Программы
	Снижение доли автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, технических средств организации дорожного движения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 10 %;

Реализация Программы обеспечит выполнение:

- капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения - Мулловское шоссе города Димитровграда Ульяновской области 27210 кв.м; 

- ремонта участков автомобильных дорог общего пользования, в том числе:

а) устранение аварийных выбоин в весенний паводок с применением холодного асфальтобетона общим объемом 1900,0 кв.м;

б) ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог с применением горячей асфальтобетонной смеси объемом 6000,0 кв.м;

в) ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения общим объемом 114535,1 кв.м;

- ремонта асфальтобетонного покрытия тротуаров вдоль магистральных автомобильных дорог 21614,7 кв.м;

- ремонта внутриквартальных дорог и внутриквартальных тротуаров 32492,8 кв.м и 4825,35 кв.м;

- замены пешеходных светофоров 10 ед.; 

- замены транспортных светофоров 10 ед.;

- установка дорожных знаков 600 шт.;

- установка пешеходных ограждений 5600,0 п.м;

- замена пешеходных ограждений на путепроводе по ул. Гоголя и подходах к нему 690,0 п.м;

- установка барьерных ограждений по ул. Куйбышева (от поста ДПС до «Кирпичного завода») 2905,0 п.м;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки 34800,0 кв.м; 

- укрепление обочин автомобильных дорог щебнем 10000,0 кв.м;

- ремонт путепровода через железнодорожные пути по ул. Гоголя 11 опор;

- разработка рабочей документации на ремонт путепровода через железнодорожные пути, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 2 ед.;

- проведение государственной экспертизы 2 ед.;

- разработка рабочей документации на строительство автомобильных дорог, транспортных развязок 2 ед.;
- технический надзор на объектах ремонта автомобильных дорог 14 ед.


2. Анализ и оценка проблемы, обоснование необходимости 

ее решения программным методом
Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент экономики города. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимым условием перехода к экономическому росту, повышению уровня и улучшения условий жизни жителей города.

Дорожно-уличная сеть города на сегодняшний день не соответствует экономическим потребностям населения города. В связи с постоянным недофинансированием работ капитального характера увеличивается наличие дефектов дорожного полотна, недопустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Ежегодно темпы развития автомобильных дорог отстают от возрастающих темпов роста автомобилизации, которая должна служить определяющим фактором для перспектив развития автомобильных дорог. В течение последних десяти лет количество автомобилей в городе увеличилось с 50 до 200 единиц на 1000 жителей, в 2013 году оно составило 350-400 единиц на 1000 жителей. С вводом в эксплуатацию нового моста через реку Волгу увеличилась интенсивность движения большегрузного транзитного автомобильного транспорта, что многократно увеличило нагрузку на автомобильные дороги города ввиду отсутствия объездной дороги. На сегодняшний день город вынужден за свои средства восстанавливать ущерб, наносимый покрытиям дорог, служащих для пропуска транзитного грузопотока.

Сохранение существующей дорожной инфраструктуры возможно при достаточном финансировании дорожного хозяйства. 

Недостаточный уровень развития автомобильных дорог общего пользования является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально - экономического развития города.

Список используемых сокращений:

ВСН – ведомственные строительные нормы;

ГОСТ – государственный стандарт;

СНиП – строительные нормы и правила;

ПК –  нумерованная точка на трассе, служащая для определения положения вдоль линии.
3. Цели и задачи Программы

  Цель Программы – обеспечение сохранности и долговечности автомобильных дорог и дорожного обустройства, бесперебойного функционирования улично-дорожной сети города.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

1. Приведение магистральных автомобильных дорог, внутриквартальных дорог общего пользования в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Увеличение пропускной способности на 32 магистралях города.

4. Содействие обеспечению транспортной доступности, гарантирующей экономическую целостность и социальную стабильность города.

5. Оптимизация процесса управления дорожным движением в условиях высокой плотности транспортных средств.

6. Внедрение современного оборудования для переоснащения светофорных объектов на базе установки светодиодных светофоров с оборудованием на особо опасных участках дорог.

4. Система программных мероприятий

4.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего

пользования местного значения - Мулловское шоссе города                       Димитровграда Ульяновской области, согласно рабочему проекту                                ОАО «Автодормостпроект» г.Ульяновск, 2011 год

 Программное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - Мулловское шоссе города Димитровграда Ульяновской области» предусматривает ремонт автомобильной дороги по всей протяженности от ПК 0+00 до ПК 27+76. 

Основной задачей программного мероприятия является повышение транспортно-эксплуатационного состояния Мулловского шоссе города Димитровграда Ульяновской области, используемого для пропуска транзитного грузопотока, ввиду отсутствия объездной дороги, а также обеспечения долговечности и прочности указанной дороги. При реализации запланированного мероприятия будет отремонтировано 27210,0 кв.м дорожного полотна на общую сумму 117 591,1 тыс. руб.
Таблица №1
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения -  Мулловское шоссе города Димитровграда Ульяновской области

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Всего
	Расходы по периодам
	Источник финансирования

	
	
	тыс.кв.м
	тыс. руб.
	2014
	2015
	2016
	Бюджет города

тыс. руб.

	
	
	
	
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. 

руб.
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - Мулловское шоссе
	27,210
	117 591,1


	-
	57 361,5(13,605)
	60 229,6

(13,605)
	117 591,1



	
	Исполнитель
	МКУ «Городские дороги»

	
	КБК ГБ
	448 0409 7950523 244 225

	
	ИТОГО:
	27,210
	117 591,1
	-
	57 361,5
	60 229,6
	117 591,1


4.2. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования

Одной из важнейших задач обеспечения долговечности и надежности, автомобильных дорог является содержание, ремонт и правильная эксплуатация автомобильных дорог общего пользования.

В программный период необходимо осуществлять комплекс мер по обеспечению функционирования устойчивой и эффективной системы содержания дорог, способной обеспечить уход и сохранность дорог.

Программой предусматриваются работы по приведению в нормативное состояние участков улично-дорожной сети города.

 За период с 2014 по 2016 года на выполнение ремонта участков автомобильных дорог общего пользования Программой предусмотрено средств бюджета города 104 407,89354 тыс. руб. Планируется ремонт участков дорог в вышеуказанный период 122435,1 кв.м.  Детально программные мероприятия представлены в таблице №2.

Таблица №2
Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Всего
	Расходы по периодам
	Источники финансирования

	
	
	кв.м
	тыс. руб.
	2014
	2015
	2016
	  Бюджет города, 

тыс. руб.

	
	
	
	
	средства городского бюджета
	средства городского  бюджета
	средства городского  бюджета
	


	1
	2
	3
	 4
	5
	7
	8
	9

	1
	Устранение аварийных выбоин в весенний паводок с применением холодного асфальтобетона
	1900,0
	  1 412,7
	-
	652,0

(900 кв.м)
	760,7

(1000 кв.м)
	1 412,7

	
	Исполнитель
	МКУ «Городские дороги»

	
	КБК ГБ
	448 0409 7950523 244 225

	2
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог с применением горячей асфальтобетонной смеси
	6 000,0 
	3 878,0
	-
	1 892,0

(3000 кв.м)


	1 986,0

(3000 кв.м)
	3 878,0

	
	Исполнитель
	МКУ «Городские дороги»

	
	КБК ГБ
	448 0409 7950523 244 225

	3
	Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения
	114 535,1
	99 117,19354
	25 610,19354

(34535,1 кв.м)
	35 857,0

(40000 кв.м)
	37 650,0

(40000 кв.м)
	99 117,19354

	
	Исполнитель
	МКУ «Городские дороги»

	
	КБК ГБ
	448 0409 7950523 244 225

	
	ИТОГО:
	122 435,1
	104 407,89354
	25 610,19354
	38 401,0
	40 396,7
	104 407,89354


4.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров

 вдоль магистральных автомобильных дорог
Программный проект предусматривает выборочный ремонт 20-и тротуаров вдоль городских магистралей общей площадью 21614,7 кв.м на общую сумму 17 941,34598 тыс. руб. Более детально программные мероприятия представлены в таблице №3.
Таблица №3

	№ п/п
	Наименование

 объекта
	Общая протяженность, п.м
	Ширина 

тротуара, п.м
	Площадь тротуара, кв.м
	Подлежит ремонту, кв.м
	Источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	Бюджет города, тыс.руб.


	2014 год
	

	5
	Пр. Димитрова
	3920,0
	2,0
	7840,0
	1089,5
	1690,32286
	

	6
	Ул. Западная
	2912,0
	2,0
	5824,0
	3098,0
	2005,61886
	

	7
	Ул. Куйбышева
	11112,0
	2,0
	22224,0
	5664,0
	5845,34358
	

	8
	Пр. Ленина
	5116,0
	2,2
	11255,2
	4359,0
	3493,95994
	

	9
	Ул. 50 лет Октября
	1213,0
	1,9
	2304,7
	2284,5
	2076,79882
	

	10
	Ул. Мелекесская
	351,5
	2,54
	892,8
	892,5
	1134,77178
	

	11
	Ул. Ульяновская
	276,0
	2,36
	651,4
	651,0
	207,53014
	

	Всего:
	
	
	
	18038,5
	16454,34598
	

	2015 год
	

	12
	Площадь Советов
	872,00
	2,0
	1744,00
	348,8
	145,0
	

	13
	ул. Прониной
	1150,00
	2,0
	2300,00
	460,0
	191,0
	

	14
	ул. Победы
	900,00
	1,6
	1440,00
	288,0
	120,0
	

	15
	пер. Речной
	930,00
	2,0
	1860,00
	372,0
	155,0
	

	16
	ул. Т. Потаповой
	1750,00
	2,5
	4375,00
	875,0
	364,0
	

	Всего:
	
	
	
	2 343,8
	975,0
	

	2016 год
	

	17
	ул. М. Тореза
	1060,00
	1,5
	1590,00
	318,0
	132,0
	

	18
	ул. Черемшанская
	950,00
	2,0
	1900,00
	380,0
	158,0
	

	19
	ул. Циолковского
	662,00
	1,0
	662,00
	132,4
	55,0
	

	20
	ул. Юнг Северного флота
	2010,00
	1,0
	2010,00
	402,0
	167,0
	

	Всего:
	
	
	
	1 232,4
	512,0
	

	ИТОГО:
	
	
	
	21 614,7
	17 941,34598
	

	Исполнитель
	МКУ «Городские дороги»
	

	КБК ГБ
	448 0409 7950523 244 225
	


4.4. Ремонт внутриквартальных  дорог и внутриквартальных

 тротуаров
Долгое время в связи с постоянным недофинансированием работ не уделялось должного внимания ремонту внутриквартальных дорог и внутриквартальных тротуаров.

Программным мероприятием планируется ремонт внутриквартальных дорог и внутриквартальных тротуаров. При реализации запланированных мероприятий будет отремонтировано 32492,80 кв.м внутриквартальных дорог и 4825,35 кв.м внутриквартальных тротуаров на общую сумму 38 441,0 тыс. руб. 
Детально программные мероприятия представлены в таблице №4.

Таблица №4
Расчет затрат на ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров

	Наименование микрорайона
	Фактическое покрытие, кв.м
	Подлежит ремонту, кв.м
	Общая стоимость, тыс.руб.
	Всего,

тыс. руб.
	Расходы по периодам, тыс. руб.

	
	Дорог
	Тротуаров
	Дорог (10%)
	Тротуаров (5%)
	Дорог
	Тротуаров
	
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет города 
	Бюджет города (50%)
	Бюджет города  (50%)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Первомайский район

	Микрорайон № 1
	28336
	11178
	2833,60
	558,90
	1374,0
	1125,0
	2499,0
	-
	1249,5
	1 249,5

	Микрорайон 
№ 2
	21079
	10869
	2107,90
	543,45
	1066,0
	872,0
	1938,0
	-
	969,0
	969,0

	Микрорайон
 № 3
	30050
	23080
	3005,00
	1154,00
	1651,0
	1350,0
	3001,0
	-
	1 500,5
	1 500,5

	Микрорайон 
№ 4
	18192
	5176
	1819,20
	258,80
	848,0
	693,0
	1541,0
	-
	770,5
	770,5

	Район Осиновой рощи
	8902
	3156
	890,20
	157,80
	914,0
	748,0
	1662,0
	-
	831,0
	831,0

	Площадка ВСО
	10908
	2945
	1090,80
	147,25
	963,0
	787,0
	1750,0
	-
	875,0
	875,0

	Район РТП
	8581
	1619
	858,10
	80,95
	637,0
	521,0
	1158,0
	-
	579,0
	579,0

	Всего
	126048
	58023
	12604,8
	2901,15
	7453,0
	6096,0
	13549,0
	-
	6774,5
	6774,5

	Центральный район

	Микрорайон 
№ 7-8
	15838
	4628
	1583,80
	231,40
	740,0
	606,0
	1346,0
	-
	673,0
	673,0

	Район рынка
	8009
	1287
	800,90
	64,35
	556,0
	454,0
	1010,0
	-
	505,0
	505,0

	Старая часть 

города
	110
	562
	11,00
	28,10
	556,0
	454,0
	1010,0
	-
	505,0
	505,0

	Микрорайон 
№ 10


	15927
	6014
	1592,70
	300,70
	768,0
	628,0
	1396,0
	-
	698,0
	698,0

	Микрорайон 
№ 16
	8058
	2086
	805,80
	104,30
	695,0
	569,0
	1264,0
	-
	632,0
	632,0

	Квартал 
№ 6
	6654
	1298
	665,40
	64,90
	501,0
	410,0
	911,0
	-
	455,5
	455,5

	Квартал № 130
	3835
	467
	383,50
	23,35
	240,0
	197,0
	437,0
	-
	218,5
	218,5

	Квартал № 140
	11230
	2589
	1123,00
	129,45
	914,0
	748,0
	1662,0
	-
	831,0
	831,0

	Район Льнокомбината
	8521
	1634
	852,10
	81,70
	637,0
	522,0
	1159,0
	-
	579,5
	579,5

	Поселок Дачный
	2975
	999
	297,50
	49,95
	296,0
	243,0
	539,0
	-
	269,5
	269,5

	Всего
	81157
	21564
	8115,70
	1078,20
	5903,0
	4 831,0
	10734,0
	-
	5367,0
	5367,0

	Западный район

	Микрорайон
 № 2/3
	13603
	3247
	1360,30
	162,35
	1126,0
	922,0
	2048,0
	-
	1 024,0
	1 024,0

	Микрорайон
 № 4
	1851
	2722
	185,10
	136,10
	546,0
	446,0
	992,0
	-
	496,0
	496,0

	Микрорайон 
№ 5
	21084
	619
	2108,40
	30,95
	986,0
	807,0
	1793,0
	-
	896,5
	896,5

	Микрорайон 
№ 6
	348
	245
	34,80
	12,25
	567,0
	464,0
	1031,0
	-
	515,5
	515,5

	Микрорайон 
№ 7
	16341
	1605
	1634,10
	80,25
	958,0
	783,0
	1741,0
	-
	870,5
	870,5

	Микрорайон
 № 8
	18852
	1942
	1885,20
	97,10
	1121,0
	917,0
	2038,0
	-
	1 019,0
	1 019,0

	Микрорайон
 № 9
	6911
	1526
	691,10
	76,30
	551,0
	450,0
	1001,0
	-
	500,5
	500,5

	Микрорайон
 № 10
	10150
	3525
	1015,00
	176,25
	484,0
	396,0
	880,0
	-
	440,0
	440,0

	Микрорайон 
№ 11, 11а
	25606
	1489
	2560,60
	74,45
	1324,0
	1084,0
	2408,0
	-
	1 204,0
	1 204,0

	Квартал
 № 5
	2977
	
	297,70
	
	124,0
	102,0
	226,0
	-
	113,0
	113,0

	Всего
	117723
	16920
	11772,30
	846,00
	7787,0
	6371,0
	14 158,0
	-
	7079,0
	7079,0

	ИТО-ГО
	324928
	96507
	32492,80
	4825,35
	21143,0
	17298,0
	38 441,0
	-
	19220,5
	19220,5

	Исполнитель
	МКУ «Городские дороги»

	КБК ГБ
	448 0409 7950523 244 225


4.5. Ремонт и модернизация технических средств

регулирования дорожного движения и дорожного обустройства

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что большое количество авто-происшествий  происходит в местах, где состояние технических средств регулирования дорожного хозяйства не отвечает требованиям обеспечения безопасности дорожного движения по причине полного износа технических средств регулирования движения и крайне низкой надежности старых ламповых светофоров. Светофорные объекты часто выходят из строя, что повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий, снижается пропускная способность улично-дорожной сети, ухудшается экологическая обстановка из-за заторов, пробок при движении грузопотока.

В настоящее время в городе 29 светофорных объектов, из которых только 5 светофорных объектов соответствуют требованиям ГОСТа.

В период с 2014 по 2016 года планируется замена 10 пешеходных и 10 транспортных светодиодных светофоров.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения правил дорожного движения, оптимизации процесса управления дорожным движением программным мероприятием предусматривается установка новых 600 дорожных знаков.

Основные показатели по программному мероприятию представлены в таблице №5. 
Таблица №5

Ремонт и модернизация технических средств

регулирования дорожного движения и дорожного обустройства

	№ п/п
	Перечень мероприятий. Наименование объекта
	Всего
	
	Расходы по периодам, тыс.руб.
	Источники финансирования

	
	
	ед.
	тыс.

руб.
	2014
	2015
	2016
	  Бюджет города

	
	
	
	
	Бюджет города
	Бюджет города
	Бюджет города
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Замена  пешеходных светофоров
	10 об.
	4 873,0
	-


	2 377,0

(5об.)


	2 496,0

(5об.)
	4 873,0  

	
	Исполнитель
	
	МКУ «Городские дороги»

	
	КБК ГБ
	
	448 0409 7950523 244 225

	2
	Замена транспортных светофоров
	10 об.
	2 128,0
	-
	1 038,0

(5об.)
	1 090,0

(5об.)
	2 128,0

	
	Исполнитель
	
	МКУ «Городские дороги»

	
	КБК ГБ
	
	448 0409 7950523 244 225

	3
	Установка пешеходных ограждений 
	5600

п.м
	10 505,57648
	2846,55648

(1600 п.м)
	3 736,12 

(2000 п.м)
	3 922,9

(2000 п.м)
	10 505,57648

	
	Исполнитель
	
	МКУ «Городские дороги»

	
	КБК ГБ
	
	448 0409 7950523 411 310

	4
	Установка дорожных знаков
	600

 зн.
	4 763,7
	
	1 536,7

(200 зн.)
	3 227,0

(400 зн.)
	4 763,7

	
	Исполнитель
	
	МКУ «Городские дороги»

	
	КБК ГБ
	
	448 0409 7950523 411 310

	5
	Замена пешеходных ограждений на путепроводе по ул. Гоголя и подходах к нему
	690 

п.м
	1 878,0
	-
	1 878,0

(690 п.м)
	-
	1 878,0

	
	Исполнитель
	
	МКУ «Городские дороги»

	
	КБК ГБ
	
	448 0409 7950523 244 225

	6
	Установка барьерных ограждений по ул. Куйбышева (от поста ДПС до «Кирпичного завода»)
	2905

п.м
	16 198,0
	-
	16 198,0

(2905 п.м)
	-
	16 198,0

	
	Исполнитель
	
	МКУ «Городские дороги»

	
	КБК ГБ
	
	448 0409 7950523 411 310

	7
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки


	34800,0

кв.м
	7 184,3
	
	3 504,2

(17400,0 кв.м)
	3 680,1

(17400,0 кв.м)
	7 184,3

	
	Исполнитель
	
	МКУ «Городские дороги»

	
	КБК ГБ
	
	448 0409 7950523 244 225

	8
	Укрепление обочин автомобильных дорог щебнем
	10 000,0

 кв.м
	1 996,1
	-
	973,7

(5000 кв.м)
	1 022,4 (5000 кв.м)
	1 996,1

	
	Исполнитель
	
	МКУ «Городские дороги»

	
	КБК ГБ
	
	448 0409 7950523 244 225

	9
	Ремонт путепровода через железно-дорожные пути по ул. Гоголя
	11 опор
	5 000,0
	-
	5 000,0 

(11 опор)
	-
	5 000,0

	
	Исполнитель
	МКУ «Городские дороги»

	
	КБК ГБ
	448 0409 7950523 244 225

	10
	ИТОГО:
	-
	54 526,67648
	2 846,55648


	36 241,72
	15 438,4
	54 526,67648


4.6. Проектно-изыскательские мероприятия
С целью выполнения работ по  ремонту автомобильных дорог общего пользования в соответствии с СНиП, ГОСТ и ВСН, модернизации технических средств организации дорожного движения, в соответствии с утвержденными нормативами проектно-изыскательских мероприятий предусмотрено выполнение проектных работ по разработке рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дорожного обустройства и технических средств организации дорожного движения. Детально программные мероприятия представлены в таблице № 6.
Таблица №6

Проектно-изыскательские мероприятия

	№

п/п
	Наименование проектных  

мероприятий
	Всего
	Расходы по периодам 

	
	
	ед.
	тыс.

руб.
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Бюджет города

тыс. руб.
	Бюджет города

тыс. руб.
	Бюджет города

тыс. руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Разработка рабочей документации на ремонт путепровода через железнодорожные пути, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2
	1 056,0
	320,0

(1 ед.)
	736,0

(1 ед.)
	-

	
	Исполнитель
	МКУ «Городские дороги»

	
	КБК ГБ
	448 0409 7950523 244 226

	2
	Проведение государственной экспертизы
	2
	400,0
	180,0

(1 ед.)
	220,0

(1 ед.)
	-

	
	Исполнитель
	МКУ «Городские дороги»

	
	КБК ГБ
	448 0409 7950523 244 226

	3
	Разработка рабочей документации на строительство авто-мобильных дорог, транспортных развязок
	2
	4 500,0
	4 500,0
	-
	-

	
	Исполнитель
	МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»

	
	КБК ГБ
	452 0409 7950523 414 226

	
	ИТОГО:
	6
	5 956,0
	5 000,0
	956,0
	-


4.7. Технический надзор
С целью качественного выполнения работ по  ремонту автомобильных дорог в соответствии с СНиП, ГОСТ и ВСН, предусмотрено выполнение технического надзора на объектах ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города. Детально программные мероприятия представлены в таблице № 7.

Таблица №7

Технический надзор
	№

п/п
	Наименование проектных  мероприятий
	Всего
	Расходы по периодам 

	
	
	ед.
	тыс. руб.
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	Бюджет города 

тыс. руб.
	Бюджет города

тыс. руб.
	Бюджет города

тыс. руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Технический надзор на объектах ремонта автомобильных дорог
	14
	588,904
	588,904

(14 ед.)
	-
	-

	
	Исполнитель
	МКУ «Городские дороги»

	
	КБК ГБ
	448 0409 7950523 244 226

	
	ИТОГО:
	14
	588,904
	588,904
	-
	-


5. Ресурсное обеспечение Программы


Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице № 8.

Таблица №8

	№ п/п
	Расходы по программным

мероприятиям
	Общий объем

финансирования

тыс. руб.
	Расходы по периодам, тыс. руб.

	
	
	
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	Бюджет города
	Бюджет города
	Бюджет города


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - Мулловское шоссе города Димитровграда Ульяновской области
	117 591,1
	-
	57 361,5
	60 229,6

	2
	Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования, в том числе:

- устранение аварийных выбоин в весенний паводок с применением холодного асфальтобетона; 

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог с применением горячей асфальтобетонной смеси;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	104 407,89354
	25 610,19354
	38 401,0
	40 396,7

	3
	Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров вдоль магистральных автомобильных дорог 
	17 941,34598
	16 454,34598
	975,0
	512,0

	4
	Ремонт внутриквартальных дорог и внутриквартальных тротуаров
	38 441,0
	-
	19 220,5
	19 220,5

	5
	Ремонт и модернизация технических средств регулирования дорожного движения и дорожного обустройства
	54 526,67648
	2 846,55648
	36 241,72
	15 438,4

	6
	Проектно-изыскательские мероприятия


	5 956,0
	5 000,0
	956,0
	-

	7
	Технический надзор 
	588,904
	588,904
	-
	-

	8
	Всего по Программе:
	339 452,92
	50 500,0
	153 155,72
	135 797,2


Потребность в бюджетных средствах обоснована сметными расчетами, выполненными МКУ «Городские дороги».

6. Управление Программой и контроль ее реализации
Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области, утвержденным постановлением Администрации города от 11.09.2013 №2874.

Заказчик Программы несет ответственность  за своевременную и качественную разработку и реализацию Программы. 

Руководитель Программы несет ответственность за эффективность и результативность Программы, реализацию Программы в целом, своевременность внесения в нее изменений, дополнений, и в установленных случаях досрочное ее прекращение, предоставление в управление социально-экономического развития Администрации города отчетов о ходе реализации Программы, согласованных с Управлением финансов города Димитровграда Ульяновской области (далее – Управление финансов), осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей Программы.

Исполнители Программы  определяют поставщиков (подрядчиков. исполнителей) способами, установленными действующим законодательством, несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных Программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность представленной информации.

Разработчик Программы в ходе реализации Программы уточняет объемы средств, необходимые для ее финансирования в очередном финансовом году, представляет проект постановления Администрации города об утверждении Программы, о внесении в нее изменений и дополнений, о приостановке или прекращении ее действия на согласование в управление социально-экономического развития Администрации города, Управление финансов, правовое управление Администрации города и другие заинтересованные структурные подразделения Администрации города, организует официальное опубликование постановления Администрации города об утверждении Программы, о внесении в нее изменений и дополнений, о приостановке или прекращении ее действия, несет ответственность за соответствие разработанной Программы и приоритетных направлений развития муниципального образования на долгосрочный период, организует сбор от исполнителей Программы аналитической информации об итогах реализации и представляет ее руководителю Программы, подготавливает проект отчетов и представляет их руководителю Программы. 

7. Система индикаторов эффективности реализации Программы

Таблица №9

 Индикаторы реализации Программы
	№ п/п
	Целевые индикаторы и показатели
	Ед.изм.
	2013

(базовый период)
	2014
	2015
	2016


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - Мулловское шоссе города Димитровграда Ульяновской области
	тыс. кв.м
	-
	-
	13,605
	13,605

	2
	Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования
	 тыс. кв.м
	82,5
	34,5
	43,9
	44,0

	3
	Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров вдоль магистральных автомобильных дорог
	тыс. кв.м
	3,544
	18,039
	2,344
	1,232

	4
	Ремонт внутриквартальных дорог и внутриквартальных тротуаров
	тыс. кв.м
	-
	-
	18,659
	18,659

	5
	Замена пешеходных светофоров
	 ед.
	-
	-
	5
	5

	6
	Замена транспортных светофоров
	 ед.
	-
	-
	5
	5

	7
	Установка пешеходных ограждений 
	п.м
	-
	1600
	2000
	2000

	8
	Установка дорожных знаков
	ед.
	433
	-
	200
	400

	9
	Замена пешеходных ограждений на путепроводе по ул. Гоголя и подходах к нему
	п.м
	-
	-
	690
	-

	10
	Установка барьерных ограждений по ул. Куйбышева (от поста ДПС до «Кирпичного завода»)
	п.м
	-
	-
	2905
	-

	11
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки
	тыс. кв.м
	17,4
	-
	17,4
	17,4

	12
	Укрепление обочин автомобильных дорог щебнем
	тыс. кв.м
	4,49
	-
	5,0
	5,0

	13
	Ремонт путепровода через железнодорожные пути по ул. Гоголя
	ед.
	-
	-
	11
	-

	14
	Разработка рабочей документации на ремонт путепровода через железнодорожные пути, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ед.
	-
	1
	1
	-

	15
	Проведение государственной экспертизы
	ед.
	-
	1
	1
	-

	16
	Разработка рабочей документации на строительство авто-мобильных дорог, транспортных развязок
	ед.
	-
	2
	-
	-

	17
	Технический надзор на объектах ремонта автомобильных дорог
	ед.
	-
	14
	-
	-


Источник данных для расчета индикаторов – данные МКУ «Городские дороги».
8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы
Реализация основных программных мероприятий обеспечит:


- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - Мулловское шоссе города Димитровграда Ульяновской области 27210 кв.м; 


- ремонт участков автомобильных дорог общего пользования, в том числе:


а) устранение аварийных выбоин в весенний паводок с применением холодного асфальтобетона общим объемом 1900 кв.м;


б) ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог с применением горячей асфальтобетонной смеси объемом 6000,0 кв.м;


в) ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения общим объемом 114535,1 кв.м;


- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров вдоль магистральных автомобильных дорог 21614,7 кв.м;


- ремонт внутриквартальных дорог и внутриквартальных тротуаров 32492,8 кв.м и 4825,35 кв.м;


- замена пешеходных светофоров 10 ед.; 


- замена транспортных светофоров 10 ед.;


- установка дорожных знаков 600 шт.;


- установка пешеходных ограждений 5600,0 п.м;


- замена пешеходных ограждений на путепроводе по ул. Гоголя и подходах к нему 690,0 п.м;


- установка барьерных ограждений по ул. Куйбышева (от поста ДПС до «Кирпичного завода») 2905,0 п.м;


- нанесение горизонтальной дорожной разметки 34800,0 кв.м; 


- укрепление обочин автомобильных дорог щебнем 10000,0 кв.м;


- ремонт путепровода через железнодорожные пути по ул. Гоголя 11  опор;


- разработка рабочей документации на ремонт путепровода через железнодорожные пути, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 2 ед.;


- проведение государственной экспертизы 2 ед.;


- разработка рабочей документации на строительство автомобильных дорог, транспортных развязок 2 ед.;


- технический надзор на объектах ремонта автомобильных дорог 14 ед.

_________________

Изм.№1 в П-3107 от 31.08.2012  


