Итоги реализации городских целевых программ за 2011 год

В рамках Комплексной программы социально-экономического развития Димитровграда в 2011 году в городе реализовывалась 21 городская целевая программа. Из них 7 направлены на развитие жилищно-коммунального комплекса,  7 на развитие социальной сферы, 2 на обеспечение безопасности, 2 на  охрану окружающей среды, 2 на управление имуществом города и 1 на развитие малого и среднего предпринимательства.

В бюджете города на финансирование целевых программ было предусмотрено 132,1 млн. руб., что составляет 45,72% от планового значения по данным программам.

Заключено договоров (принято обязательств) на 127,1 млн руб. Фактические расходы на реализацию программ в 2011 году составили 126,5 млн руб. или 95,76%  от предусмотренного годового плана. Расходы на реализацию программ по развитию жилищно-коммунального комплекса составили 75,03% от расходов бюджета муниципального образования «Город Димитровград», предусмотренных по целевым программам (из них 74,0% составили расходы на ГЦП «Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области в 2011-2012 годах»), на развитие социальной сферы 17,93%.

Кроме этого, на софинансирование ГЦП были привлечены средства областного бюджета в размере 195,5 млн. руб. и федерального – 16,2 млн. руб. Общая сумма привлеченных средств, направленных на оплату обязательств, в 2011 году составила 211,7 млн. руб., т.е. на 1 рубль городских программ привлечено 1,67  руб. из областного и федерального бюджетов.

Привлечены средства по городским целевым программам:

1."Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде на 2011-2013 годы" (2 620,0 тыс. руб.);

2."Переселение граждан города Димитровграда из аварийного жилищного фонда" (1 006,48 тыс. руб.);

3.Муниципальная адресная  программа по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах города Димитровграда  Ульяновской области в 2011 году (18 305,85 тыс. руб.);

4."Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010-2012 годы"(180 500,0 тыс. руб.);

5."Охрана подземных и поверхностных вод на 2011-2014 годы" (2 218,50 тыс. руб.);

6."Обеспечение жильём молодых семей на 2011-2015 годы, на 2009-2010 годы" (7034,51 тыс. руб.).

Финансирование городских целевых программ в 2011 году

(тыс. руб.)

| № | Наименование программы | План | В бюджете | Обязательства | Оплата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде на 2011-2013 годы" | 4 300,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Программы, направленные на управление имуществом города |  | 6 175,28 | 2 957,71 | 2 639,37 | 2 417,35 |
| 2 | "Проведение инвентаризации земельных участков и расположенных на них зданий, строений, сооружений на территории муниципального образования "Город Димитровград" Ульяновской области на 2011-2015 годы" | 2 853,00 | 2 322,20 | 2 322,20 | 2 322,20 |
| 3 | "Переселение граждан города Димитровграда из аварийного жилищного фонда на 2011 год" | 3 322,28 | 635,51 | 317,17 | 95,15 |
| Программы жилищно-коммунального комплекса |  | 222 806,46 | 96 495,97 | 95 144,09 | 94 934,85 |
| 4 | "Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области в 2011-2012 годах" | 102 306,00 | 71 259,26 | 70 251,19 | 70 251,19 |
| 5 | "Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда на 2009-2015 годы" | 3 436,82 | 2 407,90 | 2 240,16 | 2 059,37 |
| 6 | "Комфортные условия проживания населения г. Димитровграда на 2011-2013 годы" | 74 354,59 | 2 626,67 | 2 626,67 | 2 626,67 |
| 7 | "Замена лифтов жилищного фонда города Димитровграда Ульяновской области на 2011-2015 годы" | 13 342,96 | 3 259,98 | 3 259,98 | 3 259,98 |
| 8 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде на 2010-2015 годы" | 13 127,30 | 703,37 | 527,30 | 498,85 |
| 9 | Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах города Димитровграда Ульяновской области в 2011 году | 2 120,58 | 2 120,58 | 2 120,58 | 2 120,58 |
| 10 | "Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010-2012 годы" | 14 118,21 | 14 118,21 | 14 118,21 | 14 118,21 |
| Программы охраны окружающей среды |  | 1 347,09 | 1 346,56 | 1 346,56 | 1 346,56 |
| 11 | "Проект ведения хозяйства в городских лесах и древесно-кустарниковой растительности, лесной регламент" | 838,33 | 838,33 | 838,33 | 838,33 |
| 12 | "Охрана подземных и поверхностных вод на 2011-2014 годы" | 508,76 | 508,23 | 508,23 | 508,23 |
| Программы, направленные на обеспечение безопасности |  | 7 927,09 | 2 732,64 | 2 732,64 | 2 732,64 |
| 13 | "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, профилактики наркомании и реабилитации наркозависимой части населения города Димитровграда на 2010 - 2012 годы" | 1 192,40 | 360,88 | 360,88 | 360,88 |
| 14 | "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2011-2015 годы" | 6 734,69 | 2 371,76 | 2 371,76 | 2 371,76 |
| Программы, направленные на развитие социальной сферы |  | 46 385,77 | 26 193,72 | 22 851,61 | 22 688,69 |
| 15 | "Совершенствование организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Димитровграда на 2009 - 2011 годы" | 6 519,00 | 3 890,30 | 3 366,31 | 3 203,39 |
| 16 | "Развитие сети спортивных сооружений в городе Димитровграде Ульяновской области на 2011-2015 годы" | 26 164,16 | 13 943,44 | 13 943,44 | 13 943,44 |
| 17 | "Город и театр на 2011-2015 годы" | 4 244,30 | 2 590,66 | 2 590,66 | 2 590,66 |
| 18 | "Поддержка занятости населения города Димитровграда Ульяновской области в 2011 году" | 1 100,00 | 318,67 | 318,67 | 318,67 |
| 19 | "Информационное обеспечение и сопровождение проекта " Здоровый город" на 2010-2013 годы | 578,00 | 459,64 | 459,64 | 459,64 |
| 20 | "Молодежь" на 2011-2013 годы | 3 065,90 | 67,50 | 67,50 | 67,50 |
| 21 | "Обеспечение жильём молодых семей на 2011-2015 годы" | 4 714,41 | 4 634,55 | 1 816,43 | 1 816,43 |
|  | "Обеспечение жильём молодых семей на 2009-2010 годы" |  | 288,96 | 288,96 | 288,96 |
|  | Итого | 288 941,69 | 132 126,60 | 127 114,27 | 126 520,09 |

1.ГЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде на 2011-2013 годы"

Фактический объем финансирования в 2011 году составил 2 400,00 тыс. руб., кроме этого было привлечено 2620,0 тыс.руб. на предоставление субсидий (грантов) из  Регионального (1880,0 тыс.руб.) и Федерального (740,0 тыс.руб.) бюджетов.

Мероприятия, проводимые в рамках данной программы в  2011 году:

- Совместно с МРИФНС №7 за 2011 год проведено 11 бесплатных семинара по следующим темам: «Порядок исчисления и уплаты НДФЛ в 2011 году. Порядок заполнения декларации по форме 3-НДФЛ за 2010 год», «О преимуществах представления отчетности в электронном виде по ТКС. Практика применения штрафных санкций по ст.11 НК РФ в соответствии с изменениями, внесенными ФЗ от 27.07.2010 №229-ФЗ», «НДС. Порядок оформления счет-фактур  в соответствии с №229-ФЗ»; «Применение спецрежимов УСН, ЕНВД, УСХН, патент»; «Патентная система налогообложения»;

- Физическим и юридическим лицам оказано 56 консультации по вопросам создания и ведения собственного бизнеса, о порядке предоставления грантов и субсидий по ОЦП и ГЦП, а также о возможности участия в программе «Самозанятость»;

- Субсидирование части затрат, направленных на обеспечение деятельности АНО «Центр развития предпринимательства» - 300 тыс. руб.;

- По итогам 2011 года состоялось 3 заседания комиссии, где было рассмотрено 36 заявлений, из них одобрено 16 заявлений на предоставление грантов (ИП Емелюков Д.А., ИП Артамонова В.П., ООО «Тандем К», ООО «Релакс», ИП Игнатеску А.В., ИП Вазюкова Е.А., ИП Сучков М.Е., ООО «Окна», ИП Куров А.Р., ИП Горячева М.В., ИП Палькеев М.А., ИП Погодина О.В., ООО «Вкуснодел» и др.).

Эффективность программы отражается в росте объема выпуска малых и средних предприятий в общем объёме оборота экономики до 14 514,3 млн. руб. (+2585 млн. руб. к плановому параметру), доли  работающих на малых и средних предприятиях от работающих на предприятиях и организациях города до 32,9% (план - 32,2), а также доли налоговых  поступлений в бюджет города от малых предприятий до 23,1% (план - 21 %). В то же время следует отметить недостижение параметров по количественным индикаторам: количество ИП составило 3966 против 4010 запланированных.

Программы, направленные на управление имуществом города

В рамках мероприятий, направленных на управление имуществом города в 2011 году в городе Димитровграде реализовывались 2 программы. Фактический расходы на реализацию программ составили 2 417,35 тыс. руб. или 89,2% от выделенных лимитов (2 957,71 тыс. руб.).

2.ГЦП "Проведение инвентаризации земельных участков и расположенных на них зданий, строений, сооружений на территории муниципального образования  «Город Димитровград» Ульяновской области на 2011-2015 годы"

На реализацию программных мероприятий в 2011 году в бюджете города было заложено 2 322,19 тыс. руб., освоено 100% выделенных средств.

Всего земельных участков, подлежащих инвентаризации с 2009 года - 32 325 единиц. За период с 2009 по 2010 гг. в процессе инвентаризации было охвачено 6 102 земельных участка (в том числе 2009 год - 611 земельных участков, в 2010 - 5 491), что составляет 18,8% относительно общего количества земельных участков. За отчетный период - 10 529 ед. при годовом плане – 2000 ед., доля земельных участков, охваченных в ходе инвентаризации составила 51,45%.

Не финансировались мероприятия в отчетном году, направленные на  инвентаризацию зданий и строений.

3. ГЦП "Переселение граждан города Димитровграда из аварийного жилищного фонда на 2011 год".

Фактические расходы на реализацию программы из городского бюджета в 2011 году составили 95,15 тыс. руб., заключено договоров на 317,17 тыс. руб.

Выполнение программы в 2011 году характеризуется низкой эффективностью, главная  причина которой - непоступление средств областного бюджета в полном объеме и в установленные сроки.

В ноябре 2011 года были подготовлены заявки на проведение аукционов для приобретения 8 жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресам ул. Парковая, д.11 и ул. Аблова, д. 122. В отношении 3 аукционов торги были признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявителей. 2 аукциона были признаны несостоявшимися и муниципальные контракты были заключены с единственными участниками торгов. В результате были приобретены 2 квартиры для переселения граждан, проживающих по адресу ул.Парковая, 11 кв.2 и кв.4. Общая сумма заключенных муниципальных контрактов составляет 3 672 100,00 руб., в том числе:

- 2 181 547,23 рублей - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ;

- 1 173 384,65 рублей  - субсидии из областного бюджета;

- 317 168,12 рублей - средства городского бюджета.

30.12.2011 г. была произведена частичная оплата (аванс в размере 30% стоимости муниципальных контрактов) контрактов в сумме 1 101 630,00 рублей, в том числе:

- 654 464,16 рублей - средства Фонда;

- 352 015,40 рублей - субсидии из областного бюджета;

- 95 150,44 рублей -  средства городского бюджета.

По состоянию на 01.01.2012г. по заключенным муниципальным контрактам имеется кредиторская задолженность в размере 2 570 470,00 рублей, в том числе:

- 1 527 083,07 рублей субсидии из областного бюджета полученные из средств Фонда;

- 821 369,25 рублей субсидии из областного бюджета;

- 222 017,68 рублей средства городского бюджета.

Программы жилищно-коммунального комплекса

В рамках развития жилищно-коммунального комплекса города Димитровграда в 2011 году реализовывались 7 городских целевых программ. Расходы на реализацию программ по развитию жилищно-коммунального комплекса составили 75,03% расходов бюджета муниципального образования «Город Димитровград», предусмотренных по целевым программам (из них 74,0% составили расходы на ГЦП «Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области в 2011-2012 годах»).

4.ГЦП "Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровград Ульяновской области в 2011-2012 годах"

На реализацию мероприятий программы в 2011 году в бюджете города было заложено 71 259,26 тыс. руб., что составляет 69,7% от предусмотренной суммы в программе (102 306,80 тыс.руб.). Освоение средств составило 98,59% (70 251,19 тыс. руб.).

В рамках программы выполнены:

- Ремонт дорожного полотна по пр. Автостроителей;

- Приобретено 509 дорожных знака (установлено  190), нанесено 86 км разметочной линии;

- Установлено 440 п.м. пешеходных ограждений;

- Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования во всех трех районах города общей площадью 10 453 кв.м. на сумму 4 213 тыс. руб.;

- Карточный ремонт автомобильных дорог общего пользования общим объемом 26 800 кв.м. на сумму  10 260 тыс. руб.;

- Ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров общим объемом 12 035 кв.м. на сумму 4 867,9 тыс. руб.

Эффективность программы отражается в снижении индикатора «Доля автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» до 30% (в соответствии с планом). Остальные показатели ниже установленных параметров, но достигнуты в соответствии с выделенным финансированием.

5.ГЦП "Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда на 2009-2015 годы"

- Первоначально на реализацию мероприятий программы в 2011 году в бюджете города было заложено 4 000,00 тыс. руб., с учетом корректировок на 31.12.2011 лимиты составили 2 407,90 тыс. руб. Фактические расходы по программе составили 2 059,37 тыс. руб.

Программа состоит из разрозненных мероприятий, позволяющих решить лишь локальные проблемы. В рамках программы выполнены:

- Проведены СМР по переводу на автономное газовое отопление и по переустройству внутриквартирной системы отопления, установку приставных дымоходов муниципальных квартир №4, №11, №12 дома № 14; муниципальной квартиры №10,  № 19 дома №16; муниципальной квартиры №4, дома №22, муниципальных квартир №3, №7, №11, №21 дома  №28а,   по улице Куйбышева (1632,4 тыс. руб.)

- Проложен уличный водопровод холодного водоснабжения по улице Куйбышева до дома №314 с установкой водоразборной колонки и пожарного гидранта (350,9 тыс. руб.);

- Ремонт водопроводных и канализационных сетей к квартирам № 2 и № 3 дома № 201 по улице Садовая;

- Обустроена система канализации в муниципальной квартире №1 дома №54 по ул. Вокзальная

- Заменена газовая плита в муниципальной квартире № 59 в доме №54 по улице Октябрьская;

- Кроме этого в 2011 году разработаны ПСД для перевода на индивидуальное отопление жилого дома № 2А по ул. Куйбышева, на прокладку уличного газопровода по улице Комсомольская до дома №33, на перевод муниципальной квартиры №1 дома №13 по улице Миюсова на индивидуальное газовое отопление.

6. ГЦП "Комфортные условия проживания населения г. Димитровграда на 2011-2013 годы"

Объем финансирования из бюджета города ГЦП в 2011 году составил 2 626,67 тыс. руб.

В рамках целевой программы выполнены:

 Ремонт крыши на жилом доме №12 «г» по ул.Чайкиной;

 Техническое обследование жилого дома № 17 по ул.Прониной (признан аварийным);

 Разработана проектно-сметная документация на ремонт жилого дома № 49 по пр.Димитрова;

 Ремонт крыши дома №1 по ул. Бурцева;

 Ремонт крыши дома №5 по ул. Бурцева.

- ГЦП "Замена лифтов жилищного фонда города Димитровграда Ульяновской области на 2011 год"

На реализации программы в 2011 году в бюджете города было выделено 3 259,98 тыс. руб. (24,43% от предусмотренных программой средств).

В рамках программы в отчетном году введены в эксплуатацию два пассажирских лифта на 5 остановок в домах №18 и №18 А по проспекту Димитрова.

8.ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

На реализацию программы в 2011 году в бюджете города были заложены 703,37 тыс. руб. на мероприятие по замене ламп накаливания на энергосберегающие.

В отчетном году учреждениями социальной сферы было приобретено 8 159 энергосберегающих ламп на сумму 498,85 тыс. рублей, в том числе:

- Управление образования – 7 176 энергосберегающих ламп на сумму 436,59 тыс. рублей;

- Управление по делам культуры и искусства – 796 энергосберегающих ламп на сумму 48,33тыс. рублей;

- Комитет по физической культуре и спорту – 187 энергосберегающих ламп на сумму 13,93 тыс. рублей.

Выполнение программы в 2011 году характеризуется низкой эффективностью, главная  причина которой - финансирование не  в полном объеме. В то же время, следует отметить, не выполнены мероприятия по принятию эффективных муниципальных правовых актов в сфере энергосбережения и стимулирования повышения энергоэффективности.

9.Муниципальная адресная  программа по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах города Димитровграда  Ульяновской области на 2011-2012 годы

На 2011 год из бюджета города предусмотрено финансирование в размере 2 120,58 тыс. руб.

Заключено соглашение о долевом финансирование Муниципальной адресной программы с Министерством ЖКХ Ульяновской области. В рамках данного соглашения в бюджет города перечислены денежные средства в размере 18 млн.305 тыс.851 рублей. По состоянию на 31.12.2011 в рамках программы выполнены следующие работы:

1) Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Куйбышева, 305. Проводился капитальный ремонт крыши, фасада, системы теплоснабжения и холодного водоснабжения. По состоянию на 31.12.2011 все  виды работ выполнены на 100%.

2) Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Октябрьская, 58. Проводился капитальный ремонт крыши, фасада, системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения, ремонт подвала и электроснабжения. По состоянию на 31.12.2011 все  виды работ выполнены на 100%.

3) Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Октябрьская, 60. Проводится капитальный ремонт крыши, фасада, системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения,  ремонт подвала и электроснабжения. По состоянию на 31.12.2011 завершены работы на 100% по капитальному ремонту крыши, фасада, системы теплоснабжения, подвала и электроснабжения. Работы по системе горячего и холодного водоснабжения, а также по водоотведению подрядная организации планирует завершить до 15.04.2012.

4) Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Свирская, 6. Проводится капитальный ремонт крыши, фасада, системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения,  ремонт подвала и электроснабжения. По состоянию на 31.12.2011 все  виды работ выполнены на 100%, за исключением капитального ремонта крыши. Ремонт крыши будет произведен весной 2012 года после наступления благоприятных погодных условий.

5) Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Свирская, 8. Капитальный ремонт крыши, фасада, системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения,  ремонт подвала и электроснабжения. По состоянию на 31.12.2011 выполнены следующие виды работ:

Ремонт системы теплоснабжения выполнен на 80 %.

Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения выполнен на 0%.

Ремонт фасада – выполнен на 50%.

Ремонт крыши выполнен на 60 % .

6) Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Курчатова, 14. Капитальный ремонт крыши, фасада, системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. По состоянию на 31.12.2011 выполнены работ по ремонту системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

10.ГЦП "Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010 - 2012 годы"

На реализацию данной программы в бюджете города на 2011 год предусмотрено 14 118,21 тыс. руб., освоено 100% выделенных  лимитов. По аналогичной областной целевой программе  финансирование составило 180 500,00 тыс. руб.

В 2011 году  выполнены мероприятия:

Расширение водозаборных сооружений «Горка»:

- Аренда земельного участка - 30,89 тыс.руб.;

- Подготовка ордера - 0,38 тыс.руб.;

- Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств - 244,14 тыс. руб.;

- Авторский надзор - 218,00 тыс. руб.;

- Вырубка древесной растительности - 602 тыс.руб.

Разработка рабочего проекта на строительство водовода от водозабора «Горка» до насосной станции №208:

- Дополнительные изыскания для резервного электроснабжения - 98,21 тыс. руб.;

- Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств - 233,38 тыс. руб.;

- Государственная экспертиза - 867,02 тыс. руб.;

- Изготовление проекта освоения лесов - 80,00 тыс. руб.;

- Проектно-изыскательские работы - 258,88 тыс. руб.

Разработка рабочего проекта на строительство водовода от насосной станции 208А до мкр.№9:

- Проектно-сметная документация - 1 530,00 тыс. руб.;

- Государственная экспертиза - 193,85 тыс. руб.

Разработка  рабочего проекта на строительство распределительного пункта:

- Инженерно-геологические изыскания - 512,74 тыс. руб.;

- Проектно-сметная документация - 1533,08 тыс. руб.

Разработка  рабочего проекта на продолжение ул. Курчатова до  ФВЦМР:

- Проектно-изыскательские работы -  2 263,03 тыс. руб.;

- Государственная экспертиза - 603,64 тыс. руб.

Разработка  рабочего проекта на  автодорогу вдоль территории  ФВЦМР:

- Инженерно-геологические изыскания - 199,68 тыс. руб.;

- Проектно-сметная документация - 1 429,49 тыс. руб.

Разработка рабочего проекта на строительство теплосети:

- Авторский надзор - 3,77 тыс.руб.;

- Изготовление кадастрового паспорта - 4,23 тыс. руб.

Разработка рабочего проекта на строительство коллектора от колодца подключения до КНС №213

- Оплата восстановительной стоимости за снос древесно-кустарниковой растительности - 3 161,5 тыс. руб.

- Авторский надзор - 50,12 тыс. руб.

Ряд мероприятий, которые были запланированы на 2011 год перенесены на 2012 год:

 Экспертиза  рабочего проекта на строительство водовода от насосной станции 208 А до мкр.№9;

 Экспертиза  рабочего проекта на строительство распределительного пункта;

 Экспертиза  рабочего проекта на автодорогу вдоль территории ФВЦМР;

 Экспертиза  рабочего проекта на продолжение ул. Курчатова до ФВЦМР.

Программы охраны окружающей среды

В рамках данной раздела в отчетном году реализовывались две программы, с предусмотренным финансированием 1 346,56 тыс. руб. (Освоение составляет 100%).

11. ГЦП " Проект ведения хозяйства в городских лесах и древесно-кустарниковой растительности, лесной регламент"

Из бюджета города на реализацию мероприятий в 2011 году было выделено 838 тыс. руб. (100% от предусмотренных программой средств), Средства освоены в полном объеме.

Подготовлен пакет документов и лесотаксационные карты в графическом и электронном видах. Доля территории, на которой проведена инвентаризация городских лесов и зеленых насаждений составила 50%

12.ГЦП "Охрана подземных и поверхностных вод на 2011-2014 годы"

Фактический объем финансирования по программе составил 508,23 тыс. руб., что составляет 100% от предусмотренных  в программе средств.

В рамках реализации данной программы доработан проект «Благоустройство Среднего пруда в муниципальном образовании «город Димитровград» 2008», проведены госэкспертиза и повторная экспертиза в ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» данного проекта. Проведена раскорчевка деревьев, ремонт отдельных участков, металлические конструкции, деревянные конструкции, устройство водоохранного знака в рамках реализации мероприятия по проведению работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения, реконструкции водосброса Среднего пруда на р.Мелекесска.

Подписано соглашение о предоставлении бюджету Муниципального образования субсидий на осуществление мероприятий по капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Мелекесска в рамках реализации областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы» между Минприроды и Администрацией города. Проектная стоимость работ - 2 700,54 тыс. руб. (ГБ - 133,4 тыс. руб.).

Программы, направленные на обеспечение безопасности

В рамках Комплексной программы социально-экономического развития города Димитровграда Ульяновской области на 2011-2015 годы утверждены программы, направленные на обеспечение безопасности:

 "Противодействие коррупции в городе Димитровграде» на 2009 -2013 годы";

 "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2011-2015 годы";

 "Комплексные меры по пожарной безопасности на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2011-2015 годы";

 "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, профилактики наркомании и реабилитации наркозависимой части населения г. Димитровграда" на 2010-2012 годы.

В 2011 году на территории города по данному блоку реализовывались программы:

13.ГЦП "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, профилактики наркомании и реабилитации наркозависимой части населения г. Димитровграда" на 2010-2012 годы

Финансирование данной программы в 2011 году составило 360,88 тыс. руб., что составляет 30,27% от предусмотренного плана по программе.

В отчетном году из запланированных мероприятий выполнено:

 Проведено 4 заседания постоянно действующей комиссии по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой  части населения города;

- Ежеквартально проводился анализ наркоситуации среди населения города Димитровграда. За 2011 год возбуждено УД-59, выявлено преступлений, связанных со сбытом наркотиков – 64 (АППГ - 199). Изъято наркотических средств и психотропных веществ (грамм) 14 251,44 (АППГ – 5 133);

- Организована поездка в детский оздоровительный лагерь с отрывом от привычной среды подростков состоящих на учете в ОПДН (130,96 тыс. руб.);

- Изготовлены и размещены баннеры антинаркотической  направленности (37,82 тыс. руб.);

- Выпущено 1500 буклетов антинаркотической направленности. Изготовлены и размещены баннеры «Спорт против наркотиков» и буклеты антинаркотической направленности, изготовлены и размещены баннеры профилактической направленности под лозунгом: «Спорт против наркотиков», «Семья против наркотиков» (119,83 тыс.руб.);

- Проведение фестиваля КВН (42,93 тыс. руб.);

- Организована поездка для подростков, состоящих на учете в ОПДН УВД и КДН в г. Самара (24,47 тыс. руб.);

Участие волонтеров МДД «Флагман», агитбригада «Солнечный ветер» приняли участие в конференции волонтеров по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни на базе центра психолого – педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих ПАВ при УлГУ (г.Ульяновск),  24.06.2011 проведена акция «Забей» (4,87 тыс. руб.);

- Ведется сотрудничество с более 40 организациями и предприятиями города. А также существует договоренность о принятии на временные работы несовершеннолетних состоящих на учете в правоохранительных органах. За 12 месяцев 2011 трудоустроено 48 несовершеннолетних, состоящих на учете в правоохранительных органах.

Эффективность программы характеризуется достижением установленных параметров, за исключением индикатора, характеризующим число лиц, состоящих на учете в наркологическом диспансере. Показатель остался на уровне 2010 года.

14.ГЦП "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории города Димитровграда Ульяновской области  на 2011-2015 годы"

Фактические расходы на реализацию программы в 2011 году составили 2 371,76 тыс. руб.

В 2011году  из запланированных мероприятий выполнено:

- организованы выездные консультации специалистов (психологов, юристов, наркологов) в общеобразовательные учреждения города. Проведено 39 «круглых столов» по профилактике правонарушений и наркомании.

- Силами добровольных дружин города Димитровграда осуществлено:

-748 дежурств;

-проведено 406 рейдов;

-проверено 1015 судимых;

-проверено 688 мест хранения оружия;

-посещены 842 неблагополучных семьи;

-проверено 525 адресов в связи с жалобами;

-выявлено (посещено) 368 притонов;

-проверено 497 адресов проживания иностранных граждан;

-вручено 1267 административных повесток;

-выявлено и предотвращено 1809 административных правонарушения;

-составлено 1418 протоколов с участием дружинников;

-количество выделенных автомобилей для дружинников – 56;

-количество раскрытых преступлений с помощью дружинников – 11.

 С 26 по 30 июля 2011 года в Мелекесском районе (с.Никольское на Черемшане) проведена организация палаточного спортивного лагеря для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- Тренеры детско-юношеских спортивных школ провели беседы с воспитанниками по теме профилактики пьянства и табакокурения «Жить без этого можно»;

- «Безопасный город»:

Приобретена и установлена 21 видеокамера на объектах:

Пр.Ленина – ул.Гончарова-4

Пр.Ленина – ул.Терешкова-2

ДК «Строитель» - пр.Димитрова – 4

Гостиница «Черемшан» - 4

Аллея Верхнего пруда - 4

ЖД Вокзал-3.

В 2010 году на 7 объектах города смонтированы и введены в эксплуатацию 30 видеокамер:

1.Кольцо по ул.50 лет Октября – 4 видеокамеры;

2.Перекресток ул.Димитрова, ул.Юнг Сев.Флота – 4 видеокамеры;

3.К/т «Спутник» – 4 видеокамер;

4.К/т «Мелекесс» – 4 видеокамеры;

5.ЦКиД «Восход» – 5 видеокамер;

6.Т/ц «Зебра» – 4 видеокамеры;

7.Автовокзал – 5 видеокамер.

Эффективность программы характеризуется достижением установленных параметров, за исключением индикатора, характеризующим количество рецидивных преступлений. Показатель выше установленного параметра на 77 ед., рост к 2010 году составил 62 ед. или 12%.

Программы, направленные на развитие социальной сферы

В рамках данного раздела в городе Димитровграде реализовывались 7 программ. На их реализацию в бюджете города было заложено 26 193,72 тыс. руб., фактический расход составил 22 688,69 тыс. руб.(86,62%).

15.ГЦП "Совершенствование организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Димитровграда на 2009-2011 годы"

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2011 года составил   3 203,39  тыс. руб.

Охват бесплатным питанием составляет 751 человек (100% нуждающихся), из них 19 питаются за счет спонсоров.

В рамках реализации данной программы средства выделяются лишь на обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей.

Выполнение программы характеризуется низкой эффективностью в связи с тем, что финансирование ключевого мероприятия программы «модернизация и техническое перевооружение школьных столовых» не производилось.  Что соответственно не позволило достичь цели программы.

Тем не менее, стоит отметить, что произошло увеличение удельного веса школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием с 6% до 18%. В связи с тем, что в городской гимназии, СОШ №16 и №19  была произведена модернизация оборудования в рамках текущего финансирования, а также за счет областного и федерального бюджетов.

Процент охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений составил 67% (по плану - 90 %).

Выполнен лишь один индикатор - увеличение удельного веса учащихся, получающих горячее питание, охваченных витаминизацией до 100%.

В 2011 году организовано исполнение следующих видов работ:

- выборочный капитальный ремонт внутренних инженерных сетей в здании МДОУ № 10 «Ёлочка»;

- капитальный ремонт скатной кровли детского сада № 15 «Золотой ключик» с заменой деревянного перекрытия,

- установка ограждения передней части фасада МДОУ № 41 «Колобок» на сумму 288 740,00 рублей.

- ремонт крыльца в МДОУ №  55 на сумму 233 143,62 руб.

В рамках программы развития дошкольного образования Ульяновской области открыты три новые группы в  детских садах города (МДОУ № 25, 54, 55), на заключительном этапе - строительство пристроя к МДОУ № 45 «Журавлик».

16.ГЦП "Развитие сети спортивных сооружений в городе Димитровграде Ульяновской области на 2011-2015 годы"

Фактический объем финансирования программы в 2011 году составил 13 943,44 тыс. руб., что составляет 53,29% от суммы, предусмотренной в программе.

Мероприятия,  выполненные за 12 месяцев 2011 года:

 Выполнены проектно-изыскательские работы, первая государственная экспертиза проектно-сметной документации по строительству крытого плавательного бассейна олимпийского резерва по ул.Курчатова. Оплачено 6 910,33 тыс. руб., (85% от суммы контракта), 1081,95 тыс. руб. - кредиторская задолженность;

 Выполнены проектно-изыскательские работы по строительству ледового дворца  по ул.Курчатова. Оплачено 6 479,70 тыс. руб., (85% от суммы контракта), 1 138,35 тыс. руб. - кредиторская задолженность;

 Выполнено обследование здания спортивной школы по ул.Строителей 15А, инженерно-геологические изыскания, изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания (473,83 тыс. руб.);

- Государственная экспертиза сметной документации на строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул.Строителей 21 А (79,579 тыс. руб.);

17.ГЦП "Город и театр на 2011-2015 годы"

В рамках программы в 2011 году реализовывались мероприятия по переоснащению оборудования электроцеха театра на сумму 2 590,66 тыс. руб. После проведения аукциона образовалась экономия денежных средств (69,34 тыс. руб.), которые в рамках текущего финансирования направлена на приобретение мебели в гримоуборные комнаты. В связи с финансированием только одного пункта Программы (переоснащение оборудования электроцеха театра), остальные мероприятия программы (муниципальный заказ на основные постановки, определяющие направление развития театра; окончание капитального ремонта и выполнение мероприятий по сбережению энергоресурсов, потребляемых театром) не выполняются. Некоторые основные целевые индикаторы программы не были выполнены, такие как: «Количество вечерних спектаклей» (план - 79, в т.ч. выездных – 11; факт -72, в т.ч. выездных-9)

«Кол-во зрителей на вечерних спектаклях (стационар)» (план – 7412; факт – 7024)

«Кол-во зрителей на детских спектаклях (стационар)» (план –6976; факт – 5637)

в связи с тем, что с 13 ноября по 22 декабря 2011 года в театре проводились ремонтные работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности зрителей, поэтому спектакли на стационаре не показывались. Эффективность результатов реализации программы в полной мере будет видна только при условии полного её финансирования. Первые результаты эффективности можно видеть по итогам 2011 года. 10 индикаторов перевыполнены, 3 индикатора выполнено, 4 индикатора не выполнено (незначительное расхождение плана и факта по объективным причинам).

Следует отметить рост доходов театра – превышение плана на 528 тыс.руб.

.

18. ГЦП "Поддержка занятости населения города Димитровграда Ульяновской области в 2011 году"

Фактически расходы на реализацию программы в 2011 году составили 318,67 тыс. руб. Программа реализовывалась с июня по август.

По итогам реализации программы трудоустроено 29 человек, состоящих на учете в ОГУ «Центр занятости населения», заключено 46 трудовых договоров (при плане 30).

19.ГЦП "Информационное обеспечение и сопровождение проекта "Здоровый город" на 2010-2013 годы"

Финансирование программных мероприятий из бюджета горда в 2011 году составило 459,64 тыс. руб. Мероприятия, проводимые в рамках данной программы в  2011 году:

- Оплачены членские взносы (299,51 тыс. руб.) в Европейской сети Всемирной Организации Здравоохранения за 2009,2010,2011 годы;

- Оплата вступительного и ежегодного взносов в Ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки» (10,00 тыс. руб.);

- Перевод презентационных материалов  о программной деятельности Димитровграда для ВОЗ (5,25 тыс. руб.);

- Подготовлен доклад Главы города для конференций и совещаний российской национальной сети и сети «Здоровые города» ВОЗ по вопросам реализуемых проектов и программ (43,67 тыс. руб.);

- Подготовлена и направлена в центр ВОЗ заявка и пакет документов на аккредитацию (5,88 тыс. руб.);

- Участие в конференции Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» в городе Череповце (95,33 тыс. руб.);

- На рекламных щитах «Лифтсервис» размещаются информационные материалы с высказываниями известных личностей  логотипом «Здоровый город» (ежемесячный охват 50 000 человек.).

Из 7 индикаторов выполнен лишь один «Количество российских и зарубежных совещаний и конференций с участием представителей Димитровграда» - 2.

Не выполнены индикаторы: «Количество методических материалов, полученных от ВОЗ, зарубежных и российских городов-партнеров» (8 вместо 20), не поведен социологический опросов населения о приоритетности собственного здоровья и здорового образа жизни в шкале личностных ценностей.

20.ГЦП "Молодежь" на 2011-2013 годы

Объем финансирования мероприятий программы в 2011 году составил 67,50 тыс. руб., что составляет 2,2% финансирования, предусмотренного в  программе (3 065,9 тыс. руб.).

В рамках данной программы в  отчетном году изготовлены буклеты патриотической направленности в количестве 250 шт. (5 тыс. руб.), буклеты, брошюры, наклейки о центре «Доброволец» в количестве 150 шт. (12,5 тыс. руб.), также организована «Вахта Памяти» - 50 000,0 тыс. руб. (транспортные расходы).

Наблюдается невыполнение показателей «количество молодежи, вовлеченной в трудовую деятельность» (426 чел. при плане в 680), не реализованы конкурсы, направленные на реализацию молодежных проектов (не финансировано).

21. ГЦП "Обеспечение жильём молодых семей на 2011-2013 годы"

На реализацию программы в 2011 году было запланировано финансирование из бюджета города в размере 4 634,55 тыс. руб. Фактическое освоение составило 39,2% (1 816,43 тыс. руб.)

На 01.01.2012 нуждающимися в улучшении жилищных условий являются 174 семьи (24 семьи были признаны нуждающимися в 2011 году).

В отчетном году выдано 36 сертификатов, реализовано - 15. На  2012  год остались не оплачены 21 сертификат, чтобы они были оплачены необходимо выделение лимитов по данной программе на 2012 год.

За счет реализации данной программы на улучшение жилищных условий молодых семей удалось привлечь:

 из федерального бюджета  4 818,09 тыс. руб. (освоено  1 378,92 тыс. руб.);

 из областного бюджета  – 9 377,34 тыс. руб. (освоено 3 623,85 тыс. руб.).

Из списков исключены 54 семьи.

По ГЦП «Обеспечение жильём молодых семей на 2009-2010 годы» в 2011 году были погашены 4 сертификата, выданные в 2010 году.