СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

\

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

0457524C128F3F5AF2D1D967D64B1837031096AC

Владелец: Морозов Сергей Иванович

Действителен: с 22.06.2018 по 22.09.2019

 /

П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Ульяновская область)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Формирование комфортной городской среды |
| Краткое наименование региональногопроекта | Формирование комфортной городской среды (Ульяновская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Садретдинова Алсу Мубракшевна, Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области-Министр строительства и архитектуры Ульяновской области |
| Руководитель регионального проекта | Черепан Александр Яковлевич, Министр энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области |
| Администратор регионального проекта | Чупахина Елена Юрьевна, Референт Департамента городской среды |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Ульяновской области "Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области" на 2018-2022 годы |

1. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза (Ульяновская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, % |
| 1.1 | Среднее значение индекса качества городской среды по Ульяновской области, УСЛ ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2019 | 2,0000 | 5,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | 30,0000 |
| Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.\* |
| 1.2 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее единиц, накопительным итогом начиная с 2019 г.\* , ЕД | Основной показатель | 11,0000 | 01.01.2019 | 16,0000 | 32,0000 | 53,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом\* |
| 1.3 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом\*, ЕД | Основной показатель | 2,0000 | 31.12.2019 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Количество городов с благоприятной городской средой |
| 1.4 | Количество городов Ульяновской области с благоприятной городской средой , ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2019 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 4,0000 |
| Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Ульяновская область) |
| №п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % |
| 2.1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %, ПРОЦ | Основной показатель | 5,0000 | 01.01.2018 | 9,0000 | 12,0000 | 15,0000 | 20,0000 | 25,0000 | 30,0000 |

1. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут:* улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
* созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное);
* улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;
* созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма,
* сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;
* повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;
* сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
* увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 1.1 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях, в том числе отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий Ульяновской области | 31.12.2019 | Количество реализованных в муниципальных образованиях проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | на 31.12.2019 - 2 шт |  |  |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019 |
| 2.1 | В Ульяновской области определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской средына 01.02.2019 - 1 УСЛ ЕД | 01.02.2019 | Приняты и вступили в силу нормативные правовые акты муниципальных образований Ульяновской области, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2024 |
| 3.1 | Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)на 01.03.2019 - 1 УСЛ ЕДна 01.03.2020 - 1 УСЛ ЕДна 01.03.2021 - 1 УСЛ ЕДна 01.03.2022 - 1 УСЛ ЕДна 01.03.2023 - 1 УСЛ ЕДна 01.03.2024 - 1 УСЛ ЕД | 01.03.2024 | Определён перечень территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий, определённых органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. Определена доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (на основании данных муниципальных образований). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.03.2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1 | По итогам общественных обсуждений актуализированыдействующие государственные (муниципальные) программыформирования современной городской среды, в том числесформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий,направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») исоответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)на 31.03.2019 - 1 УСЛ ЕД на 31.03.2020 - 1 УСЛ ЕД на 31.03.2021 - 1 УСЛ ЕД на 31.03.2022 - 1 УСЛ ЕД на 31.03.2023 - 1 УСЛ ЕД на 31.03.2024 - 1 УСЛ ЕД | 31.03.2024 | Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Ежегодно на территории муниципальных образований будут:* улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
* приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;
* созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | * улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;
* созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;
* сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях;
* повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;
* сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
* увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;
* усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;
* повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;
* созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;
* поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;
* проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).

Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 - 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |
| 5.1 | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными(муниципальными) программами формирования современной городской средына 31.12.2019 - 98 ЕДна 31.12.2020 - 114 ЕДна 31.12.2021 - 135 ЕДна 31.12.2022 - 152 ЕДна 31.12.2023 - 152 ЕДна 31.12.2024 - 152 ЕД | 31.12.2024 | Ежегодно на территории муниципальных образований будут:* улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
* приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;
* созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);
* улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;
* созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;
* сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях;
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | * повышен индекс качества городской среды в городах Ульяновской области;
* сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
* увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;
* усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;
* повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;
* созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;
* поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;
* проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.Благоустроено 53 общественных пространства, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды (за период с 2019 по 2021 годы) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Благоустроено более 70 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды (за период с 2019 по 2024 годы) |
| 6 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий;* повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;
* улучшено качество управления городским хозяйством.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 6.1 | Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортомрегионального проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"на 31.12.2024 - 0 УСЛ ЕДна 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД | 31.12.2024 | * улучшены условия жизни граждан на территории Ульяновской области за счет внедрения современных технологий;
* повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;
* улучшено качество управления городским хозяйством.
 |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.0 |
| 1.1 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях, в том числе отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий Ульяновской области | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды0 |
| 2.1 | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 384,29 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,29 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 384,29 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,29 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 384,29 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,29 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 469,29 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,29 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ульяновская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 469,29 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,29 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 469,29 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,29 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Черепан А. Я. | Министр энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области |  | 20 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 2 | Участник проекта | Белотелов А. В. | Глава администрации |  | 20 |
| 3 | Участник проекта | Вильчик А. Н. | Глава администрации |  | 20 |
| 4 | Участник проекта | Макаров А. И. | Глава Администрации муниупального образования "Инзенский район" |  | 20 |
| Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чупахина Е. Ю. | Референт Департамента городской среды |  | 60 |
| 6 | Участник регионального проекта | Терентьев А. В. | Глава администрации |  | 20 |
| 7 | Участник регионального проекта | Макаров А. И. | Глава Администрации муниупального образования "Инзенский район" |  | 20 |
| 8 | Участник регионального проекта | Гадальшин А. Р. | Исполняющий обязанности Главы города |  | 20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Участник регионального проекта | Косаринова С. А. | Глава Администрации |  | 20 |
| 10 | Участник регионального проекта | Панчин С. С. | Глава города Ульяновска |  | 20 |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях, в том числе отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий Ульяновской области |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чупахина Е. Ю. | Референт Департамента городской среды |  | 60 |
| В Ульяновской области определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чупахина Е. Ю. | Референт Департамента городской среды |  | 60 |
| 13 | Участник регионального проекта | Терентьев А. В. | Глава администрации |  | 20 |
| 14 | Участник регионального проекта | Гадальшин А. Р. | Исполняющий обязанности Главы города |  | 20 |
| 15 | Участник регионального проекта | Панчин С. С. | Глава города Ульяновска |  | 20 |
| 16 | Участник регионального проекта | Макаров А. И. | Глава Администрации муниупального образования "Инзенский район" |  | 20 |
| 17 | Участник регионального проекта | Косаринова С. А. | Глава Администрации |  | 20 |

|  |
| --- |
| Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чупахина Е. Ю. | Референт Департамента городской среды |  | 60 |
| 19 | Участник регионального проекта | Косаринова С. А. | Глава Администрации |  | 20 |
| 20 | Участник регионального проекта | Панчин С. С. | Глава города Ульяновска |  | 20 |
| 21 | Участник регионального проекта | Гадальшин А. Р. | Исполняющий обязанности Главы города |  | 20 |
| 22 | Участник регионального проекта | Макаров А. И. | Глава Администрации муниупального образования "Инзенский район" |  | 20 |
| 23 | Участник регионального проекта | Терентьев А. В. | Глава администрации |  | 20 |
| По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чупахина Е. Ю. | Референт Департамента городской среды |  | 60 |
| 25 | Участник регионального проекта | Косаринова С. А. | Глава Администрации |  | 20 |
| 26 | Участник регионального проекта | Панчин С. С. | Глава города Ульяновска |  | 20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Участник регионального проекта | Макаров А. И. | Глава Администрации муниупального образования "Инзенский район" |  | 20 |
| 28 | Участник регионального проекта | Гадальшин А. Р. | Исполняющий обязанности Главы города |  | 20 |
| 29 | Участник регионального проекта | Терентьев А. В. | Глава администрации |  | 20 |
| Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом регионального проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" |
| 30 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чупахина Е. Ю. | Референт Департамента городской среды |  | 60 |
| 31 | Участник регионального проекта | Гадальшин А. Р. | Исполняющий обязанности Главы города |  | 20 |
| 32 | Участник регионального проекта | Панчин С. С. | Глава города Ульяновска |  | 20 |

1. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской
среды (Ульяновская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Среднее значение индекса качества городской среды по Ульяновской области УСЛ ЕД |
| 1 | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | N - Значение индекса качества городской среды , усл ед | Индекс качества городской среды | МИНИСТЕРС ТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГОХОЗЯЙСТВАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Города | до 1 ноября Ежегодно | Среднее значение индекса качества городской среды формируется на основе среднего значения индекса по субъектам Российской Федерации, которые в свою очередь формируются из значений индекса по городам, расположенным на территории субъектов Российской Федерации |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее единиц, накопительным итогом начиная с 2019 г.\* ЕД |
| 2 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г. | К - Количество благоустроенных общественных территорий, шт | Количеств о благоустр оенных обществен ных территори й | МИНИСТЕРС ТВОСТРОИТЕЛЬС ТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛ ЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКО ЙФЕДЕРАЦИИ | Муниципаль ные образования автономного округа, округа | до 1 мая Ежегодно | Сумма всех благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в городах РоссийскойФедерации |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временныехарактеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом\* ЕД |
| 3 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.нарастающим итогом | Fвовл - Численность обучающихся, вовлеченных вдеятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшегопрофессионального образования, млн чел | Форма № 1- молодежь федеральн ого статистич еского наблюден ия "Сведения о сфере государст венной молодежн ой | ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕНТСТВОПО ДЕЛАММОЛОДЕЖИ | РФ | До 1 апреляЕжегодно | Сумма всех реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество городов Ульяновской области с благоприятной городской средой ЕД |
| 4 | Количество городов с благоприятной городской средой | Кбг - Количество городов сблагоприятной городской средой, шт | Количеств о городов с благоприя тной городской средой | МИНИСТЕРС ТВОСТРОИТЕЛЬС ТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛ ЬНОГОХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКО ЙФЕДЕРАЦИИ | Муниципаль ные образования субъектовРФ | до 1 ноября Ежегодно | Сумма городов с благоприятной средой в Российской Федерации |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % ПРОЦ |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | D\_N - Доля граждан, принявших участие в решении вопросовразвития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих вмуниципальных образованиях, натерритории которых реализуются проекты по созданиюкомфортной городской среды, | Доля граждан, принявши х участие в решении вопросов развития городской среды от общего количеств а граждан в возрасте от 14 лет, | МИНИСТЕРС ТВОСТРОИТЕЛЬС ТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛ ЬНОГОХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКО ЙФЕДЕРАЦИИ | Муниципаль ные образования автономного округа, округа | до 1 мая Ежегодно | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источникданных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временныехарактеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | проц | проживаю щих в муниципа льных образован иях, на территори и которых реализуют ся проекты по созданию комфортн ой городской |  |  |  | созданию комфортной городской среды |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | N - Количествограждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальныхобразованиях, натерритории которых реализуются проекты по созданиюкомфортной городской среды, тыс чел | Количеств о граждан в возрасте от 14 лет, проживаю щих в муниципа льных образован иях, на территори и которых реализуют ся проекты по созданию комфортн ой городской | МИНИСТЕРС ТВОСТРОИТЕЛЬС ТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛ ЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКО ЙФЕДЕРАЦИИ | Муниципаль ные образования автономного округа, округа | до 1 мая Ежегодно | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источникданных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временныехарактеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | Ny - Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развитиягородской среды, в возрасте от 14 лет, проживающих вмуниципальных образованиях, натерритории которых реализуются проекты по созданиюкомфортной городской среды, тысчел | Количеств о граждан, принявши х участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет, проживаю щих в муниципа льных образован иях, на территори и которых реализуют ся проекты по созданию комфортн ой городской среды | МИНИСТЕРС ТВОСТРОИТЕЛЬС ТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛ ЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКО ЙФЕДЕРАЦИИ | Муниципаль ные образования автономного округа, округа | до 1 мая Ежегодно | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |